泉州市交通运输局文件

泉交安〔2019〕68号

泉州市交通运输局关于印发开展全市道路

运输安全提升行动落实交通安全综合整治三年

专项行动细化实施方案（2019-2021年）的通知

各县（市、区）、泉州台商区交通（运输）主管部门，市高指办，市公路局、道管处、交通执法支队，局政法科、工程科、运输科，泉州交发集团:

按照《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市道路交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019―2021年）的通知》（泉政办〔2019〕32号）要求，结合《福建省交通运输厅关于印发开展道路交通安全提升行动落实交通安全综合整治三年专项实施方案（2019-2021年）的通知》（闽交安〔2019〕3号）要求，结合我市交通运输行业工作特点，制定《全市道路运输安全提升行动落实交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019-2021年）》，现印发给你们，请按照任务分工，逐项认真组织实施。

泉州市交通运输局

2019年5月22日

（此件主动公开）

全市道路运输安全提升行动落实交通安全

综合整治三年专项行动细化实施方案（2019-2021年）

为深入贯彻落实省交通运输厅、市道安办关于道路交通安全综合整治三年行动工作部署要求，根据我市交通运输行业工作职责，现制定全市道路运输安全三年行动细化实施方案，并将我市十二项“市局行动”中属于交通运输局的任务进行责任分解。

一、整治目标

通过持续深入开展提升行动，促使公路安全通行条件进一步改善，公路安全隐患治理进一步推进，科技治超进一步提升；道路运输企业安全生产主体责任进一步落实，车辆、驾驶人和安全监管进一步强化；机动车驾驶培训质量进一步提升，机动车维修行业管理进一步规范，部门协作机制进一步完善；促进全市道路运输交通安全形势持续稳定向好，力争到2021年底，实现“两下降一控制”整体工作目标：即三年专项行动期间，全市道路运输事故死亡人数、一次死亡2人道路运输事故起数的年平均数与前三年（2016-2018年）的年平均数相比均下降5%以上，较大道路运输事故起数控制在安全生产年度指标之内。

- 组织领导

- 为加强交通运输行业深入开展道路交通安全综合整治三年专项行动的领导，决定调整充实泉州市交通运输行业道路交通安全综合整治三年专项行动领导小组（名单见附件1），负责部署、指导、监督、检查全市道路交通安全综合整治三年专项行动各项工作任务，确保三年专项行动取得实效。

- 主要任务及责任分工

（一）健全完善道路交通安全管理责任机制

1.严格落实监管责任。认真落实党政领导干部安全生产责任制，将道路交通安全工作与经济建设和社会发展同部署、同落实。各相关单位主动履行道路交通安全监管责任，指导本行业开展道安综合整治工作，督促安全生产主体责任落实。（局安监科牵头，市公路局、道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及运管所、公路分局、交通执法大队具体实施）

（二）健全道路通行安全保障机制

2.滚动排查治理道路隐患。滚动开展农村公路交叉口隐患排查和治理，推进呈街道化的国、省、县道和事故多发路段的中央隔离，临水、临崖防护措施，夜间照明设施建设；不断完善公路沿线交通标志、标线；配合开展高速公路桥下等安全隐患的治理。（局工程科牵头，市高指、市公路局负责落实，县级交通主管部门及公路分局具体实施）

3.开展公路安全设施治理。2019年完成农路路网建设与改造200公里，完成国省干线公路安全生命防护工程建设140.4公里，完成农村公路安全生命防护工程建设200公里，完成15座公路危桥改造；到2021年累计改造农村公路600公里以上，实施公路安全生命防护工程600公里以上，完成公路危桥改造45座以上。（局工程科、市公路局分别牵头，县级交通主管部门及公路分局具体实施）

4.持续改善公路通行条件。严格执行五部门联合发布的《关于印发福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法的通知》，进一步完善校园周边公路防护设施建设。配合公安交警等部门落实农村交叉路口交通安全设施“五有工程”（有减速坎、警示牌、路中隔离、监控和路灯照明）。加强公路路政管理，依法依规维护路产路权。（局政法科、工程科牵头，市公路局、交通执法支队、交通质监站负责落实，县级交通主管部门及公路分局、交通执法大队具体实施）

（三）健全车辆、驾驶人和公路安全监管机制

5.落实车辆源头监管。推广应用“两客一危”车辆安装智能视频监控报警装置。根据公交车驾驶区域安全防护隔离设施标准，推动公交车驾驶室防护隔离设施的改造和增设工作。督促道路运输企业加强营运车辆的检测、报废监管，全面提升客货运车辆、危险品运输车等重点车辆的检验率、报废率，严查报废、非法拼改装车辆上路，杜绝“五大总成”流入市场。强化旅游运输企业、危险品运输企业和集中接送学生运输企业的日常监管。强化旅游运输企业、危险品运输企业和集中接送学生运输企业的日常监管。（局政法科、运输科分别牵头，市道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及运管所、交通执法大队具体实施）

6.严格机动车维修行业管理。加强对汽车维修企业质量信誉考核，对发现非法改装、拼装、承修报废汽车的企业移交有执法权限的部门依法查处。（局政法科、运输科分别牵头，市道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及运管所、交通执法大队具体实施）

7.全面加强驾驶人管理和培训。督促客运企业严格驾驶人聘用资质审查关，按规定办理车辆检验、驾驶人从业资格审验。深化驾驶人培训制度改革，制定机动车驾驶培训机构质量信誉考核办法，建立排名通报制度，提升驾校培训质量和服务管理水平。（局运输科牵头，市道管处负责落实，县级交通主管部门及运管所具体实施）

8.建立公路交通监控系统。配合公安交警等部门加大普通公路国省县道沿线和交叉口的交通监控设施建设，继续加强路网及公路沿线视频等检测设施建设维护。（局工程科、科信科分别牵头，市公路局、道管处负责落实，各县级交通运输主管部门及公路分局具体实施）

（四）健全道路交通安全防控机制

9.强化重点车辆常态查处机制。组织开展“两客一危”及重型货车等车辆专项整治，严厉查处超限超载、非法营运等违法违规行为，并做好超速疲劳驾驶的源头教育；重点是要加强客运汽车站、火车站和轮渡码头等交通枢纽周边的交通综合治理。（局政法科、安监科牵头，市道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及运管所、交通执法大队具体实施）

10.提高交通应急处置能力。积极履行法定职责，加强冰雪雨雾等恶劣天气交通应急管理，完善危险化学品运输等重点车辆交通事故应急处置预案，提升长隧道、特长隧道、长下坡应急救援处置能力，健全多部门参与的应急救援和善后处理协作机制，每年至少组织 1 次演练，总结提升应急处置预案。（局工程科、运输科分别牵头，市公路局、道管处负责落实，县级交通主管部门及公路分局、运管所具体实施）

11.推进实施科技治超。推动全市交通公安联合治超站（点）电子抓拍系统建设，引导货车主动进站接受检测。（局政法科牵头，市交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及交通执法大队具体实施）

12.加强重点营运车辆动态监管。督促企业规范监控平台使用和管理，构建覆盖全市的重点车辆联网联控系统，实现“两客一危”和重型货运车辆入网率达100%，“两客一危”上线率、轨迹完整率和数据合格率均达95%以上。（局科信科牵头，市道管处负责落实，县级交通主管部门及运管所具体实施）

（五）健全交通安全宣传教育机制
    13.完善道路交通安全宣传教育。贯彻落实《道路交通安全宣传教育工作分工方案》，完善道路交通安全宣传教育经费保障机制；督促各单位和企业履行交通安全公益宣传社会责任，落实媒体交通安全公益广告常态刊播机制。（局安监科牵头，市公路局、道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及公路分局、运管所、交通执法大队具体实施）

14.开展文明交通素质教育。深入开展“122”全国交通安全日等主题宣传活动，鼓励社会各界创作安全交通作品；深化“文明交通行动计划”，推进文明交通工程建设。配合公安等部门，建立交通安全信用体系，推动将严重交通违法、责任事故等信息纳入个人征信记录并提供共享服务。（局安监科牵头，市公路局、道管处、交通执法支队负责落实，县级交通主管部门及公路分局、运管所、交通执法大队具体实施）

四、工作要求

（一）加强组织领导。各级交通运输部门要提高政治站位，明确责任目标，制定细化方案，加强组织部署，切实把三年专项行动作为“一把手”工程抓实抓好，各级各单位主要领导亲自抓、亲自管，定期研究，推进部署。

（二）推进任务落实。市公路局、道管处、交通综合执法支队等单位要紧紧围绕《实施方案》所列的主要整治任务，认真履行职责，务必于 2019年 5 月底前逐项提出切实可行的贯彻意见或方案，每年12月12日前上报当年工作总结。局政法科、工程科、运输科、安监科等局机关牵头科室要加强对各相关整治任务的综合协调、指导督促。县级交通主管部门及相应行业管理机构要结合实际迅速予以实施，抓好贯彻落实。

（三）加强督促检查。局机关相关牵头科室、局属各有关责任单位要根据职责分工，突出问题导向，强化督查落实，对工作被动应付、措施落实不力或事故多发的，采取通报、挂牌督办、约谈告诫等手段措施，推动工作落实。各单位工作落实情况将作为重要考评项目纳入市交通局年度安全生产目标责任制考评。

附件：1.全市道路运输安全提升行动落实交通安全综合整治

三年专项行动领导小组名单

2.道安综合整治三年专项行动十二项“市局行动”任

务分解表

附件1

全市道路运输安全提升行动落实交通安全

综合整治三年专项行动领导小组名单

组  长：刘德旺  市交通局局长

副组长：杨琦伟  市交通局副局长

傅远辉  市交通局总工

黄俊杰  市交通局调研员

成  员：郭根才  市公路局局长

陈少雄  市道管处处长

李进碧  市交通执法支队支队长

史美旭  市交通局政法科科长

刘善辉  市交通局工程科科长

尤景清  市交通局运输科科长

邱进发  市交通局安监科科长

陈志龙  市道管处副处长

吴咏雄  市道管处专职副书记

陈欲文  市交通执法支队副支队长

张国元  市交通执法支队副支队长

王  伟  市交通执法支队副支队长

领导小组办公室设在局运输科，办公室主任由杨琦伟兼任，副主任由尤景清兼任，办公室由局政法科、工程科、运输科、安监科人员、市道管处各科科长、交通执法支队综合科、陆路科、路政科科长担任。

办公室电话：28209799，传真：22536638。

附件2

道安综合整治三年专项行动十二项“市局行动”任务分解表

| 序 号 | 任 务 计 划 | 具 体 要 求 | 时 限 要 求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 市交通运输局牵头开展道路运输安全提升行动 | 依托省级卫星定位公共服务平台，落实道路运输车辆动态监督管理和定期考核制度，规范违规和异常数据的发现、反馈、处置等闭环流程。加大打击非法营运工作力度。指导各地持续开展公路隐患治理，加强日常监管和审核验收 | 长期工作，定期开展 | 局政法科、工程科、科信科牵头，市公路局、道管处、交通执法支队负责落实，各县级交通运输主管部门、运管所、公路分局及执法大队具体实施 |

抄送：市道安办。

泉州市交通运输局办公室 2019年5月22日印发