泉州市“十三五”生态文明建设专项规划

2016年11月

目  录

1

目  录

1

一、发展基础与面临形势

1

（一）“十二五”环境保护与生态文明建设成效

4

（二）面临的机遇和挑战

4

1.面对的机遇

6

2.面临的挑战

7

二、规划方针与目标

7

（一）指导思想

8

（二）基本原则

9

（三）规划目标

9

1.总体目标

9

2.具体目标

10

（四）指标体系

12

三、重点任务

12

（一）优化国土空间开发

12

1.构建生态安全格局，保障区域生态安全

16

2.促进产城融合发展，提升工业用地效率

17

3.提高城镇用地效率，改善城乡人居环境

18

（二）提升生态环境质量

18

1.实施青山工程，维护自然生态

21

2.实施清水工程，保障用水安全

29

3.实施蓝天工程，改善空气质量

34

4.实施净土行动，保障土壤安全

36

5.实施减废行动，促进资源循环

39

6.实施静音行动，保障宁静生活

40

7.强化能力建设，加强风险防范

41

（三）打造低碳循环经济

41

1.大力发展生态农业

41

2.加快绿色制造发展

42

3.传统行业升级改造

45

4.构建工业产业链条

47

5.实施落后产能退出

47

6.促进低碳经济发展

48

7.调整能源产业结构

56

（四）营造生态宜居环境

56

1.完善城市绿色交通系统建设

57

2.优化城市绿地网络结构功能

58

3.持续深入推进美丽乡村建设

60

4.推广绿色建筑与节能化改造

61

（五）培育生态文化支撑

61

1.保护闽南文化生态，打造多元文化品牌

63

2.倡导绿色行为新风，培育生态文化自觉

64

3.强化生态文化宣教，增强生态文化活力

65

（六）创新生态文明制度

65

1.落实目标责任，健全政府组织监管责任

66

2.深化生态创建，建设绿色细胞系列工程

67

3.资源有偿使用，完善自然资源管理制度

69

4.加强政策引导，探索绿色经济促进政策

70

5.推进信息公开，健全社会监督保障机制

71

四、重大工程

72

五、实施保障

72

（一）构建组织协作机制

72

（二）健全实施保障制度

73

（三）完善资金投入机制

73

（四）强化跟踪检查考核

73

（五）加强机构能力建设

75

附件 “十三五”生态文明建设重大工程




“十三五”时期，是泉州全力实施科学发展跨越发展、加快建设21世纪“海丝”先行区的关键期，也是泉州全面深化改革、加快推进生态文明建设、促进绿色发展的攻坚期。巩固提升生态市建设成效，围绕创建国家生态文明建设示范区的中心目标，加快推进生态文明建设，为建设美丽泉州提供坚实的环境基础。

一、发展基础与面临形势

（一）“十二五”环境保护与生态文明建设成效

我市生态文明建设坚持以生态建设与环境保护为主阵地，以生态市建设为抓手，紧紧围绕“十二五”生态环境建设和保护规划、生态市建设规划确定的规划目标及指标要求，持续抓好污染减排、工业污染防治、重点流域（含近海水域）水环境综合整治、城市环境综合整治、生态保护、农村环境保护、环境监管能力建设等7方面重点工作，总体进展顺利，成效明显。

1.规划目标基本实现，环境质量总体位居全省前列。“十二五”生态环境保护工作成效显著，国家环保模范城市通过复核验收，福建省第二个通过国家生态市验收的设区市。市长环保目标责任书考核全省“四连冠”、总量减排考核全省“三连冠”、流域整治考核全省“五连冠”、环境监察工作考核全省“三连冠”。2015年晋江水系水质状况优，13个国控、省控断面水质各项指标均达到地表水环境质量Ⅲ类标准（2005年保持至今），13个县级以上集中式生活饮用水水源地Ⅲ类水质达标率为100%，近岸海域水质达标率为84.6%；环境空气质量状况保持优良状态，市区空气质量优良率98.9%，各县（市、区）空气质量均达到或优于国家二级标准，位居全省前列。

2.污染减排各项目标任务全面完成。全力推进工程减排、结构减排、管理减排，新、扩、改建城镇、工业园区污水处理厂28座、设计处理能力46.15万吨/日，全市共建成城镇、工业园区污水处理厂35座、设计处理能力112.5万吨/日；推进火电（热电）、钢铁、炼油等重点企业的脱硫脱硝设施建设；加大燃煤炉窑清洁能源替代力度，全面完成陶瓷行业LNG替代；加快淘汰落后产能，全面关停了水泥立窑和一批小型印染、造纸企业；基本完成了规模化畜禽养殖场全过程治理。减排考核2013年、2014年、2015年获得“三连冠”，全面完成“十二五”减排目标任务。

3.节能与循环经济有效推进。全市淘汰水泥299万吨、炼铁40万吨、印染2.475亿米及2.1万吨、制革12.7万标张、造纸35.5万吨、化纤0.73万吨、火电机组12.4万千瓦、铅酸电池650万千伏安时、煤矿9万吨，超额完成淘汰落后产能任务，单位生产总值能耗持续降低；德化陶瓷产业园、泉港石化园区列入国家级园区循环化改造示范试点，泉惠石化园区列入福建省循环经济示范试点园区，福建省海西再生资源产业园列入国家“城市矿产”示范基地，石狮市列入国家级循环经济示范市，循环经济工作成效显著，走在全省前列，循环经济“国字号”全省之最。

4.环境监管执法能力提升，环境应急能力逐步增强。通过多年的能力建设及近期环境监管能力三年计划的实施，我市全面推进环境监测、监察、应急、核与辐射、信息化等环境保护能力标准化建设，推进环境监管网格化管理，环境保护监督管理水平不断提升。开展重点环境安全隐患督查，环境应急能力逐步增强，印发实施泉州市突发环境事件应急预案以及城市大气重污染应急预案；督促企业抓紧应急预案编制备案，全市国控企业、较大及以上环境风险企业备案率100%。

5.国家级生态市建设目标如期实现。全市各级各部门协同协作、强势推进，生态市创建取得明显成效。2015年，泉州市顺利通过国家生态市考核验收，全市共建成10个国家级生态县（市、区）、111个国家级生态乡镇、1659个市级以上生态村。生态文明建设迈出新步伐，５年累计投入重点流域和近海水域治理资金近80亿元，“两江”上游水资源保护专项补偿资金提高到每年３亿元；在全省率先启动排污权交易，率先实行最严格的水资源管理制度，成为全国节水型社会建设试点。
表1 “十二五”环境保护与生态建设规划完成情况

	序号
	规划指标
	2010年

基数值
	2015年

目标值
	2015年

完成值
	完成情况

	一、环境质量指标

	1
	饮用水源地水

质达标率
	97.9%
	县级以上（含县级）集中式饮用水源地水质达标率达98%以上
	100%
	完成

	2
	重点流域省控以上断面水域功能区水质达标率、I-III类水质比例
	100%
	功能达标率达95%以上
	100%
	完成

	
	
	100%
	Ⅰ类-Ⅲ类水质比例达92%以上
	100%
	完成

	3
	全市近岸海域功能区水质达标率
	77.8%
	55%
	84.6%
	完成

	4
	中心市区和其他县（市、区）城市空气质量好于或等于二级标准的天数占全年的比例
	中心市区达96%；其他县（市、区）均达90%以上
	中心市区和其他县（市、区）分别达96%和90%以上
	98.9%
	完成

	5
	城市功能区噪声达标率
	93.75%
	昼间：90%
	93.8%
	完成

	
	
	62.5%
	夜间：60%
	50%
	未完成

	二、污染防治指标

	6
	水污染物（万吨）
	化学需氧量13.2万吨
	化学需氧量：比2010年减少8.0%
	10.96%
	完成

	
	
	氨氮1.75万吨
	氨氮：比2010年减少10.3%
	11.95%
	完成

	7
	大气污染物（万吨）
	二氧化硫10.6万吨
	二氧化硫：比2010年减少11.8%
	22.27%
	完成

	
	
	氮氧化物9.68万吨
	氮氧化物：比2010年减少6.5%
	11.7%
	完成

	8
	城市（含县城）生活污水集中处理率
	81.72%
	85%
	87.25%
	完成

	9
	中心市区生活垃圾无害化处理率
	96%
	98%
	98.67%
	完成

	
	除中心市区外的其他县（市、区）城市生活垃圾无害化处理率
	96%
	98%
	98.5%
	完成

	10
	全市工业固体废物综合利用率
	95.64%
	95%
	97.99%
	完成

	三、生态建设指标

	11
	森林覆盖率
	58.7%
	58.7%
	58.7%
	完成

	12
	受保护地区占土地面积比例
	7.97%
	10%
	28.3%
	完成

	13
	水土流失面积占土地面积比例
	15.46%
	13.35%
	-
	-

	14
	城市人均公园绿地面积（m2）
	11.62
	12
	14
	完成


（二）面临的机遇和挑战

1.面对的机遇

生态文明建设成为国家战略。为破解当前制约我国经济社会发展所面临的资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化、发展与人口资源环境之间的矛盾日益突出等瓶颈，十八大以来，党中央、国务院将生态文明建设提升到了前所未有的高度，要求将生态文明建设放在突出的战略位置，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。福建省自2002年以来，深入实施生态省建设战略，生态环境质量一直位于全国前列。2014年，国务院将福建省确定为全国第一个生态文明先行示范区，明确了福建省建设“国土空间科学开发先导区、绿色循环低碳发展先行区、城乡人居环境建设示范区、生态文明制度创新实验区”四大战略定位；2016年，福建省成为全国首个生态文明试验区，标志着福建生态省建设由地方决策上升为国家战略，成为国家生态文明建设先行先试的示范区。

“一带一路”国家战略全面推进。2015年以来，国家“建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的战略构想进入全面推进阶段，福建省在国家“一带一路”规划中定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”，作为全国民营经济最为发达和“海上丝路”重要起点城市，泉州市被赋予“建设21世纪海上丝绸之路先行区”的城市定位，将为泉州市的对外贸易和产业转移的跨越发展提供前所未有的历史机遇。海上丝绸之路沿线国家和地区已经是泉州最大的对外贸易对象，同时，也是第二大外资来源地，海上丝绸之路规划的落实将进一步巩固泉州在该地区原本就紧密的经济联系，为泉州产业经济发展提供巨大商机。

“中国制造2025”的地方样板。国务院正式发布了《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了我国制造业升级三步走战略目标和行动路径。泉州作为中国制造业发展的典型城市，率先对接发布《泉州制造2025》发展纲要，使泉州成为“中国制造2025”首个地方试点和实践范例。泉州确定智能制造、提升质量与品牌、服务型制造等三大转型路线图，并在全省率先启动“数控一代”机械产品应用示范工程，本土智能装备制造企业也呈“井喷式”发展，制造业创新作为驱动经济转型发展的核心力量，推动“泉州制造”逐步向“泉州智造”转变，将为泉州经济绿色发展提供强大助力。

2.面临的挑战

城市综合竞争力有待加强。泉州是制造名城，产业有特色和活力，又是国家级金融改革试验区、电子商务示范区，但作为中国制造业的典型城市，泉州的产业发展仍面临不少挑战，产业结构不合理，企业自主创新能力不强，产品附加值低；企业经营管理粗放，研发投入少；科教资源匮乏，公共平台不足，高端人才短缺等问题。泉州在全国城市创新能力排序，与其经济实力的排序并不协调。

传统产业亟需绿色低碳转型。泉州经济高速发展过程中，经济增长以量的扩张为主，土地、水等资源要素的利用率偏低，产业结构中工业在国民经济结构中比重大，高新技术产业和环保产业等战略新兴产业发展不快，企业以中小企业为主，临港重化工业高速发展造成区域性环境风险增加；全市水土资源压力趋紧，建设用地潜力不足和土地利用集约程度低问题并存，土地生态环境退化问题未得到有效遏制。如何加快转变经济发展方式，以较低的资源环境代价推动泉州跨越发展，促进生态良性循环将成为泉州生态文明示范创建的重大挑战。

区域发展与保护关系有待协调。东部沿海地区经济增长速度较快，但生态环境压力较大，绿地空间格局和生态系统服务功能有待优化；绿色交通体系的发展滞后，全市公交出行率不足20%。山区生态环境较好，但经济相对落后，加快经济发展的任务仍然艰巨，局部地区水土流失严重；农村地区环保基础设施建设滞后，造成部分河段和水源地污染。在全市范围内统筹区域间经济发展和生态建设的关系，使安溪、永春、德化3县更好地发挥生态屏障作用，与沿海经济发达县（市、区）取得双赢的生态经济效果，还需进一步协调和落实。

生态文明制度创新需稳步推进。生态文明制度创新是决定生态文明探索成败的关键，推进生态文明建设示范创建，必须以改革创新为动力，搞好顶层设计，建立系统的生态文明制度体系。在推进生态文明探索的过程中，解决好跨行政区和跨部门协作、从制度上统筹自然资源配置、在环境管理中加大市场化手段等等都是挑战。同时许多制度既无成熟的理论研究和普适性的实践经验作基础，又缺少上位法的支撑，需要科学的“顶层设计”与大胆的“先行先试”相结合，制度创新不能急于求成，应坚持问题导向、多方参与、有序推进。

二、规划方针与目标

（一）指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大以来生态文明建设重要思想，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全面建成小康社会、全面深化改革、建设国家生态文明试验区的战略目标，贯彻绿色发展理念，按照“环境容量—环境质量—减排总量”有机统一原则，以改善环境质量为主线，以大气、水和土壤环境要素为主体，以重点区域、重点流域、重点行业的突出环境问题为突破口，大力推进质量改善、总量减排、污染防治、风险防控、生态文明创建等工作，以环保倒逼经济转型，实现经济社会与资源环境协调发展，争当“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建建设的领头羊，为全面建成创新泉州、智造泉州、海丝泉州、美丽泉州、幸福泉州奠定坚实的环境基础。

（二）基本原则

以人为本，生态优先。生态文明建设是以人民群众的利益为根本出发点，尊重自然、顺应自然，遵循生态规律和社会经济发展规律，增强经济实力和公共产品供给能力，全面改善环境质量，保障群众幸福生活，实现人与自然和谐共生，全民共享生态文明建设成果。

绿色发展，全面融入。要将生态文明建设放在突出战略位置，融入经济建设、政治建设、文化建设和社会建设各方面和全过程，坚持社会经济发展与资源环境承载能力相适应，推动生产方式、生活方式和思维方式的绿色转型，促进经济社会的绿色、低碳、循环发展。

空间优化，分类指导。区域经济社会发展的空间格局要遵循资源环境承载能力，建立以主体功能区划为基础的空间开发格局，依据环境功能来约束和指导区域社会经济活动，按照分区、分类、分级的差异性管控要求，优化生态、生产、生活空间布局。

统筹兼顾，重点突破。正确处理保护与发展、远景与近期、整体与局部、陆地与海洋、城镇与乡村等关系，问题导向、重点突破、示范引领、稳步推进，推动生态文明建设协调发展和整体提升；探索可复制、可推广的有效模式，主动融入国家生态文明试验区建设。

全民动员，制度保障。强化政府引导、全民动员，健全相关政策和制度体系，弘扬生态文化，激发公众自觉参与生态文明建设，发挥公众的监督作用，形成政府、企业、公众共谋共建共治共享的生态文明建设的良好局面。着力构建源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度，形成生态文明建设的长效机制。

（三）规划目标

1.总体目标

“十三五”期间，泉州市将以创建国家生态文明建设示范市为引领，以保持环境质量稳定向好为核心，全面深入推进生态文明建设，进一步凸显城市滨海生态特色，以六大体系建设为重点，基本实现生态用地得到严格保护、国土空间格局得到优化；资源利用效率显著提升，经济绿色低碳循环发展；城乡生态环境持续改善，宜居环境基本形成；生态文明意识在泉州市居民生活方式中内化为习惯，生态文明制度保障体系建成运行，人民群众对生态环境满意度持续提高，力争把泉州在福建省率先建成国家生态文明建设示范市，打造人与自然和谐共生的美丽泉州。

2.具体目标

——主体功能区划得到落实，生态保护红线得到严格保护。生态红线保护区得到有效管控，生态系统质量、功能得到显著恢复；城镇发展边界得到有效控制，区域生态安全格局基本形成；受保护地占国土面积比例不降低，耕地保有量和新增建设用地规模达到省下达指标要求。

——资源环境约束得到有效缓解，绿色产业发展体系基本形成。土地资源价值提高，资源循环利用率，能源水资源产出率进一步提高，产业结构明显优化。高新技术产业增加值GDP比例达到16%，单位工业用地增加值达到70万元/亩，万元GDP用水量低于40m3，非化石能源占一次能源消费比重、万元GDP能耗和万元GDP二氧化碳排放完成省下达指标。

——环境基础设施基本实现全覆盖，生态环境质量明显改善。生态环境状况指数不降低，城市空气质量达到或优于二级标准的天数比例维持在95%以上，国控、省控、市控断面水质达标水质达到或优于Ⅲ类比例、消除劣Ⅴ类水体，近海海域达到或优于二类水质标准的面积比例不降低。

——全社会牢固树立文明意识，生态文明制度体系基本形成并有效运行。全民节约、环保的意识风尚和消费习惯基本形成，生态文明教育体系、社会经济发展评价体系成熟运行，科技创新在经济发展中发挥重大作用，生态补偿和各类环境经济制度运行良好，先进的生态环境监测监管能力体系建成，生态文明示范区建设水平居福建省前列并在产业结构调整和制度创新等方面具有示范意义，环境信息公开率不低于80%，人民群众对生态环境满意度保持在85%以上。

（四）指标体系

以环境保护部最新发布的《国家生态文明建设示范市指标（试行）》为主体，结合福建省“十三五”生态省建设专项规划和泉州实际，共设计10类32个指标作为“十三五”生态文明建设的考核指标体系。

表2 “十三五”生态文明建设专项规划指标体系
	领域[image: image1.emf]
	任务
	指标
	单位
	现状
	目标值
	属性
	指标来源

	生态空间
	空间格局优化
	1
	生态保护红线
	-
	划定中
	执行
	约束性
	示范市指标

	
	
	2
	受保护地占国土面积比例
	%
	28.3
	28.3
	约束性
	示范市指标

	
	
	3
	耕地保有量
	万亩
	-
	不低于省下达指标
	约束性
	生态省规划

	
	
	4
	新增建设用地规模
	万亩
	-
	不突破省下达指标
	约束性
	生态省规划

	生

态

经

济
	资源节约与清洁生产
	5
	单位GDP能耗
	吨标煤/万元
	0.604
	完成省下达指标
	约束性
	示范市指标

	
	
	6
	万元GDP用水量
	立方米
	54
	≤40
	约束性
	示范市指标

	
	
	7
	单位工业用地工业增加值
	万元/亩
	-
	≥70
	预期性
	示范市指标

	
	
	8
	非化石能源占一次能源消费比重
	%
	14.7%
	比全国平均水平高6个百分点
	约束性
	生态省规划

	
	
	9
	单位GDP二氧化碳排放
	%
	-
	完成省下达目标
	约束性
	生态省规划

	
	绿色产业发展
	10
	高新技术产业增加值占GDP比重
	%
	10.1
	≥16
	预期性
	特色指标

	生

态

环

境

境
	环境质量改善


	11
	空气环境质量

质量改善目标

优良天数比例

严重污染天数
	-

%

-
	不降低且达标

≥95

1
	不降低且达标≥95

0
	约束性
	示范市指标

	
	
	12
	地表水环境质量

质量改善目标

水质达到或优于Ⅲ类比例

劣Ⅴ类水体

近海海域达到或优于二类水质标准的面积比例
	-

%

-

%
	不降低且达标

≥85.29

基本消除

92.7
	不降低且达标

≥90

消除

不降低
	约束性
	示范市指标生态省规划

	
	
	13
	土壤环境质量

质量改善目标
	-
	-
	不降低
	约束性
	示范市指标

	
	
	14
	主要污染物总量减排
	-
	完成
	完成
	约束性
	示范市指标

	
	生态系统保护
	15
	生态环境状况指数（EI）
	-
	75.19
	≥55且不降低
	约束性
	示范市指标

	
	
	16
	森林覆盖率
	%
	58.7
	58.7
	预期性
	示范市指标

	
	
	17
	森林蓄积量
	万立方米
	3651
	不低于省下达指标
	约束性
	生态省规划

	
	
	18
	水土流失面积占土地面积比例
	%
	13.35
	不高于省下达指标
	约束性
	生态省规划

	
	
	19
	海岸带自然岸线保有率
	%
	24.07
	不低于省下达指标
	约束性
	生态省规划

	
	环境风险防范
	20
	危险废物安全处置率
	%
	100
	100
	约束性
	示范市指标

	
	
	21
	耕地土壤环境质量达标率
	%
	-
	≥82
	预期性
	生态省规划

	
	
	22
	污染地块安全利用率
	%
	-
	≥90
	预期性
	生态省规划

	生态生活
	人居环境改善
	23
	集中式饮用水源地水质优良比
	%
	100
	100
	约束性
	示范市指标

	
	
	24
	城镇污水处理率
	%
	88.3
	≥90
	约束性
	示范市指标

	
	
	25
	城镇生活垃圾无害化处理率
	%
	98.5
	不降低
	约束性
	示范市指标

	
	生活方式绿色化
	26
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	－
	≥50
	预期性
	示范市指标

	
	
	27
	公众绿色出行率
	%
	-
	≥50
	预期性
	示范市指标

	
	
	28
	政府绿色采购比
	%
	-
	80
	预期性
	示范市指标

	生

态

制度

度
	制度与保障机制完善
	29
	生态环境损害责任追究制度
	-
	-
	建立
	预期性
	示范市指标

	
	
	30
	固定源排污许可证覆盖率
	%
	-
	100
	约束性
	示范市指标

	生

态

文

化

化
	观念意识普及
	31
	环境信息公开率
	%
	-
	≥80
	预期性
	示范市指标

	
	
	32
	公众对生态文明建设的满意度
	%
	-
	≥85
	预期性
	示范市指标


三、重点任务

（一）优化国土空间开发

严格按照主体功能定位推动发展，统筹协调城镇、产业、生态、农村等国土空间资源，严格落实生产、生活、生态空间开发管制，推行“多规合一”规划体制改革和生态保护红线落地定桩，构建建设用地增长边界控制线、产业区块控制线、生态环保控制线、基本农田控制线等管控体系，落实用途管制。突出提升环湾中心城市要素集聚度和综合服务功能，促进“一湾两翼三带”协调发展；优化中小城市布局和形态，加强城乡基础设施建设，提高中小城镇综合承载能力；积极推进产城融合，走以人为本、绿色低碳的新型城镇化道路。
1.构建生态安全格局，保障区域生态安全

（1）划定生态保护红线，完善生态保护制度

划定生态保护红线范围。深入推进泉州市以及石狮市、晋江市、南安市的“多规合一”试点工作，全面梳理市域范围内的土地和生态资源，明确城市发展与保护的图底关系，划定统一的基本生态控制线，强化各类生态资源的管控。2016年底，完成永春县的空间规划编制试点方案。

严格落实主体功能区划、生态功能区划，划定泉州市生态保护红线，将自然保护区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、沿海基干林带、集中式饮用水水源地保护区、水源涵养区、水土流失敏感区、海洋生态功能区等重要生态区纳入生态保护红线范围，逐步设置生态保护红线界桩或界标。

完善生态保护红线制度。按照福建省生态保护红线管控的要求，泉州市生态保护红线区实施分级分类管控。一级管控区内，除必要的科学实验、教学研究、生态旅游、生态产业以及供水、供电、防洪生民生工程和线性工程外，禁止其他一切与生态保护无关的开发建设活动，在法规允许范围内开展适度的生态旅游；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动，确保生态保护红线用地性质不转变、面积不减少、生态功能不降低。逐步建立生态保护红线区项目准入制度、生态保护红线区生态补偿制度、生态保护红线绩效考核制度，推动全市生态文明制度建设。

（2）构建生态安全格局，保障区域生态安全

在市域范围内，依托自然山体、海岸带、森林、河流等生态要素，重点建设“三横三纵四廊道”，形成纵贯南北、贯通东西、连通海陆、隔离城市的生态安全格局。

三纵：①西部，以戴云山山脉为骨干，以戴云山自然保护区、牛姆林自然保护区、云中山自然保护区、唐寨山森林公园为重要节点，构建贯穿德化西部、永春西部和安溪西部山区的山地生态涵养带。严格保护区内的自然山体和森林资源，加强水土流失治理，限制矿山开采、坡地茶园垦殖等人类活动，提高综合生态功能。②中部，沿自然山体连接后桥水库、清源山西缘、惠女水库至洛阳江上游区域，形成纵贯南北、隔离东部城市发展区与西部生态缓冲区的生态带，精心维护生态格局中的交叉节点，积极开展生态建设，保持生态通道的畅通和健康。③东部，沿海生态防护带，包括崇武海滨、泉州湾、深沪湾、金门湾沿海陆地及近海岛屿。实施海岸建设退缩线制度，严格保护滩涂、湿地、岛礁、防护林等典型海岸带生态系统；对岸线资源实施分类保护，积极进行沿海环境综合整治与生态修复工作逐步，恢复受损岸段的生态功能，保持自然岸线保有率不低于省下达指标。

三横：①北部，以德化北部戴云山为起点，利用自然山地和森林，连通石牛山森林公园、五台山森林公园、碧卿森林公园、罗溪森林公园，至陈田水库、泗州水库和菱溪水库的上游汇水区，形成泉州市北部生态屏障带。②中部，自戴云山东缘，沿晋江西溪和东溪上游山地连通魁星岩森林公园至清源山，形成贯通东西部的横向生态通道。③南部，连通龙门森林公园、罗山森林公园、村内水库和石壁水库的上游汇水区，至沿海一带，形成泉州市与厦门市的自然生态隔离屏障。

四廊道：在城市“一区两翼”的总体发展格局中，在惠安、洛江、中心城区、晋江和石狮的两两建成区之间，依托现有山体和水域，设置1～5km宽、空间上呈“环湾放射状”的四条城市生态隔离廊道，限制东部城市集中发展区的连片蔓延，并贯通西部生态区与沿海生态带，保持生态通道的畅通。城市生态隔离廊道内建设用地面积比例不超过20%。

（3）建设生态梯度带，分区控制开发强度

根据生态环境特征和主导功能，自沿海向内陆地区，生态保护程度逐渐加大、开发程度逐渐降低，形成“沿海生态防护带—城镇重点发展带—生态缓冲带—生态涵养带”4个生态梯度带。

沿海生态防护带：以生态防护为主要功能，加强湿地保护，积极营建并完善海防林，预防海洋灾害；合理规划沿岸产业布局，协调好生态保护与港口建设的关系，加强近岸海域污染治理，控制城市、工业及港口对海洋生态环境的影响。

城镇重点开发带：包括泉州市中心市区、洛江区南部、泉港区、石狮市、晋江市、南安市东部和南部乡镇、惠安县，属于沿海台丘平原城镇发展区；合理布局城市功能区，加强城市公共绿地和城镇生态隔离带建设，注重污染综合治理和环境风险防范。

生态缓冲带：包括洛江区、南安市大部分区域、安溪县东部、永春县东部，属于低山丘陵区，以水土保持和农业生产功能为主；恢复山地森林植被，提高森林质量；发展高效优质的生态农业，减少农药化肥施用量，控制面源污染；加强茶园、坡耕地的水土保持工作，积极开展小流域综合治理；控制矿产资源开发，做好矿区生态恢复。

生态涵养带：包括安溪县西部、永春县西部和德化县，属于中低山地，具有河源水源涵养与生物多样性保护等重要功能；以封山育林为主，保护生物多样性，维护生态系统稳定；加强自然保护区和森林公园，提高生态保护地面积；加强生态公益林建设，优化森林结构，提高森林生态系统质量。

2.促进产城融合发展，提升工业用地效率

（1）落实主体功能区划，促进特色产业集群发展

落实主体功能区划，结合城市发展总体架构，调整优化园区载体，推动产城融合发展。推动食品产业、工艺制品、纸业印刷三大特色产业集中布局、集聚发展、延伸产业链，促进产业集群化、产品差异化发展，有效改善县域间、工业园区间的产业趋同化问题。

推进环湾区域与特色县域经济产业联动发展。环湾中心城区强化商务功能，推进泉州开发区、鲤城高新区、出口加工区的转型提升，加快泉州台商投资区、晋江滨江商务区、南安滨江产业基地和洛江经济开发区等的开发建设，重点发展高新产业和都市型产业；推动北翼地区成为海丝石化先行区、产城融合示范区，统筹泉港—泉惠石化园区建设，重点发展绿色石化、海工装备和港口物流业；推动南翼地区水头—安海—石井—东石—官桥—内坑整合优化，加快晋江、南安滨海新区开发建设，优化提升纺织鞋帽、机械装备等，加快海港经济和空港经济；安溪、永春、德化3县重点发展生态产业、绿色经济、山地经济；协同推进厦漳泉同城化发展，加快泉州厦门经济合作区思明园、湖里园建设。

（2）整合提升产业园区，提升工业用地效率

推动有条件的国家级开发区扩区发展或调整区位，鼓励支持有条件的省级开发区申报升格为国家级开发区。结合贯彻落实国家级和省级开发区综合发展水平评价工作，发挥泉州开发区、泉惠石化工业区“创建绿色开发区示范区”的带动示范作用，推动省级以上开发区转型升级。鼓励联合建设产业转移园区，创建特色产业园区、创新性园区、生态工业园区、知识产权示范园区，建设新型工业化产业示范基地。按照产业集中、发展集约、资源共享的要求，控制新增工业用地规模，规划建设现代服务业集聚区，重点打造石狮石湖物流园区等现代物流园区，泉州开发区海峡股权交易中心等创新金融集聚区，泉州网商产业园等电子商务集聚区，领SHOW文化创意园区等文化创意集聚区。支持社会资本参与旧工业园区改造，鼓励旧工业园区通过产业置换提高产业集聚度，推动乡镇工业集中区改造升级，建设特色产业孵化基地。

3.提高城镇用地效率，改善城乡人居环境

（1）提升城镇用地效率

提高城镇空间利用效率。整合盘活存量土地资源，提高土地利用质量与效益，增加公共设施用地面积，以建设设施完善、环境优美、各具特色的现代化居住区为目标。旧城区居住用地通过空间整合，加强配套设施建设，逐步改善其居住环境。

加速农村、建制镇城市进程。重点加速晋江市西部及南安市南部围头湾地区，泉港区、惠安县东部环湄洲湾地区村庄、建制镇城市化进程，进一步提升环泉州湾地区城市对周边村庄、建制镇辐射能力。

（2）优化市域村庄布局

坚持以人为本、公平共享的原则，以人的城镇化为核心，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，实现村民就地、就近城镇化。贯彻实施《泉州市村庄布局规划（2013-2030）》，对市域内村庄进行建设策略分类指导，分区、分类引导村庄的整治、改造和建设，依条件成熟情况逐步推进撤并工作，引导城乡空间一体化统筹发展，引导现代农业产业发展及农民适度集中居住。

（二）提升生态环境质量

强化生态保护红线区的有效保护，持续推进“四绿”工程建设和重点区域水土流失综合治理；以改善环境质量为核心，加大环保基础设施建设力度，以水、大气、土壤污染防治为重点，着力解决损害群众健康的突出环境问题。

1.实施青山工程，维护自然生态

（1）加强西部生态涵养区生态建设

以现有自然保护区、森林公园为基础，加强现有自然保护区的基础设施的能力建设，提高自然保护区管理质量，积极规划发展县级以上森林公园，建设西部生态保护屏障。重点建设水源涵养林、水土保持林和防护林，加强封山育林，持续实施天然林保护工作，进一步加强封山育林，稳定生态公益林面积。加强水源地强制性保护，建立集中饮用水水源地保护的统一监管机制，减少人为活动影响。协调资源开发、经济发展与生态环境保护关系，维护生态系统稳定及生态服务功能。针对西部地区内农村生态环境特征，加大环境基础设施建设，减少区域内污染物排放总量，引导发展特色生态农业、环境友好型产业，实现经济发展与资源保护的可持续发展。

（2）建设城镇外围生态隔离带

城市生态隔离廊道主要由科山、文笔山、清源山、紫帽山、灵源山、灵秀山、宝盖山等成片的森林山地，晋江和洛阳江、农田以及道路绿化带等自然或近自然生态要素组成，鼓励通过建设城市郊野公园、森林公园保留农田等多种形式建设城市生态隔离廊道，廊道内建设用地面积比例不超过20%。

（3）构筑沿海生态防护带

严格控制沿海区域围填海总量，对围填海面积实行约束性指标管理。对岸线资源实施分类保护，加强自然岸线保有率控制，保持自然岸线保有率不低于23.79%。进一步完善海防林体系，推进沿海基干林带缺口填平补齐和更新改造，保证大陆海岸线基干林带宜林地段绿化率达到100%；海岸线绿化宽度100～500m，重点保护区域为500～1000m，形成“带、网、片”相结合的防护网络，建成生态结构稳定、防护功能强大的沿海绿色生态屏障。实施“碧海银滩”工程，加大滨海湿地生态系统的保护与治理，严格保护现有滩涂、红树林；加快泉州湾、安海湾等重点海湾的生态保护恢复工程，推进实施惠安青山湾、西沙湾、石狮红塔湾等重点海湾沙滩修复工程，增强崇武至秀涂海岸带、泉港惠屿海岛等重点岸线及海岛生态景观保护与恢复；加强海岛生态保护，建设惠安南洋屿等海岛生态特别保护区。

（4）加强重点区域水土流失治理

以“预防为主、保护优先”为基本原则，以水土保持重点区为防治重点，开展生态修复，营造森林，恢复植被，减少水土流失的发生条件。积极推进重点小流域、重要水源地、重要道路和河流两侧以及城镇周边等重点区域的水土流失的防治工作，加强崩岗治理，采用“上截、下堵、中绿化”的综合治理措施，控制崩岗侵蚀，改善崩岗区生态环境。加强坡地茶果园水土流失的整治工作，修建高标准水平梯田，提高园地蓄水保土能力，建立生态茶果园。综合整治重点小流域，实行生物措施、工程措施和农业耕作措施相结合，人工治理与封禁治理、生态修复相结合的措施，实现生态、经济和社会效益的统一。到2020年，水土流失面积占土地面积比例不高于省下达指标。

（5）持续推进矿山生态修复

以晋江市、南安市、惠安县、安溪县、永春县和德化县的采石、采矿区为对象。合理规划矿业开发布局，关闭污染严重、治理无望的矿山企业，淘汰落后的生产设备、技术和工艺。坚持“谁开发，谁保护；谁污染，谁治理；谁破坏，谁恢复”的矿产资源开发利用原则，加大对矿产资源开发利用的督查和管理力度，规范采矿行业行为。引导和鼓励发展矿业循环经济，鼓励废弃矿石和尾矿的回收利用，加快实施矿业循环经济，如：煤矸石墙体砖、水泥配料、加气砖材料、破碎建筑石料等生产厂，促进尾矿和煤矸石的再利用。结合生物措施和工程措施，积极开展废弃矿区生态修复。实施青山挂白绿化治理，改善交通干线视线景观；综合利用矿山尾矿资源，减少矿山污染物排放量；加强矿山生态监督管理，全面落实治理主体责任；鼓励引导社会力量参与，推动矿山土地复垦利用。

（6）加强生物多样性保护

根据各类保护区域的法律规定，实行强制保护。具体保护措施包括：“禁止开发区”内严禁可能损害自然保护区内保护对象、自然资源和环境质量的开发建设活动；“限制开发区”内不允许进行滥开滥垦、滥采滥伐等活动；在自然保护区组织参观、旅游活动的，必须按照有关自然保护区行政主管部门批准的方案进行，禁止开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理或搬迁。进一步完善生物多样性保护基础设施和科技支撑体系，加强重点保护生物的监测，完善信息管理系统和监测系统。加强自然保护区和河口滨海湿地保护与修复，重点实施对江河源头森林植被、滨海湿地、野生动植物集中区等关键区域的抢救保护，加大生物多样性保护力度，加强对外来入侵物种的防控。

2.实施清水工程，保障用水安全

（1）加强饮用水水源地环境保护

强化饮用水源安全保护。开展集中式饮用水水源环境保护规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑、排污口和网箱养殖。2018年底前，县级以上集中式饮用水水源保护区内居民生活污水和垃圾要基本实现收集处理。“十三五”期间，强化水源地水质监测，市级水源地水质一旬一测、县级水源地水质一月一测；市级主要地表水水源地要实现水质自动监测；推动县级水源地水质自动站建设；加快备用水源或应急水源建设。

加强农村饮用水水源保护和水质检测。推进农村饮用水源保护区划定工作，落实农村饮水安全工程管理机制，实现工程建设和水源保护“两同时”。

强化饮用水水源地污染源综合治理。系统排查饮用水水源地周边排污口分布状况以及倾倒垃圾情况，对于直接影响水源地水质的排污口进行综合整治，严格禁止在水源地内排放污水和倾倒垃圾，加强饮用水源地保护和监管力度，基本遏制饮用水源地环境质量下降的趋势，保障饮用水安全。

加大环境信息公开力度。要求县（市、区）每季度向社会公开饮水安全状况。综合考虑水环境质量及达标情况等因素，将最差和最好的水库、晋江和洛阳江两大流域的监测断面以及饮用水源地的水环境状况定期向社会公布，实时接受群众的监督和举报。

（2）加大重点流域水环境综合整治力度

加强良好水体保护。积极推进山美水库湖泊生态环境保护试点工作，确保试点项目经费专款专用，不断加强水库流域污染源防治工程、生态保育工程建设以及生态环境监管工程等的建设。推动泉州市良好湖泊生态环境保护试点工作，将惠女水库、泗洲水库、陈田水库等作为重点保护的湖泊水库，强化流域畜禽养殖整治力度，推动流域内生态修复工程建设。

深入推进重点流域综合治理。贯彻落实水污染防治行动计划，持续推进城乡污水处理设施和收集管网建设，抓好晋江、洛阳江、山美水库、惠女水库、石壁水库、桃源水库、龙门滩水库等重点流域环境整治，深入实施跨境流域整治、小流域“赛水质”活动，推进万里安全生态水系建设。

强化水资源管理和优化配置。根据水资源承载能力，积极推进水资源动态分区管理模式，落实《泉州市水网暨七库连通工程规划》和《泉州市水资源优化配置专题报告》。构建“上蓄下引、河库连通、多源互补、丰枯调剂、环境优美”的现代水网体系。以七库（彭村、龙门滩一级、山美、惠女、菱溪、陈田、泗洲水库）连通工程为重点，新建山美水库至惠女水库连通工程、惠女水库至菱溪（黄塘）连通工程、陈田水库至泗洲水库连通工程，并进一步完善末端受水点至水厂的输水管网，新增供水量优先保障洛江、泉港、惠安及泉州台商投资区等区域大工业发展用水安全，缓解晋江下游供水区中远期水源短缺问题。

（3）积极推进城市黑臭水体综合治理

整治方案的制定与实施。2016年底前，完成全市城镇建成区黑臭水体排查工作，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并建立城市水体监测评价体系。落实“一河一策”治理方案，综合采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复以及活水循环等措施。2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；2020年底前泉州市建成区黑臭水体控制在10%以下。

整治效果的评估与考核。引入第三方评估机构，全程参与整治方案制定、工程实施、监测机构选择等工作，协助市政府完成水体整治效果的评估工作，每半年向社会公布治理情况；同时，为避免水体整治出现周期性反复即或治理后的水体又恢复到黑臭状况的出现，应建立长效机制，保障治理效果的持续性。

（4）全面控制水污染物的排放

工业点源污染达标排放。积极推动泉州市优化产业布局，加强重点行业治理，对漂染等重点行业皮革、漂染、造纸企业强化深度治理和节水回用工程，完成企业整合任务和产能认定；对于石材行业严格执行规划管理，禁止在石材规划加工区以外从事石材加工业务；强化监督电镀企业管理工作，禁止在晋江金鸡水闸上游新建电镀企业生产车间；关停取缔污染企业、淘汰落后产能，严格落实产业结构调整政策，坚决取缔污染行业、淘汰落后产能。

加强企业水污染物排放管理。加快技术改造和工艺改革，实行强制清洁生产审核，减少水污染物排放；推进企业向工业园区集中，集中处理外排废水，针对有毒有害废水单独处理；逐步提高污水排放标准限制，加大工业废水接管率及处理率。到2020年实现全市工业废水处理达标率达93%以上。同时，逐步提高工业企业用水、排水管理水平，实现清污分流、一水多用等措施，降低新鲜水耗，提高水的重复利用率，到2020年全市工业重复用水率不低于85%。

治理控制农业面源污染。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求，新建高标准农田要达到相关环保要求。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。推广测土配方施肥技术，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。

强化畜禽养殖污染防治。严格执行已划定的禁养区、禁建区和可养区，编制实施畜禽养殖污染防治规划。2016年底前，全面完成存栏5000头以上生猪规模养殖场标准化改造；2018年底前，全面完成非禁养区内的生猪规模养殖场（存栏250头以上）标准化改造，全市的规模养猪场基本实现达标排放或零排放。2016年底前，完成256家存栏1500头以上生猪养殖场配套建设病死猪无害化处理机械补助项目；养殖环节病死猪无害化处理全覆盖补助政策到位面100%，全市基本实现病死猪无害化处理，引导、鼓励和支持养殖废物资源化综合利用。

制定产业结构调整负面清单。完善并严格执行泉州市工业投资项目和服务业项目准入制度，包括经济性准入和环保准入，对所有新引进的项目实行严格的门槛管理，制订“泉州市重要生态功能区的产业准入负面清单”；同时，加强对排污企业的日常监管工作，规范工业企业环保行为，督促企业完善治污设施建设，确保污染物稳定达标排放。

（5）加强近岸海域水环境保护

探索建立主要海湾排污总量控制制度。贯彻执行省政府制定的泉州湾污染排放总量控制方案，研究制定污染物总量控制目标任务（消减比例、消减总量）及减排分解方案。推广近岸海域生态健康养殖，在泉港肖厝养殖区实施近海养殖网箱标准化改造，鼓励渔业企业开展海洋离岸养殖和集约化养殖，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，积极推进海水养殖污染防治。

提升近岸海域水环境监测能力建设。积极推进泉州海洋预报监测中心的建设，在湄州湾、大港湾、泉州湾等重点区域，采用岸边固定站与近岸海域相结合的形式，构建以海水水质在线监测设备为核心、基于无线通讯网络的近岸海域海水水质实时在线监测系统，及时、准确地反映近岸海域营养盐、含沙量和油类等污染物状况、环境质量状况及其发展趋势等信息，提升赤潮或溢油事故等预测预警能力。

加强陆源排污监管和联防联控。强化泉州市13个重点入海排污口和12条主要入海河流的排污监控和监测，推进涉海部门之间监测数据共享、定期通报、联合执法。推动实施入海河流断面考核和污染物减排制度。提高涉海项目准入门槛。开展入海排污口清理工作，规范设置入海排污口。2017年底前，全面清理非法或设置不合理的入海排污口；到2020年，沿海县（市、区）入海河流基本消除劣于V类的水体。

强化海岸垃圾治理能力。持续开展全岸线的海洋垃圾治理行动，建立海滩垃圾和海岸垃圾定期清扫、打捞制度，减少垃圾对海岸带环境的污染损害。

积极治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶；2018年起投入使用的沿海船舶、2021年起投入使用的内河船舶执行国家有关船舶及其设施、设备的环保新标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰；规范拆船行为，禁止冲滩拆解。

增强港口码头污染防治能力。编制实施全市港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应按规定制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。逾期未完成的，一律停产整改。

加强突发事件应急响应能力。加快建立针对溢油、危险化学品泄露等突发事件的监测和应急处理中心，加强对危险化学品的监督和管理，应对临港石化产业发展需求。

（6）强化水污染物减排工作

加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行提标改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。山美、惠女等湖库汇水区域及石狮、晋江等沿海城市、城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，排放口位于城市建成区水体中上游的新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。推广乡镇人工湿地建设或小型污水处理设施建设，增强乡镇生活污水收集和处理能力。

全面加强配套管网建设。加强市域内河流沿河排污口梳理调查，加快沿河排污口接驳工程建设，实现晋江流域、洛阳江流域两大水系流域内的“污水接管、清水还河”目标；全面开展污水管网的摸底普查工作，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设应实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2020年，城市建成区污水基本实现生活污水全收集、全处理。

集中治理工业集聚区水污染。推进皮革、电镀、印染行业集控区水污染集中治理，新建企业必须全部进入相应行业的集控区，实施“以大带小”“以新带老”，坚持涉重污染物排放量“等量置换”或“减量置换”原则，实现主要污染物排放零增长；集控区内所有企业必须全面实现废水分流分治、深度处理，含重金属废水必须进行预处理，达到车间排放标准；所有集控区应同步建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，否则一律不准生产。加强工业集聚区污染治理，强化工业废水深度处理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理污染治理设施。2016年底，省级及以上工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置、其他工业园区应于2017年底前建成。现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。

深化污染物减排任务。完善主要污染物排放总量指标分配和统计监测考核体系。按照市政府规定削减和控制本辖区/控制单元内重点水污染物排放总量，将控制指标分解落实到各县（市、区）。严格控制污染物新增排放量，对超过重点污染物排放总量控制指标的地区，暂停增加重点污染物排放总量的项目审批。

（7）健全总量分配调控机制

全面推行排污许可。依法核发排污许可证，“十三五”完成国控重点污染源及排污权有偿使用和交易试点地区污染源排污许可证的核发工作，其他省控和市控污染源于2017年底前完成。

加强许可证管理。以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。禁止无证排污或不按许可证规定排污。2017年底前，完成全市排污许可证管理信息平台建设。

（8）强化考核追责，充分发挥市场机制作用

实施严格的水环境管理制度。力争通过实行源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度、生态修复制度，保护和修复水生态环境。建立体现水生态环境保护要求的目标体系、考核方案、奖惩机制，推行领导干部自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终身追究制，按照县（市、区）所辖区域，把党政“一把手”的环保责任落实到位;同时，推动水环境管理从过去的以行政审批为抓手、由政府主导，转向以市场和法律手段为主导，更好发挥政府在制定规划和标准等方面的规范引导作用。继续推进环保行政审批制度改革，优化审批流程，减少审批环节，强化事中事后监管，更多地利用市场手段激励约束环境行为。

3.实施蓝天工程，改善空气质量

（1）推进脱硫脱硝除尘工程

燃煤电厂实施超低排放改造升级行动。新建、在建的燃煤机组按燃气轮机组排放标准实施清洁煤电建设，全市30万千瓦以上机组全部按燃气轮机组排放标准实施清洁排放改造，烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，二氧化硫排放浓度≤35mg/Nm3，氮氧化物排放浓度≤50mg/Nm3。

对钢铁、化工、水泥等重点行业，加强对其脱硫、脱硝、除尘的治理。钢铁企业烧结机、球团竖炉、有色冶炼企业窑炉、石油炼制企业的催化裂化装置应安装投运脱硫设施或实施技术改造，综合脱硫效率应达到80%以上；每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫；除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施，综合脱硝效率应达到50%以上。重点治理钢铁、水泥行业的烟粉尘无组织排放，燃煤工业锅炉、水泥窑、工业窑炉均安装运行高效除尘设备，确保达标排放。

（2）强化挥发性有机物治理

在石化、化工、包装印染等行业开展挥发性有机物综合治理，推进泉州市境内福建联合石化公司、中化泉州石化公司等重点企业的VOCs综合治理，积极开展“检测泄露与修复”技术改造。推进汽车涂装、船舶涂装、涂料和油墨生产、印刷等行业的达标排放治理。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。加快石化行业VOCs监测监控体系建设，推进全市化工园区、重点港口油码头、液体化工码头的有机废气综合整治。加强对VOCs的环境监管，防控区域复合型污染。

（3）淘汰落后用能设备

在化工、印染、造纸、陶瓷等产业聚集区建设热电联产机组或大型集中供热设施或实施清洁燃料替代工程。到2017年基本淘汰分散型工业燃煤炉窑，完成石狮、晋江的印染、皮革集控区和工业园区内的集中供热工程。对确实无法淘汰的燃煤炉窑实施升级改造，推进传统锅炉“微煤雾化”技术改造，按规范建设除尘、脱硫、脱硝设施，确保污染物排放达标。巩固和提升“煤改气工程效果”，确保用煤不反弹，通过技改提升建陶产业除尘效率。

（4）积极优化产业结构

严控高污染、高耗能行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。大力优化泉州地区的产业结构，严格限制建筑陶瓷制品行业和印染服装行业等行业规模。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，限期淘汰；压缩过剩产能，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展；坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。

（5）加快调整能源结构

控制煤炭消费总量，严格控制火力发电行业的年耗煤量，鼓励使用低硫煤，鼓励清洁生产及清洁能源替代。鼓励企业资源型清洁生产，鼓励企业通过改善管理、优化工艺等措施，实施产业、产品结构调整与清洁生产技术相结合，实现增产增效、降耗减亏。通过更新生产设备，采用先进生产工艺，提高能源利用率，减少工业污染排放，实现污染物排放的减量化和最小化。大力发展清洁能源，进一步优化能源结构，促进煤炭清洁高效利用。新建用热企业应首先考虑使用天然气作为能源；鼓励有条件的老企业通过锅炉改造使用天然气。进一步加大对使用清洁能源企业的政策支持力度。

（6）推行企业技术改造

全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，对高污染的生产环节实施技术改造。加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测，以及新能源汽车、智能电网等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作。大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。大力发展机电产品再制造，推进资源再生利用产业发展。

积极培育节能环保产业。着力把大气污染治理的政策要求有效转化为节能环保产业发展的市场需求，促进重大环保技术装备、产品的创新开发与产业化应用。积极培育节能环保企业，推动节能环保、新能源等战略性新兴产业发展。鼓励外商投资节能环保产业。

（7）绿色出行，大力降低机动车污染

实施公交优先战略。提高公共交通出行比例，加强步行、自行车交通系统建设，至2017年，泉州市中心城区建成410个公共自行车租赁站点，投入1.3万辆公共自行车。合理控制机动车保有量，通过鼓励绿色出行、增加使用成本等措施，降低机动车使用强度。

加快黄标车淘汰进程。实行区域黄标车淘汰实施方案，加快“黄标车”和老旧汽车的淘汰进程，优先淘汰公务黄标车，并制定一些经济鼓励政策，至2017年,基本淘汰黄标车。

严格环保监测。加强对机动车排气的检验管理，对定期检验或抽测不能达到排放标准的，限期治理；限期治理后仍不能达标的，依法给予强制报废。交通部门要加强对机动车维修业的监督管理，修竣车辆达不到排放标准的不得出具竣工出厂合格证。

完善机动车管理系统。建成机动车排气污染综合信息管理系统，加强对机动车维修企业的资质管理，在各个环节对机动车排气污染实施监控，实现部门间信息共享。

推进油品升级推广新能源车。加大对油品生产企业和加油站的监督检查力度，积极做好燃油清洁剂的推广工作，全市各加油站销售的汽油、柴油必须按规定添加燃油清洁剂，确保油品质量。鼓励使用新型清洁能源，优先发展使用天然气环保汽车，加快车用加气站建设，和柴油公交车双燃料的步伐。协助推广新能源汽车及配套充电站、桩。

（8）扬尘防治，改善城市大气质量

加强施工工地的环境管理。实施“黄土不漏天”工程，全面推行绿色施工，积极推动建筑施工企业开展环境管理体系认证和绿色工地创建。规范拆迁用地和建筑工地管理，开展扬尘排污收费措施，促进企业开展治理。将扬尘防治措施列入文明施工检查重点内容，组织定期、不定期专项执法检查，督促、指导施工单位按防治扬尘污染技术规范进行施工。当空气质量达到重度污染或出现四级及以上大风天气时，建筑工地不得进行土方作业，且需进行洒水抑尘、冲洗地面和覆网防尘。

加强道路扬尘治理。通过道路晴天定时洒水，提高市区道路机械清扫率，推行湿式清扫等措施，鼓励使用中水等进行路面冲洗作业，做到城市道路无明显可见积尘，路面应见本色，减轻道路扬尘污染。加强渣土执法，强化应急清理，根据实际情况着重加密泥头车运输路线及大型土石方工地等周边市政道路的冲洗频次。主要行车道机械化清扫率每年提升４％;同时,加强城市绿化和路面硬化，减少城市裸露路面，减轻二次扬尘。

裸露土地复绿。对需要复绿的施工裸露土地、开山露天土地、废弃采石场取土点等地点的总数、已完成数、待完成数等进行全面调查，对废弃采石场取土点现状和整治复绿工作存在问题进行分析，按照“谁开采谁治理，谁受益谁复绿”的原则，提出裸露整治复绿工作的有效措施和方法。制订废弃采石场取土点整治复绿的工作方案，由权益人负责筹措资金进行整治，各县（市、区）负责监督落实；对需由各级政府进行投资的复绿工程，纳入各级政府年度投资计划。

4.实施净土行动，保障土壤安全

（1）提高土壤污染监测能力

提高土壤污染监测能力，完善市域土壤环境监测网络。在第一次土壤污染状况调查及环保、国土、农业等部门成果基础上，开展农用地和城市土地土壤污染状况加密调查，开展已转产、搬迁、关闭企业用地土壤污染状况排查，建立市域农用地土壤环境质量档案和污染场地清单。到2020年，完善土壤环境监测网络，土壤和重金属监管能力明显提高，基本摸清全市土壤污染状况。

（2）严格控制土壤污染潜在来源

实行严格的涉重和持久性有机污染物企业环境准入制度，实施环境敏感区域周边土壤重金属、持久性有机污染物超标的工矿企业的转型升级改造，加强涉重企业环境综合整治，鼓励企业在达标排放的基础上深度治理。加强土壤污染工业来源的识别与控制，特别是矿山“三废”排放以及冶金企业的大气沉降，加强集中式治污设施周边土壤环境监管，规范废物集中处理处置活动。到2020年，污染地块安全利用率不低于90%。

（3）开展土壤环境分级分类的精细化监管

实施农用地土壤环境分级管理，划分农用地土壤环境质量等级，分别采取保护、控制、禁止措施，保障农产品产地环境安全。实施建设用地分类管理，根据土壤质量状况、土地规划用途等，开展建设用地环境风险和人体健康风险评估，保障建设用地的人居环境安全。严控农业生产过程农药化肥和地膜等农用化学品施用导致的土壤污染情况。到2020年，未污染土壤和农产品产地受到严格保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，耕地土壤环境质量达标率不低于82%。

（4）开展土壤修复治理试点

以铅锌矿山、电镀、皮革、铅酸蓄电池和化工重污染企业遗留场地和污染农田、蔬菜基地、滩涂养殖区为重点，开展土壤污染整治试点，推进永春、德化的铅锌矿、小金矿历史遗留矿区环境综合整治。到2020年，启动一批土壤污染治理与修复试点项目，土壤环境质量总体稳定。

5.实施减废行动，促进资源循环

（1）生活垃圾减量与无害化处理

完善生活垃圾转运和处理设施。加快推进垃圾中转站和垃圾无害化处置设施的建设，完善城镇生活垃圾转运系统，按照建成区每2～3km2设置1座小型转运站要求加快推进垃圾转运站建设。城镇垃圾处置场所按照“集中为主，分散为辅”的思路因地制宜集建设焚烧发电、生物处理和卫生填埋综合设施，科学优化垃圾焚烧处理场选址和工艺，加强垃圾处置设施决策过程中的公众参与，到2020年，力争城市生活垃圾回收利用率提高到35%，生活垃圾焚烧处理比例达70%以上，县（市、区）生活垃圾无害化处理率达到99%以上。在农村地区按照“户分类、村收集、镇中转、县处理”的思路，以本地资源化为主，未能处理的送往城镇无害化处置场所。所有乡镇（集镇区）和90%以上村庄的生活垃圾得到有效处理。逐步构建完善的餐厨垃圾收运、利用全过程控制系统，加快推进厨余垃圾处置设施建设，餐厨垃圾得到有效处理。加快推进生活垃圾分类管理试点，按照“可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾”4类进行分类收集，逐步建立生活垃圾分类收集体系，推进家庭生活垃圾干湿分类，鼓励居民将厨余垃圾与其他垃圾分类收集，至2020年，城镇生活垃圾分类收集率达到60%。构建完善的农村生活垃圾资源化体系，通过沼气池、堆肥等技术资源化利用牲畜粪便、菜叶等生物质垃圾。
加快推进厨余垃圾处置设施。加快城镇地区厨余垃圾的资源化利用，逐步构建完善的餐厨垃圾收运、利用全过程控制系统。重点抓好中心市区、有条件县城的餐厨垃圾处理场建设，积极推动县城以上城市餐厨垃圾的分类收运和处理，以规模适度、相对集中为原则，建设餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施，到2020年，中心市区基本实现餐厨垃圾有效处理，县城初步实现餐厨垃圾有效处理。

妥善解决垃圾填埋场的后续污染。加强河流上游特别是水源地上游地区非正规垃圾堆场的调查和风险评估工作，加强对非正规垃圾堆场的巡视和环境监测，及时开展非正规垃圾堆场的治理。

（2）固体废物资源化利用

强化工业固体废物资源资源化利用。持续加强一般性工业固体废物综合利用管理，提高资源化利用率，加强对企业固体废物贮存场所的巡视和环境监测；促进城镇污水处理厂污泥的资源化，扩大污泥联单转运实施范围，综合采用土地利用和热能利用等资源化技术，提高污泥资源化处理率。

加强建筑垃圾和工程渣土管理。规范城镇建筑垃圾管理和资源化利用，严格出土工地管理，确保源头规范；强化运输过程管理，加强运输企业、车辆及驾驶员管理，建立建筑渣土综合服务监管系统，开展建筑垃圾资源化示范工程。

（3）医疗和危险废物处置

加快危险废物利用处置设施建设。按照就地就近无害化安全处置的原则，根据区域发展的处置能力需要，科学规划建设危险废物处置设施，鼓励通过第三方治理、环境绩效合同服务、政府和社会资本合作等模式，吸引社会资本进入危险废物污染防治领域。在“十三五”期间，建成相配套的利用处置设施，已建成生活垃圾焚烧发电厂的，应配套建设飞灰处置设施。大型石化产业基地、以化工为主导的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，要配套建设危险废物利用处置设施。鼓励水泥生产企业利用水泥窑协同处置城市污水处理厂污泥、生活垃圾焚烧发电飞灰和工业危险废物。

加强医疗和工业危险废物管理。完善医疗废物处置设施及在线监测自动控制系统，建立全市医疗废物产生、收运、处置全过程信息管理中心，完善医疗废物管理责任制度，落实责任到人，加快市医疗废物处置中心的迁址建设。到2020年，全市医疗废物无害化处置率达到100%。严格执行危险废物联单转运制度，建立完善的区域性危险废物收集转运网络，建立涉危险废物企业产生、利用、处置权过程信息管理平台，实现工业危险废物的全方位监管，建设市级工业废物处置中心，制定危险废物应急救援预案。

加强社会源危险废物的监管。推进废矿物油、铅酸电池等社会生活源危险废物监管，以汽车维修企业、铅酸电池生产销售回收企业为重点，构建完善的危险废物回收和资源化利用体系；加快城市矿山资源开发，以海西再生资源产业园等重点企业为龙头，完善电子垃圾回收垃圾体系建设，远期建立覆盖全市的电子垃圾收集、回收体系。

到2020年，国控、省控重点危险废物产生单位实现危险废物利用、处置无害化；全市医疗废物无害化处置率达到100%。年产生1吨以上危险废物且符合实施强制性清洁生产审核条件的企业必须通过强制性清洁生产审核。

6.实施静音行动，保障宁静生活

（1）生产和施工噪声污染防治

合理规划和调整生产空间布局，强化居民集中区工业生产项目的新建、改建、扩建的环境影响评价审批，加强工业企业噪声污染防治，降噪整改位于人口密集区噪声污染严重的噪声源。严格执行建筑工程排污申报制度，建成区夜间禁止高噪声施工作业，鼓励使用低噪声施工机械及工艺，单位降噪措施的落实情况、群众环境投诉、违规施工处罚等与文明工地评选、建筑施工企业综合诚信评价等挂钩。

（2）交通噪声污染防治

加强机动车噪声污染监管，实行道路网格化管理，按照“闹静分隔、功能分区”理念，进一步优化建成区机动车禁鸣路段的划定。在敏感区域、交通干线及群众投诉强烈的路段，采取路面降噪改造、增设隔声屏障等措施，减小交通噪声污染。

（3）社会生活噪声管制

扩大噪声专项整治工作的事实范围，建立社会噪声统一管理机制，控制社会噪声传播途径，重点解决广场舞噪声问题，按《城市区域环境噪声标准》要求，具体划定城市不同区域适用的标准种类，同时在醒目位置公示明确标准种类昼间、夜间的具体时间范围，规范广场舞噪音要求，并正确引导提升广场舞参与者的公德意识。加强宣传教育，提高居民声环境保护意识，减少居民区房屋装修、家庭娱乐等活动对周边居民的噪声污染。

7.强化能力建设，加强风险防范

（1）辐射环境监管与应急处理

推进全市辐射环境监管机构能力建设，到2020年完成全部标准化建设，完善辐射环境监测网络，全面开展环境质量监测、污染源检测和事故应急监测能力建设。完善闲置或废弃放射源收贮制度，加强辐射事故应急管理，提高辐射事故应急响应能力，全面提升辐射监管水平。

（2）完善环境监测体系

建设统一完善的涵盖大气、水、噪声、辐射等要素的市域环境质量监测网络，整合优化环境质量监测点位，提升环境监测站标准化建设水平，健全重点污染源监测制度，逐步加强土壤、生态、辐射监测系统建设，推进环保部门以水利、农业、林业、气象、海洋等部门和单位获取的环境质量、污染源、生态状况监测数据有效集成、互联共享，到2020年，建成海陆统筹、空天一体的环境质量监测预警平台。

（3）加强监督执法能力建设

加快推进污染源自动监控平台建设，实现对重点污染源和重点行业全天候监管，完善自动监控系统第三方专业运营管理机制；加强环境执法能力建设，扩充环境执法队伍，补充执法装备，推进全市环境监察标准化建设；加强对资源开发和非污染建设项目、农村及生态良好区域的现场监督检查。

（4）推进预警应急能力建设

提高区域水质预警能力，构建海陆一体的水质监控预警系统及数据平台建设，从站房建设、检测仪器建设和配套设施水质预警能力，加强福建联合石化公司、中化泉州石化公司等重点行业风险防控。
（三）打造低碳循环经济

1.大力发展生态农业

（1）加快发展有机、绿色种养殖

推进农产品品牌建设，认证150个无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志，构建一批安全农产品生产基地，严格按照无公害农产品、绿色食品、有机食品等规范化标准进行生产。在生态农业发展带，安溪县、永春县和德化县60%的农用地实现绿色、有机种植；在战略性新兴产业发展带和海洋产业发展带的县（市、区）的种养殖均在2020年实现无公害农产品的生产。

（2）全面推广生态农业模式

坚持因地制宜，生态和效益并重的原则，大力推广生态农业、循环农业、节约型农业等高效生态农业发展模式，推广以沼气为纽带、畜牧—沼气—果（林、茶、草、菜、菌）结合、物质多层次循环利用的“丘陵山地综合开发”、“农业有机废弃物综合利用”等循环农业模式。

2.加快绿色制造发展

加快引进和发展新一代信息技术产业、生物与医药产业、节能环保产业、新材料和新能源等高新技术产业，争取在2020年高新技术产业增加值占GDP的比重达到16%。

新一代信息产业抢抓当前“互联网+”和促进信息消费的有利时机，加快产业技术、产品、管理创新，重点发展移动通讯、数字对讲机、数字视听、北斗卫星应用设备、智能安防监控、LED、新型元器件、软件等，培育一批在国内外具有影响力的重点骨干企业和名牌产品，加快做大产业规模。

生物与医药产业以产业集聚区、产业园、产业链为抓手，以重大项目为支撑，带动产业规模化发展，重点发展培育药用天然植物、现代中药、功能性食品以及新型海洋医药等。节能环保产业抓住绿色经济、低碳经济、循环经济发展机遇，坚持能源节约、资源综合利用和环境治理并重的清洁生产模式，重点发展大气、水污染防治和节能新技术、新装备、新产品，加快形成节能和环保装备、材料及技术服务产业链。新材料加强产业自主创新，推进技术攻关突破，重点发展先进高分子材料、高端精细专用化学品、功能性纤维、功能性薄膜、石墨烯、特种陶瓷、功能性纸品、光伏新材料等。新能源以优化能源利用方式、提高能源利用率为核心，发挥资源优势和产业基础，提高技术水平，重点发展光伏发电、新型环保电池、风能等。

3.传统行业升级改造

加快对传统行业的升级改造，提升质量，实现我市纺织鞋服、石油化工、机械装备、建材家居、食品饮料、工艺品、纸业印刷等传统工业的绿色转型。2020年，应当实施强制性清洁生产的企业100%通过审核。

纺织鞋服产业。围绕建设世界纺织鞋服基地和中国纺织鞋服流行趋势策源地，提升产业链竞争力，推动产业高端化、差异化发展，产品个性化、定制化、时尚化、功能化发展。提升晋江、石狮纺织鞋服产业集聚水平，推进泉州开发区国家新型工业化产业示范基地（轻纺）做大做强。对于废水污染物排放较高的染整行业，要通过高效节能节水的印染加工技术、先进的印染加工设备、在线监测与控制等自动化技术、资源综合回收利用等手段为主要途径来实现产业的升级改造，全部通过清洁生产审核。

石油化工产业。围绕打造具有国际竞争力的世界级绿色石化产业基地和海峡西岸石化产业先导区，整合泉港、泉惠石化园区申报升格为国家级泉州石化经济技术开发区，以福建联合石化公司、中化泉州石化公司为龙头，提升炼化一体化产业竞争力，加快发展多元化原料加工和石化深加工产业，突出发展各类化工新材料、专用精细化学品等高端石化产品。所有石化企业在2020年全部通过清洁生产审核。

机械装备产业。围绕打造全国重要的机械装备制造中心，强化基础研发平台作用，全面提升机械装备自主研发能力，完善毛坯铸锻→零部件生产→整机装配→产业服务产业链，提升纺织服装机械、制鞋机械、建材机械、食品机械、卫生用品机械等产业机械、数控机床、新型消防装备、输配电设备、工程机械等产业智能化、大型化、特色化、高端化水平，加快推动汽车制造、海工装备、轨道客车等重大项目建设。着力建设福建机械装备园区（晋江园区）、晋江智能装备园区、南安滨江机械装备园区等一批产业园区。

建材家居产业。围绕建设全国建材（装饰）产业现代化基地，推动石材、建陶、水暖厨卫、墙体材料、门窗等建材产业向节能环保、高科技绿色材料及新材料转型、智能家居发展。

食品饮料产业。围绕建设全国休闲食品饮料基地，坚定走差异化战略，开发适应国内外需求的时尚、高端产品，发展高附加值营养健康食品饮料、功能性食品、海洋食品、地方特色食品、保健食品，推动现代先进加工技术装备应用，建立食品质量可追溯系统和食品安全体系，加快建设集材料贸易、创新研发、检测、培训等于一体的综合性平台。

工艺品产业。围绕建设全国特色工艺品基地，加快传统品种技艺保护传承、加快产业融合延伸、强化产品研发创新能力和政策扶持力度，推动工艺品产业从传统手工业向文化产业转型，从单一的制造行业向多元化格局发展。依托惠安石木雕、安溪藤铁工艺、永春篾香、德化陶瓷、泉州台商投资区木雕等产业集群，重点培育壮大泉州品牌工艺品产业。着力打造海西工艺文化运营中心等一批产业转型升级服务平台，借助“互联网+创意产业”，推动工艺品产业转型升级。

纸业印刷业。围绕建设全国纸业印刷基地，加快调整纸制品产品结构，延长生活用纸、产业用纸、文化用纸等产业链条，提升集群化发展水平。印刷业重点发展节能环保型产品、新兴智能产品、多层复合高档软包装印刷、即时印刷、按需印刷、个性化印刷、远程印刷、绿色印刷和数字印刷等新型业态。

4.构建工业产业链条

遵循循环经济的减量化、再使用、再循环的原则，推动工业行业产业链的延伸和耦合，促进企业内或企业间“三废”的资源化综合利用，实现资源循环高效利用。以泉港石化园区、中泰石材集控区、德化陶瓷产业园区、石狮漂染集控区等4个国家级、省级循环经济示范园区为重点，充分发挥其示范带动作用，促进其他工业园区向循环经济工业园区的方向发展；持续推进德化陶瓷产业园区、泉港石化工业园区、福建海西“城市矿产”基地、石狮市循环经济示范区、基地为载体，以实施循环经济示范项目为抓手，切实推进综合利用、循环经济。

传统优势产业链。纺织业向高端面料环节延伸产业链；制鞋业发展高性能的TPU、EVA、CPE、顺丁橡胶、超纤革、纳米竹炭鞋衬材料和可降解鞋材，积极发展功能性高回弹、吸震、耐磨、防滑、吸湿、透气、抗菌等高端鞋；建筑建材业发展高端石材业，巩固建陶业LNG清洁能源替代成果；工艺品业积极引导传统工艺美术品向艺术收藏品、创意设计品、礼品纪念品、环境艺术品等物态艺术品跨界和融通，引导趋向更具兼容性的创意产业，构建一个涵盖广泛的艺术设计、营销、服务、数字等多文化业态的“大工艺美术”产业链；食品饮料产业根据清洁能源→清洁生产→绿色食品→绿色服务→绿色消费→再生资源的机理，积极推广生态环保养猪和秸秆综合利用等实用节能技术；机械制造业着力发展基础装备、基础零部件和基础工艺，发展数控机床、工程机械装备关键部件、精密零件等基础装备、基础零部件，建设精加工中心、精锻中心、精密加工中心、热处理中心，全面提高基础配套水平。

石油化工产业链。泉港石化工业园区和泉惠石化工业园区要大力发展下游产业链项目，推动石化产业链与纺织服装、鞋业、建材、轻工等传统优势产业对接，延伸石化产业链。

光电信息产业链。安溪经济开发区和泉州（南安）光伏电子信息产业基地要大力发展光电产业，重点推动南安、安溪湖头、泉州台商投资区光电产业园区（基地）建设，积极发展太阳能电池及其发电系统、光电应用产品、LCD显示器，大力开发氧化铝复合材料（LED衬底）、超高亮度LED外延片和芯片制造技术、光交换设备、光传输设备。

纸业印刷产业链。泉州台商投资区和惠安惠东工业园区进一步优化产业结构，推进技术创新，改进生产工艺，提升技术装备水平，逐步淘汰低效高耗、低档次和低附加值的产品，强化节能减排，推进清洁生产。

再生资源产业链。积极推进废旧家电回收处理工程的建设，建立规范的废旧家电及电子产品回收处理体系；采取以旧换新的交易模式，鼓励电器企业回收废旧电器。

新能源产业链。泉州开发区和南安市滨江机械装备制造基地，加快发展太阳能光伏产业，研究制定光伏发电并网的整体解决方案。加快生物质（垃圾）发电、沼气、生物柴油等生物质能源的开发利用。促进风电技术进步和产业发展，进一步提高风力发电装备的制造能力和技术水平，降低风力发电成本。

新材料产业链。泉州开发区、石狮高新技术产业开发区要以化工新材料、太阳能级高纯度硅材料、功能性纤维材料、先进技术陶瓷材料、生物基材料、新型建筑材料等产业领域为重点，加快新材料产业化基地建设，力争在竹纤维、微波介质、电子信息及陶瓷功能材料、太阳能级硅材料、新型高分子材料、显示发光材料、医用经编纺织品等的开发、应用和产业化水平总体上接近和达到国内外先进水平。
5.实施落后产能退出

按照国家《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》，我市要严格限制并逐步淘汰高能耗、高物耗、高排放、低产出的生产企业以及落后的生产工艺、技术和设备，逐步形成有利于节约资源、保护环境的产业结构。对能耗超限额标准的企业和高耗水企业实行阶梯电价和水价，督促企业进行节能、节水方面的技术改造。对于无法改造的企业要逐步实行落后产能退出工程。

6.促进低碳经济发展

通过推广改土渠为防渗渠输水灌溉措施，提高渠系水利用系数到0.60～0.85，从而减少农业灌溉用水量。对于万元工业增加值用水量较高的永春和德化县，要严格按照《福建省地方标准行业用水定额》来限制采矿业用水，发展采矿业后续的产业链，提高工业增加值。到2020年，使单位地区生产总值用水量降低到40m3/万元。

按照《中共泉州市委 泉州市人民政府关于进一步推动产业转型升级的实施意见》（泉委发〔2015〕17号），对于电力、钢铁、化工、非金属矿物制品业高耗能高污染行业，原则上不再扩大其初级原材料生产环节，积极延伸产品深加工、延长产业链。对现有高能耗、高污染企业要鼓励扶持其技术升级。大力发展第三产业的基础上，降低高耗能的非金属矿物制品业和黑色金属冶炼和压延加工业中初级原材料生产环节，并合理调整能源结构，到2020年完成省下达的单位GDP二氧化碳减排指标。

7.调整能源产业结构

（1）调整能源消费结构

在保持经济发展，调整产业结构的前提下，调节石油、煤炭、天然气及非化石能源比例，确保非化石能源占一次能源消费总量比重和单位GDP二氧化碳排放下降强度达到省下达指标要求。

（2）提高清洁能源消费比例

进一步提升天然气能源占比，鼓励以天然气替代工业用煤以及热电联产用煤，加大天然气在工业生产、燃气空调、汽车等领域的推广应用，2020年，提高天然气在能源消费中的比例为12%；引导、鼓励多元化的投资，充分调动民间资本的力量，适度发展风力发电；推进养殖场大中型沼气工程、农户沼气及相应服务体系，提高清洁能源比例。

8.提升改造石化行业

增加产量，降低能耗。继续扩大炼化一体化规模，加快引入“分子炼油”，优化装置原料构成和加工工艺，构建最合适的加工路线和操作参数最大量增产汽油。积极采用纳能超效绝热材料、新型氯气、氢气压缩机、抗露点腐蚀的铸铁板式空气预热器、板式空冷等技术降低能耗。

发展下游产业。推动石化产业链与纺织服装、鞋业、建材、轻工等传统优势产业对接，延伸石化产业链。与纺织原材料产业结合，发展PTT、PBT、涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等合成纤维延伸。与橡胶产业链结合，发展丁苯橡胶和顺丁橡胶、异戊橡胶和三元乙丙橡胶，与工程塑料产业结合，发展PBT、PA66树脂、聚酰胺、PA6树脂、PC己二酸、己内酰胺、苯酚、丙酮和双酚A。与有机化工原料及其他合成树脂产业结合，发展PTA、环氧乙烷/乙二醇，进一步发展乙烯、丙烯及其下游配套项目。

9.做大绿色高端服务业

（1）生产性服务业

重点发展现代物流业、金融服务业、信息服务业、商务服务业、科技服务业、工业设计等关联度较大的生产性服务业。

现代物流业。围绕建设海峡西岸现代物流中心，加快传统物流转型升级，培育现代物流体系。优先发展制造业物流，建设与制造业企业配套衔接的仓储配送设施和物流信息平台，鼓励大数据、云计算在物流领域的运用。加快发展商贸物流、电商物流、冷链物流、临空物流，构建电子商务物流服务平台、配送网络和区域性仓储配送基地，建设快递运转中心，提高专业化服务水平。鼓励发展绿色物流，提高铁路和水路运输比重，培育外贸集装箱航线，大力发展甩挂运输，提高储运工具的信息化水平。

金融服务业。按照“一地一特色”的金融产业空间布局，推进泉州湾金融核心区、特色金融县（市、区）、特色金融小镇建设。实现村镇银行筹建开业县域全覆盖，加快银行分支机构的延伸和覆盖。争取获批互联网支付机构，争取获批设立民营银行、金融租赁公司，创新发展消费金融公司、企业集团财务公司。培育大型市属金融控股集团，支持小额贷款公司、典当行、融资担保公司创新发展，加快发展融资租赁业。深化泉台港澳侨金融合作，加大力度引进境外金融机构，推动资本项目可兑换、跨境人民币业务、跨境电商外汇支付、商业保理等业务创新试点。

建设区域性资本市场。继续支持符合条件的企业境内外上市融资和再融资，鼓励创新性、创业型、成长型企业到“新三板”和海峡股权泉州交易中心挂牌融资。提升发展海峡股权泉州交易中心，完善排污权、水权、碳排放权和集体林权等产权交易系统。鼓励支持企业运用各类直接债务融资工具进行融资，支持泉州法人银行机构发行小微企业贷款金融债、“三农”金融债，完善市产业股权投资基金体系，加快设立各专项子基金，加大引进设立天使投资基金、众创空间引导基金，推动社会资本投入科技型中小企业和创新创业企业。

加快发展现代保险业。大力发展责任保险、养老保险，稳妥发展农业保险，支持发展出口保险，创新发展旅游、物流保险，逐步健全保险服务体系。探索推行保险融资业务，发挥保险、社保等机构投资者作用，鼓励保险资金以股权、基金、债权等多种方式投资实体经济，拓宽长期限、低成本资金来源渠道。充分运用现代信息技术，开展网上保险等新型服务方式，不断提升保险服务水平。

信息服务业。壮大信息技术服务与软件业。以泉州软件园、中国国际信息技术（福建）产业园为纽带，加快产业载体建设，努力整合产业价值链，做大做强服务外包产业。积极承接软件开发、研发设计、网络管理、技术培训等信息技术外包服务，支持国内外知名服务业外包企业来我市建立分包中心和承接基地。

推进信息化与工业化融合。运用信息技术改造传统产业，推动信息技术在企业的设计、生产、管理、营销等环节的应用，促进了产业转型升级和发展方式转变。加快电子商务发展步伐，支持制造业企业以电子商务为手段提高供应链协同和商务协调水平，带动产业链上下游企业发展。

科技服务业。以实施国家级科技服务体系试点工程为抓手，加快建立和完善符合市场经济运行规律、开放协作、竞争有序、运营高效的科技服务业体系，促进科技与经济紧密结合。发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业科技服务和综合科技服务，提升科技服务。鼓励研发类企业专业化发展，积极培育市场化新型研发组织、研发中介和研发服务外包新业态。支持和引导高等院校、科研院所和科技型企业进入泉州国家高新区设立研发机构。

工业设计。提升工业设计产业发展水平，促进工业企业与工业设计企业合作，鼓励工业企业将可外包的设计业务发包给工业设计企业，扩大工业设计服务市场。支持工业企业和工业设计企业加强多种形式合作，通过设计创新，促进工业企业的产品升级换代、市场开拓和品牌建设。引导工业设计企业专业化发展，鼓励工业设计企业加强研发和服务能力建设，创新服务模式，提高专业化服务水平。推动工业设计企业以市场为导向、以设计为核心、以资本为纽带的兼并重组，不断增强企业实力。推动工业设计集聚发展。鼓励各地根据区域经济发展实际和产业、资源比较优势，建立工业设计产业园区。加强公共服务平台建设，吸引工业设计企业、人才、资金等要素向园区集聚。培育和认定一批国家级工业设计示范园区，发挥辐射和带动作用。

（2）生活性服务业

商贸流通业。以市场为导向，大力发展现代商贸流通业，不断提升商贸流通业对经济增长的贡献率，全力打造海峡西岸经济区区域购物中心。

健全流通市场体系。大力建设口岸货物集散中心、贸易运营与控制中心、国内区域市场流通中心、区域购物中心，逐步建立和完善具有地方特色和优势的大宗商品交易与定价中心。加快市场体系建设，进一步优化商业布局。根据区位优势、资源禀赋、产业特征和城市功能定位，注重与都市总体规划、区域产业布局、商贸服务业规划相衔接，科学规划、合理划分发展的空间结构和层次梯度，形成充满活力、适应市场的服务业发展格局；要积极培育和引进大型商贸流通企业从城区走向乡镇，充分利用其规模、信誉优势引领消费，为消费者提供更大的消费空间，不断提升商业档次，形成城市综合体、大型综合百货超市、专卖店等不同功能、不同作用、互为补充的商业态。

文化产业。深化文化体制改革。推进公益性文化单位机制改革。深化博物馆、图书馆、文化馆等公益性文化单位改革，提高文化服务水平。加快省梨园戏实验剧团、泉州南音剧团、泉州木偶剧团、泉州高甲戏剧团体制改革，促进闽南优秀戏曲文化得到更好的传承发展。打造历史文化旅游品牌。加大文化产业载体规划建设力度，在妥善保护泉州文化资源的基础上，开发利用文化资源，加大城市标志性文化设施建设，建成一批集自然景观、人文景观于一体的文化景观设施。

旅游业。挖掘多元文化（海丝文化、海洋文化、闽南文化、铁观音文化、陶瓷文化、宗教文化）旅游资源，围绕建设我国重要的自然与文化旅游中心和世界海丝文化休闲旅游目的地，打响“清新福建 海丝泉州”品牌，加快产业规模、产品体系和品牌形象的全面升级。

完善旅游基础设施建设。加快建设沿江环湾滨水景观带，依托高铁、环城高速、跨海大桥、沿海大通道、泉州晋江机场、对台客运码头、城市公交系统、出租车系统等，建设多层次旅游交通网络体系，实现“通畅化、便利化、规范化”，促进泉州旅游目的地体系构建。加强旅游信息平台、旅游道路标识系统、旅游景区安全标识系统、旅游应急系统、旅游诚信体系、等公共服务体系建设。加强文化旅游综合体、五星级酒店、旅游商贸步行街、4A级以上旅游景区和国家级风景名胜区、国家地质公园等大型旅游项目建设。

推进环清源山文化旅游圈、泉州古城、安溪清水岩、德化九仙山、晋江五店市、惠安崇武古城、石狮世茂摩天城、洛江野生动物园等旅游项目建设。加快推进闽南文化生态保护区建设，推进20个重点区域整体性保护工程。加快推进歌舞剧院、图书馆新馆、美术馆、闽南文化生态保护中心博览苑和泉州植物园等项目建设。

教育服务业。充分利用信息技术和高度开放的网络体系，大力发展教育培训服务。建立健全继续教育体系机制，完成城乡公共教育文化设施建设，提升全民科学文化素质，构建灵活开放的终身教育体系，建设学习型城市。

卫生服务业。进一步推进医药卫生体制改革，巩固和深化改革成果。完善城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等基本医疗保障制度，实现人人享有基本医疗保障，保障水平不断提高。充分发挥市场机制作用和商业健康保险专业优势，拓宽服务领域，延长服务产业链条，不断满足广大人民群众多层次、多样化健康保障需求。

（3）加快发展新兴服务业

重点发展物联网产业、创意产业、体育休闲产业、电子商务。

物联网产业。推进物联网技术研发、产品应用、行业发展“三位一体”协同发展。扶持福建物联网研究院加快建设，培育一批物联网龙头企业。大力发展微波通信、数字对讲机、安防智能、集成电路、北斗卫星应用等产业，建设泉州国家级微波通信产业基地、海西电子信息产业育成基地、晋江众合联物联网产业基地，打造泉州物联网示范产业园，集聚形成特色产业集群。

创意产业。坚持巩固提升传统文化产业，推动创意产业与传统制造业有机融合，提升创意产业核心竞争力和附加值，特别是要发展工业产品创意设计，大力发展新兴文化业态。坚持以资本为纽带，引导大型国有企业进入创意产业，促进文化资源向优势创意企业集中。打造创意品牌，塑造产业特色。一方面，规划建设一批重点文化创意产业项目。重点培育建设德化陶瓷产业园、惠安石雕产业园、泉州锦绣庄民间工艺园、晋江印刷产业基地、清水岩影视产业园、东海影视文化中心以及南少林文化旅游综合体等项目。通过项目带动，打造一批龙头文化产业企业、企业集团和文化产业示范基地，发挥集聚、示范和辐射效应，形成特色产业集群；另一方面，打造发展泉州特色文化品牌。注重挖掘泉州独特的闽南文化资源，加快规划发展闽南民俗文化产业、茶文化产业、陶瓷文化产业、石雕文化产业、鞋业服装文化产业、印刷产业等地方特色文化产业，提供区域特性鲜明、深受市场欢迎的文化产品和服务，把文化资源优势转化为文化创意产业竞争优势，从而在激烈的创意市场竞争中占据有利位置。继续加快整合、开发、利用老城区、旧厂房等资源，推动创意产业发展壮大。

体育休闲产业。围绕建设海峡两岸体育产业合作开发示范基地、全国一流的滨海运动休闲基地、国家级体育产业示范基地，拓展体育服务产业链。加强体育赛事规划布局，鼓励社会力量在泉州组建职业运动队（俱乐部），形成“四位一体”体育赛事体系。积极申办和承办国际及国内品牌体育赛事，打造一批具有区域特色、国际影响的品牌赛事，建设区域体育赛事中心。大力发展体育场馆服务业，鼓励公共体育场馆采取特许经营等方式，委托企业专业管理，提升运营管理水平。争取更多国家级运动项目训练基地落户，支持各类体育运动学校、业余体校和体育专项协会开展多种形式的有偿培训，发展体育培训业。

电子商务。围绕建设国家电子商务示范城市和争创中国（泉州）跨境电子商务综合试验区，加快发展移动电子商务、跨境电子商务和农村电子商务，重点规划建设电子商务园区（基地），发展电子商务公共服务平台、代理运营服务、数据基础服务、咨询教育等产业，做大做强“泉州购”综合大平台，实现电子商务由供应链末端向供应链上游环节转变，打造具有区域产业特性话语权的电子商务平台。

（四）营造生态宜居环境

1.完善城市绿色交通系统建设
（1）优化城市公交系统

加快发展公交优先通道，建设中心城区公共交通专用道系统。增加公交运营车辆，加快老旧公交车辆更新，提升清洁燃料公交车所占比例；加速公交站场建设，调整优化公交网路，适当延长中心城区公交中途站间距离，增加中心城区公交车辆运载能力，增加城市边缘地带公交车路网密度，缩短公交车平均运行距离。至2020年，城市公交运力达到2700辆左右，绿色运营车辆占有率在20%以上，中心市区公交出行占机动化出行比例达到22.8%。

（2）完善城市慢行交通系统

重视发展安全、舒适的步行交通。提高中心区人行道标准，逐步扩大安装行人信号灯的范围和路口数量；改进交叉口设计，增设安全岛。适当拓宽干道上的人行道，增设地下通道或过街天桥，在道路两侧建绿化休闲带。进一步完善落实健康绿道建设工程，保障步行交通。

完善现有绿色自行车（含电动车）专用道系统，提高自行车道路宽度，设计封闭的道路以提高自行车交通安全性。至2020年绿色出行比例达到50%以上。

（3）加强城市停车系统建设

加强中心市区机动车停车场建设与管理，推进停车场规划建设，规范停车场使用，提升停车经营服务水平，维护停车秩序，改善城市交通环境。“十三五”期间，中心市区规划停车点53处，公共停车泊位1.4万个。

（4）倡导绿色出行

鼓励选用环保、节能、小排量的经济型轿车，逐步控制城市中心区交通流量，鼓励郊区居民使用公共交通进出城区，提高出行效率，减少汽车尾气污染。

2.优化城市绿地网络结构功能
（1）优化绿地生态网络

通过带状公园及街旁绿地的建设将邻近且分散的公园绿地连接成片，从而增加区域绿地整体连通性及重要程度，成为构建生态廊道的重要节点。需要连接优化的绿地包括：磁灶组团(磁灶公园、龟山公园及其周边自然绿地)，仙石西滨组团（九十九溪公园、人工湖公园、九十九溪公园和钱头湖公园及其周边水体），蚶江祥芝组团（科技公园、石湖公园、碧海公园及其周边公园绿地）。

（2）进行海绵城市绿地试点建设

统筹推进海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。以解决城市内涝、雨水收集利用、黑臭水体治理为突破口，推进区域整体治理；推进海绵型建筑和相关基本公共工程建设，因地制宜采取屋顶绿化、雨水调蓄与收集利用，推进海绵型道路与广场建设，增强道路绿化带对雨水的消纳功能；推进公园绿地建设和自然生态修复，推广海绵型公园和绿地，通过建设雨水花园、下凹式绿地、人工湿地等措施增加公园和绿地系统的雨水消纳能力，构建城市良性水循环系统，逐步改善水环境质量。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

3.持续深入推进美丽乡村建设
（1）全面落实村庄卫生保洁

深化家园清洁行动，实行生活垃圾分类收集、村集体组织专人定时定点清运，完善“户分类、村收集、乡镇中转和县处理”模式，实现垃圾无害化处理，重点加强永春县和德化县村庄垃圾集中处理。

落实农户门前“三包”，配足垃圾箱（池、屋）等环卫基础设施，实行家禽家畜圈养，基本普及自来水和无害化卫生户厕。探索建立以村集体和群众为主、政府补助为辅的筹资机制，确保供水、垃圾、污水等设施正常运行，建立农村卫生长效管理机制。至2020年，所有乡镇（集镇区）和90％以上村庄的生活垃圾得到有效处理，卫生厕所普及率达到100%。

（2）积极推进农村污水治理工作

合理选择村庄雨水排放和生活污水处理方式，逐步实行“雨污分流”，污水集中收集和处理。洛江区、晋江市、南安市和惠安县应加大污水管网建设，提高村庄污水集中处理率，靠近城镇污水收集系统的村庄应优先考虑接入城镇系统集中处理；安溪县、永春县和德化县等偏远且交通不便地区宜采用化粪池加土壤处理、生态沟渠等多种方式；推动养殖业污水处理标准和改造。至2020年，农村污水处理率达60%以上，农户饮水安全覆盖率100%。

（3）大力实施村庄绿化美化

大力开展村庄绿化工作，加强村旁、宅旁、水旁、路旁，宜林荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地的造林绿化工作，建设村庄公共绿地。路旁两侧、水旁宜林地段绿化率达80%以上，构建优美的农村生态环境体系。引导农户在房前屋后栽种瓜果和绿化，清除影响村容村貌的简易临时搭盖，集中拆除废弃的危、旧房或其它搭建，腾出空间用于拓宽道路、建设公共活动场所或绿化。清理乱堆乱放、乱贴乱画，加强对村庄居住区配套管线等公共设施的规划、整理，组织开展“裸房”外立面修葺和村民房屋整体外观美化。

（4）加强农村生态建设

治理中小河流，尽量采用生态护岸措施，达到“河畅、岸绿、堤固”效果。加强农村水土流失治理，因地制宜建设村庄自然湿地。根据防灾减灾要求，规划乡村排水体系，建设、修复和疏浚现有排水渠道，成为村庄流动的生态纽带。结合新建或清淤整治池塘，规划建设生态民俗文化公园。

4.推广绿色建筑与节能化改造
切实提高绿色建筑比例。新立项政府投资的公益性项目、大型公共建筑（指建筑面积2万平方米以上的公共建筑）、10万平方米以上的住宅小区以及财政性投资的保障性住房等4类项目应全面执行绿色建筑标准。严格落实建筑节能强制性标准，加强施工阶段监管和稽查，确保工程质量和安全，切实提高节能标准执行率。严格执行建筑节能质量监督管理制度、专项验收制度，鼓励有条件的项目执行更高能效水平的建筑节能标准。至2020年城镇新建绿色建筑比例大于50%。

大力推进既有建筑节能改造。积极推动公共建筑节能改造。开展大型公共建筑和公共机构办公建筑空调、通风、照明、热水等用能系统的节能改造，提高用能效率和管理水平。在旧城区综合改造、城市立面综合整治、城乡环境综合整治、既有建筑抗震加固中，有条件的要同步开展节能改造。积极推进绿色农房建设。推广围护结构隔热、节能灯、雨水收集等农房节能节水技术；实施城中村改造和石结构房屋改造。

大力发展绿色建材。推动建筑工业化和推进建筑废弃物资源化利用。积极支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范，加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，积极发展加气混凝土制品、多功能复合一体化墙体材料、一体化屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等建材。鼓励引导企业综合利用建筑废弃物。

推广节能、节水器具使用。大力推广使用节能型农用机械、渔船、炒茶灶等，全面推广使用节能型家用电器，促进农村生活方式向高效、节能、安全的方向发展。至2020年，节能、节水器具普及率比例大于80%。

（五）培育生态文化支撑

挖掘泉州优秀传统文化的生态蕴意，打造“多元文化都市”和“海丝”文化品牌，形成具有时代特征、泉州特色的生态文化体系。加强生态文明理念宣传，倡导绿色、文明、健康的生活方式和消费模式。在各个层面开展生态文明系列创建活动，推动生态文明建设示范创建向纵深推进。

1.保护闽南文化生态，打造多元文化品牌

（1）弘扬传统生态文化

深入发掘泉州优秀传统文化的生态蕴意，并将其与生态哲学、生态美学、生态伦理等现代生态文化理念，形成具有时代特征、泉州特色的生态文化体系。发掘提升“海丝文化”“闽南文化”和传统民间信仰中与江海变迁、资源环境变化之间的关系，将其与可持续发展理念相结合，使生态文明理念与泉州精神相融合，为推动生态文化建设，建设资源节约型、环境友好型社会提供精神支柱和智力支持。

（2）打造多元文化品牌

以“海上丝绸之路”国际文化交流展示中心等重大项目为抓手，深化海上丝绸之路世界遗产申报工作；启动茶叶、陶瓷、香道、旅游、创意等文化产业多领域的民间交流合作，通过举办“海上丝绸之路”文化节，国际学术研讨会等系列活动，扩大文化对外交流，打造“多元文化都市”和“海丝”文化品牌，提升泉州文化的知名度和影响力。

（3）复兴古城文化风貌

严格执行《泉州市古城控制性详细规划》和《泉州古城保护整治规划》，深化历史文化名城保护，复兴古城文化风貌。以泉州古城“三片一线”核心区整体保护开发利用为重点，保护泉州古城格局与整体风貌及历史街区、各级文物保护单位和文物保护点、具有保护价值的传统民居和近代建筑。要通过古城的保护和改造，大力发展文化旅游产业，充分发挥泉州历史文化底蕴优势，实现古城内涵式复兴。

（4）保护古村落和历史遗迹

大力加强闽南文化生态保护区核心区建设，切实发挥泉州作为闽南文化生态保护实验区核心区的主导作用。全面开展全市具有重要历史文化价值古镇、古村落普查，建立相应的保护体系，实行动态监测，分期维修保护，引导社会资金投入传统古民居的保护和维修。按照保护与发展协调的原则，对全市古村落实行整体保护，保护传统格局、历史风貌和空间尺度，以及与其依纯的传统产业、生活模式和自然景观，维持传统闽南乡村生活的活力，形成具有闽南特色的乡愁文化。

（5）保护非物质文化遗产

以非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人和20个整体性保护重点区域为抓手，强化非物质文化遗产的保护。继续做好非物质文化遗产资源普查工作，完善国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性项目名录体系，采取有效措施保护非物质文化遗产代表性项目，对传统表演艺术类的项目，及时抢救老艺人绝技及其代表性剧目；对传统技艺类项目，要重点保护传统手工技艺；对濒危项目要采取措施进行抢救性保护；对已经消亡的项目，要进行记录研究。

2.倡导绿色行为新风，培育生态文化自觉

（1）加大政府绿色采购

深入实施政府绿色采购，制定政府绿色采购实施意见，优先采购节能环保产品、再生材料生产的产品、通过环境标志认证的产品与服务。全面推广政府绿色办公，在政府机关和事业单位中推广无纸化办公，使用可回收、再生材料、再利用的绿色办公用品；在政府投资的公益性项目、保障性住房等全面推行绿色建筑标准，使用节能节水节约材产品。公开政府绿色采购信息，完善监督机制，提高政府绿色采购和绿色办公的效率。

（2）强化企业环境责任

以上市企业和龙头企业为重点，推动企业绿色采购，构建企业间绿色供应链。鼓励企业参与环保公益活动，将企业社会责任与生态保护行动结合起来，强化企业环保责任和义务，组建泉州企业界环保公益联盟，探索政府引导、企业赞助、民众参与的环保公益模式。到2020年，规模以上企业开展环保公益活动支出占企业受益比例达到3%。

（3）培养绿色生活方式

全面推广绿色消费，引导绿色文明的生活方式。加大垃圾分类设施的投入力度，强化资源回收意识，减少一次性用品的消费，限制过度包装。引导市民购买使用节能节水产品、节能环保型汽车和节能省地型住宅，抑制不合理消费，养成良好的绿色消费习惯。倡导绿色出行，提倡步行和使用公共交通工具，减少不必要的机动车出行，形成绿色低碳的生活习惯。

3.强化生态文化宣教，增强生态文化活力

（1）完善生态文明教育体系

全面推行生态文明教育，将生态文明知识和生态文化意识纳入国民教育、继续教育、干部培训和企业培训计划，大力开展生态文明教育进学校、进机关、进企业、进社区、进农村活动。将低碳、绿色、生态等理念渗透到学校教学之中，培养青年一代的生态文明意识和绿色生活习惯；加强对党政干部的生态文明培训，着力提升党政干部的生态保护意识；持续开展面向社区、乡村的生态文明专题宣讲活动，激发公众生态文明意识。

（2）加大生态文化载体建设

充分利用具有示范意义的生态文化宣教载体，加快建设多种，结合当地人文资源以博物馆、历史遗存、文化艺术作品等为载体，采取多样的形式传播生态文化。发掘闽南文化保护区具有生态内涵的历史文化遗存，将其作为生态文化、环境教育基地。结合湿地公园等，新建一批集生态旅游、生态保护、自然教育等功能与一体的自然教育基地；结合当地文化资源，建设一批生态农业教育示范基地；发挥文学、影视、戏剧、绘画、雕塑等多种艺术形式在生态文化传播中的作用，鼓励艺术工作者将生态文化理念渗透到文艺作品中，推出一批能体现泉州特色和生态文化理念的优秀文艺作品，带动全社会生态文化意识的提升。到2020年，建设各类生态文明教育基地100个。

（3）丰富生态文明宣教形式

积极拓展生态文明宣传教育渠道，充分发挥传统媒体的主渠道作用，在报刊杂志、广播电视等开设生态文明建设专栏，增加环保公益广告，普及生态文明知识；积极利用政府门户网站、环保政务微博、微信公众号等新媒体，创新生态文明宣传教育形式。在环境教育基地、博物馆、社区文化站馆等的展览、宣传中增加生态文明教育内容，因地制宜地扩充公园、绿地、社区、校园等场所的环境教育功能，倡导在日常生活中渗透人与自然和谐、低碳环保等理念。结合“世界环境日”“世界湿地日”“国际生物多样性日”“生态文明与我同行”等主题活动，积极推进生态文明宣传教育，不断提高公众的环境意识。

（六）创新生态文明制度

实行最严格的源头保护、损害赔偿、责任追究等制度，健全自然资源产权与用途管制、生态保护红线制度、资源环境节约等生态文明制度，用制度保护生态环境。

1.落实目标责任，健全政府组织监管责任

（1）健全生态文明建设考核机制

逐步加大干部政绩考核评价体系中资源消耗、环境损害、生态效益等环境保护相关指标的权重，逐步完善各级政府领导班子和领导干部生态文明监督考核考评机制。建立健全政府和企业领导干部环境责任追究制度，实行政府、企业和个人生态环境损害责任终身追究制，建立领导干部环境保护问责制和离任审计制度。

（2）调整完善区域法规标准体系

严格执行生态保护、技能减排等法律法规及有关规划要求，建立健全资源保护与能源节约方面的法律法规，建立适合泉州市的资源能源节约体系。制定计划与定额用水管理制度，超额累进水价制度和节水奖励制度。探索建立碳审计相关标准与规范，加强技术法规类绿色标准建设，大力推进绿色环保产品类环境标准建设。

（3）健全完善区域协调工作机制

健全完善跨境污染联防联空工作机制。加强区域、流域间生态保护与污染治理合作，建立水环境综合整治、空气污染防治、生态林业建设等区域联防联治工作机制，形成行动统一、步调一致的环境保护行动。在产业跨区转移、产业配套协作、园区共建共享等方面，完善跨区域利益分享和政绩考核机制，推动区域一体化协同发展。

（4）提升环境监管执法能力

完善流域跨境监测制度和考核制度，建立水资源保护“三条蓝线”制度，即实施河道岸线和河岸生态保护蓝线制度、实施饮用水水源地保护蓝线制度和实施地下水警戒保护蓝线制度。加强环境执法能力建设，推进全市环境监察标准化建设，进一步完善污染源自动监控平台，实现对重点污染源和重点行业的全天候监管。

2.深化生态创建，建设绿色细胞系列工程

（1）深化生态文明示范创建

巩固生态市创建结果，继续深化生态文明示范创建工作，支持有条件的地区创建国家级文明城市、园林城市、森林城市、卫生城市。继续深化生态示范创建系列工作，巩固生态文明建设创建成果。

（2）推动绿色家园系列创建

完善绿色机关、绿色企业、绿色家庭、绿色社区等绿色家园系列创建的管理、评估与考核机制，设置奖励基金，积极推动绿色系列创建和生态文明建设细胞工程，以基层单位文明促进社会的文明。到2020年，新创建绿色机关、绿色企业、绿色家庭、绿色社区不少于100个。

3.资源有偿使用，完善自然资源管理制度

（1）完善自然资源产权制度

实施自然资源资产清查核算，全面展开规划区范围内河湖、海域、林地、湿地、滩涂、草原、荒地、山岭等自然资源普查登记，形成归属清晰、责权明确、监管有效的自然资源资产产权制度。健全自然资产责任监管体制，建立自然生态空间确权登记制度。探索建立土地、矿产资源环境承载力评价体系，建立资源数量、质量、生态环境、国土开发强度和国土空间格局动态变化监测机制。2016年底，完成晋江市自然资源资产统一确权登记试点方案和自然资源资产负债表编制试点方案，2018年完成试点并在全市推广；到2020年，基本建成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。

（2）建立国土空间开发保护制度

严格落实生产、生活、生态空间开发空间用途管制体系，建立国土开发保护制度。制定出台《泉州市生态保护红线管控规定》，实行严格的生态红线管控制度，对不同生态功能区实施分类分级管控制度。划定泉州市生态功能基线，明确泉州市禁止开发区、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线的范围及保护要求；划定泉州市环境质量安全底线，明确区域环境质量达标红线、污染物排放总量控制红线和环境风险管理红线及控制对策；厘清生态红线区自然资源利用上线，明确能源消耗、水资源利用及国土资源开发最高限制及优化对策。

（3）完善环境资源有偿使用制度

严格落实水、大气污染排污收费制度和危险废物处置收费制度，按照“谁排污，谁付费；谁治污，谁收费”的原则严格规范排污费征收。完善污染物排放许可制度，推进用能权、排污权、水权交易试点，推进排污权抵押和租赁工作。建立健全公共资源交易平台，探索开展二氧化碳总量控制及碳排放权交易，培育生态产品交易平台和中介服务体系。

（4）健全完善生态补偿制度

探索建立多元化投融资机制，合理确定补偿标准，建立统一的生态补偿基金。在饮用水源保护区、清水通道维护区、风景名胜区等生态红线区域内，探索建立可操作的生态补偿模式，建立生态红线区域生态补偿制度。健全流域生态补偿机制，完善“两江”上游生态补偿机制，逐步提高上游水资源保护补偿专项资金规模。完善生态公益林资金补偿规定，拓宽资金补偿渠道。探索分类补偿和分档补助相结合的天然林资源和森林生态效益补偿机制，探索建立湿地、海洋、水土保持等生态补偿机制。开展生态移民补偿试点。

（5）探索环境损害责任险制度

出台制定《泉州市生态环境损害赔偿制度改革试点方案》，明确各种环境风险及环境损害事故、生态环境损害程度的等级划分标准，统一确立生态环境治理修复成本以及公众健康补偿成本等环境损害赔偿的参考标准，逐步构建环境污染数据系统。明确矿产开采、高污染风险物品存放与运输等环境威胁性大的行业作为环境污染责任保险的投保主体。加大财政、税收等多种经济手段对参保企业和承保公司的激励机制，对造成生态环境损害的责任者严格要求赔偿，对造成严重后果并构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.加强政策引导，探索绿色经济促进政策

（1）完善绿色消费促进政策

出台引导绿色消费的促进政策，通过政府补贴等奖励方式，鼓励商业、住宿、餐饮、物流、房地产等服务业使用节能环保产品，对超过基本消费水平的缴费量实行惩罚性价格。研究出台公交价格补贴政策，鼓励民众公交绿色出行。构建完备的绿色采购网络，建立绿色采购绩效考评机制，规范政府绿色采购程序和管理办法，推动政府绿色采购法制化，建立健全绿色政府采购和监督机制。

（2）完善资源环境节约政策

完善资源有偿使用政策，加快自然资源及其产品价格改革，逐步建立反映市场供求、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益的土地、水和能源价格机制。完善节能目标考核制度，鼓励企业进行技术革新，推进重点企业健全能源管理体系等节能工作长效机制。推行节能市场化运作机制，推动合同能源管理等市场化运作模式。建立垃圾减量和无害化处理制度，促进资源循环利用。健全土地节约集约使用制度，逐步发挥市场配置资源的决定性作用，提升土地资源利用效率。

（3）严格执行市场准入制度

实施最严格的准入制度，逐步退出威胁重要生态功能区保护的一般性工业企业，限制引入高强度排放氮、磷，产生重金属、难降解有机物、有毒有害污染物的建设项目。坚持以泉州市生态市规划为依据，以规划环评为载体，以项目环评为重点，全面强化空间、总量和项目的环境准入。新建项目能耗必须达到国家规定的先进水平，工业项目产品能耗不得超过能耗定额指标，鼓励发展生态产业、环境保护和生态建设项目，运用消费政策引导社会绿色消费。

（4）试点推行绿色信贷政策

积极推动实施“绿色信贷”“绿色贸易”和“绿色保险”等环境经济政策。完善现有的绿色信贷政策体系，推广企业环境信用评级制度。对生态产业、生态旅游业、绿色产品、秸秆利用、畜禽粪便资源化利用及生态恢复治理等，实行必要的金融、税收优惠政策。对污染物排放量大的企业及资源浪费较大的产品，增加资源税的征收，并限制其生产或减少流通量，促使企业朝着资源利用合理、生产效率优化、生产流程更为环保的方向发展。

5.推进信息公开，健全社会监督保障机制

（1）完善环境信息公开制度

完善政府环境信息公开制度，强化政府行政权力网上公开透明运行机制，建立健全信息服务、信息受理和反馈机制，加强涉及民生、社会关注度高的环境质量监测、建设项目环评审批、企业污染物排放等信息的公开，扩大环境信息公开范围，保障公众的环境知情权。加大对环境友好的守法企业的宣传力度，完善企业环境行为信息公开化制度。对污染严重的行业或企业，可以通过法律手段强制其公开相关环境信息。强化企业事故、环境违法信息公示，接受公众监督，建立环境污染源监管信息公开机制。

（2）拓宽社会公众监督渠道

明确公众参与环境决策的原则与范围，规范公众参与环境决策的程序和方式，充分利用各种“环保公众号”“政务微博”等传统媒体和新型媒体介质，创新环境信息公开方式，完善生态建设社会监督机制，发挥公众监督尤其是舆论监督作用。丰富生态环境公众监督形式，明确舆论监督的范围和内容，健全举报制度，畅通公众诉求渠道。鼓励符合条件的国家机关和有关组织提起民事公益诉讼，探索完善检察机关提起公益诉讼制度。

四、重大工程

围绕规划重点任务，实施对全市生态文明建设全局具有有重要推进效益、操作性强的重大工程项目。“十三五”期间，计划实施国土空间优化工程（13个项目，投资16.8亿元）、经济绿色转型工程（108个项目，749.7亿元）、生态环境提升工程（132个项目，投资676.4亿元）、生态人居营造工程（63个项目，602.3亿元）、生态文化培育工程（68个项目，785.6亿元）、生态体制创新工程（5个项目，投资0.9亿元）等六大类重大工程建设项目，共计389项，总投资约2831.7亿元，具体见附件。

五、实施保障

（一）构建组织协作机制

充分发挥市生态文明建设领导小组的领导统筹作用，实施生态文明示范区建设规划，推进全市生态文明建设工程；建立陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制，实行定期研究和会商制度，协调部门和跨区行动，对重大事项进行统一部署、综合决策，及时解决重大问题，增强区域流域环境统筹协调和监督管理能力。全市形成市、县（市、区）、乡（镇、街道）分级管理、上下互动的良性推进机制，并有专人分管负责，建立行政责任制，明确各部门在生态文明建设中的分工与职责。

（二）健全实施保障制度

建立生态文明建设“党政同责”“一岗双责”，把生态文明建设作为地方党政领导班子和领导干部政绩考核评价重要内容，以完成生态文明建设目标责任和公众评价为主要依据。将生态文明建设规划工作任务分解制定年度工作计划，明确指标和任务落实到责任单位和责任人，建立规划任务落实和目标考核结果的奖惩、问责和责任追究机制。发挥人大和政协的监督职能，强化生态文明建设工作的监督检查。加强生态文明建设动态管理，定期通报建设成效，广泛接受公众监督，形成全方位的社会监督机制。

（三）完善资金投入机制

多渠道筹集生态文明建设资金，建立“政府引导、市场推进、社会参与”的市场化的多元投融资机制。稳定增加公共财政支出中生态文明建设支出的比重，设立市、县（市、区）两级生态文明建设专项基金，规范和扩大政府购买环境公共服务，推广在能源、市政、环保、生态建设等领域的政府和社会资本合作模式（PPP），鼓励和支持社会资金转向生态文明建设领域。积极申请国家和省级生态环境保护专项基金，积极申请各类银行贷款及风险投资、建设-运营-移交（BOT）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等方式进行融资，吸引和鼓励外资、社会资本参与生态文明建设重大工程目。加大生态文明建设资金审计和监管工作，提高资金使用效率，确保建设目标和重点项目按计划推进。

（四）强化跟踪检查考核

加强对生态文明建设实施情况的跟踪分析和督促检查，定期开展实施情况的评估，及时通报评估、督查结果，促进各项目标任务和政策落实。把推进生态文明建设情况和工作实绩列入领导班子和领导干部的考核评价重要内容，把考核结果作为提拔和使用干部的重要依据。强化生态文明建设责任追究，对重大决策和重大项目施行环保一票否决。

（五）加强机构能力建设

继续推进泉州市环境监管能力建设以及山美水库生态环境保护环境监管能力建设项目，抓好环境监测、监察、核与辐射等标准化建设，按计划完成环境监察新标准达标复检。抓好环保移动执法系统及网络平台建设，进一步配齐移动执法设备，全面使用移动执法系统开展日常环境执法。督促各地环保部门切实做到危险废物监管队伍“有队伍、有经费、有装备、有制度、有台账、有信息平台”，抓紧补充环境监察、监测人员。以推进大气、水、土壤等污染防治和破解环境热点难点问题为重点，加强科技攻关，强化环保科技支撑作用。

附件：“十三五”生态文明建设重大工程

附件 

“十三五”生态文明建设重大工程

	序号
	工程名称
	主要建设内容及规模
	投资（万元）
	建设期限
	责任部门/单位

	一、国土空间优化工程（13项，约16.8亿元）

	1
	湿地生态保护与恢复工程
	建立湿地文化交流中心1座、建立红树林湿地科普教育基地1处，建立泉州河口湿地教学实习基地1处，互花米草治理和红树林恢复3000亩。
	12200
	2014-2020
	市林业局，丰泽区、洛江区、石狮市、晋江市人民政府，泉州台商投资区管委会

	2
	水源涵养林建设工程
	南安、安溪、德化、永春完成水源涵养林新增、提质等工程。
	3000
	2014-2020
	南安市、安溪县、永春县、德化县人民政府，市林业局

	3
	生态红线保护红线勘界
	对划定的林业生态红线管控区域进行实地勘界安装、制作边界指示牌；分类开展生态修复和封禁保护工程。
	5000
	2016-2020
	市环保局、林业局、水利局、海洋渔业局、农业局

	4
	晋江南岸河口红树林湿地公园建设
	对现状滩涂生长的互花米草进行控制与利用，采用桐花树、秋茄恢复或移植技术及白骨壤的育苗技术，恢复及保护泉州湾晋江南岸的红树林湿地。
	3000
	2014-2016
	晋江市人民政府

	5
	开展植树造林工作
	市区高强度绿化、美丽乡村风景林建设、“四旁”绿化、小流域生态治理、紫帽山、灵源山、灵秀山林分改造和花化彩化绿化、沿海大通道绿化改造、深沪湾风口林带修复等。
	25000
	2014-2016
	晋江市人民政府

	6
	晋江草庵公园
	总建筑面积1.2万m2，建设遗址公园、龙泉书院、摩尼教博物馆、草庵路拓改、游客中心等。
	14000
	2012-2017
	晋江市人民政府

	7
	晋江崎山公园
	东临西环路、西至福兴路、北至博览大道，用地面积1698亩，建设内容包括土石方工程、建（构）筑物、道路、广场、绿化、警示牌及配套设施。
	21858
	2015-2018
	晋江市人民政府

	8
	惠安县崇武后海围垦工程
	围垦面积2215亩，拟建设滨海景观大道、惠台合作海产品深加工区、石、玉雕创意产业项目以及古城旅游配套项目。其中一期建设堤路工程1766米，用海面积450多亩。
	35000
	2018-2024
	惠安县人民政府

	9
	永春魁星岩万亩森林公园
	建设万亩森林景观优美，人文景物集中，观赏、科学、文化价值高的森林公园。
	20000
	2016-2018
	永春县人民政府

	10
	永春洪内村创建省级森林公园
	森林公园道路、休息亭等硬件设施、种植名贵树木200亩，树木名称示范上牌。
	11000
	2016-2020
	永春县人民政府

	11
	福建永春桃溪国家湿地公园
	总面积332.1公顷、保护科普、监测基础工程，主要包括桃溪、霞陵溪、五一水库。
	2725
	2015-2020
	永春县人民政府

	12
	永春国家级桃溪流域水利风景区
	在省级水利风景区基础上，融入文化元素，改善绿化结构及效果，完善景区配套设施建设，包括余光中文学馆等工程，水文站建设及水利科普基地，创建国家级水利风景区。
	3000
	2015-2017
	永春县人民政府

	13
	永春省级标准农田建设
	机耕路、标准水渠、稻草回田，配方施田，每年建设标准农田600亩。
	12000
	2014-2018
	永春县人民政府

	二、经济绿色转型工程（108项，749.7亿元）

	14
	再生水利用工程
	推进再生水在工业生产、城市绿化、道路清扫、建筑施工等利用；强化再生水在制浆造纸、印染项目中的应用。2020年，再生水利用率达5%以上。
	800
	2016-2020
	市住建局

	15
	新能源汽车示范推广
	公交车与乘用轿车推广新能源电动汽车，至2020年争取达到总乘用车的10%，并建设与合理布局充电桩。
	200000
	2016-2020
	市交通运输委、发改委、经信委、公安局、国网泉州供电公司

	16
	重点行业落后产能淘汰工程
	对重污染、高耗水企业实行差别水价
	500
	2016-2030
	市物价局、发改委、经信委、市政公用事业局

	17
	农业“三品一标”认证
	推进农产品品牌建设，认证150个无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志，构建一批安全农产品生产基地，严格按照无公害农产品、绿色食品、有机食品等规范化标准进行生产。
	500
	2016-2020
	市农业局

	18
	鲤城众益太阳能灯具产品生产项目
	用地面积41.1亩，总建筑面积5.64万㎡，年产1000万套太阳能照明产品。
	11000
	2014-2017
	鲤城区人民政府

	19
	鲤城薄膜太阳能新材料研发及生产项目
	年产1.2GW薄膜太阳能新材料。
	20000
	2016-2019
	鲤城区人民政府

	20
	鲤城多层瓷介电容器产业基地及研发中心项目
	总建筑面积约4.5万㎡，年产高多层瓷介电容器9亿只。
	30100
	2015-2018
	鲤城区人民政府

	21
	鲤城滨江总部经济区
	总占地面积133亩，建设规模68万㎡。
	200000
	2013-2021
	鲤城区人民政府

	22
	丰泽新一代信息技术研发及产业化项目
	政务云应用平台、智慧型平安城市综合信息平台、支持国产化党委信息化解决方案、智慧军营综合信息管理平台升级、研发中心等五大技术系统。
	41000
	2015-2016
	丰泽区人民政府

	23
	丰泽福建联通企业云计算产业园
	总建筑面积1.15万㎡，建设3G核心网、传输网扩容、4G核心网及IDC。
	51200
	2016-2018
	丰泽区人民政府

	24
	丰泽对讲机“模转数”产业化项目国家新型工业化示范基地建设
	总建筑面积9万㎡，建设集研发、检测、生产、展示、培训服务为一体数字对讲机产业研发基地。
	100000
	2010-2020
	丰泽区人民政府

	25
	丰泽海西国家广告产业园区改造建设成洲工业区项目
	总建筑面积约42万㎡，改造20万㎡，拆除重建22万㎡。
	160000
	2017-2020
	丰泽区人民政府

	26
	泉州软件园
	总建筑面积约17万㎡，建设研发启动区及市政道路等配套设施。
	240000
	2009-2017
	丰泽区人民政府

	27
	洛江华大超硬材料生产项目
	年产绳锯机1000台、各类钻机800台、金刚石串珠绳10万米、各类刀头100万齿。　　　
	20000
	2015-2018
	洛江区人民政府

	28
	洛江小总部经济区项目
	总建筑面积40万㎡，建设生态型商务办公场所及园区配套基础设施。
	90000
	2015-2020
	洛江区人民政府

	29
	洛江经济开发区河市西片区机电产业园
	建设污水处理厂及配套管网、机电园区“三通一平”等基础设施，日处理污水2万吨。
	252000
	2015-2020
	洛江区人民政府

	30
	炼化火炬气综合利用项目
	用地45亩，依托福建联合石化公司排放的火炬气为原料，建设4300Nm³/h火炬气体压缩回收装置。
	15000
	2015-2016
	泉港区人民政府

	31
	利园蔬菜智能农业项目
	对原有钢架大棚进行升级，建设200亩智能大棚。拟引进以色列大棚，设计理论可抗13级台风。
	10000
	2015-2016
	泉港区人民政府

	32
	鸿山循环经济项目
	建设年消纳利用各种工业固废110万吨，年产30万吨磨细粉煤灰、60万立方米大理石脱硫剂厂。
	21500
	2013-2017
	石狮市人民政府

	33
	石狮福建万弘海洋生物科技生产项目
	总建筑面积6.65万㎡，建设5万吨冻库、水产品冷藏库、加工车间、产品研发中心和试验中心。
	80000
	2012-2017
	石狮市人民政府

	34
	石狮市创建国家循环经济示范城市
	循环经济产业链链接或延伸、资源综合利用、能源集约与梯级利用、水的循环利用、污染集中防治及升级改造、公共服务设施建设等6个类别重点支撑项目合计39项。
	633759
	2014-2019
	石狮市人民政府

	35
	石狮鸿山循环经济项目
	年消纳利用工业固废110万吨；建设年产30万吨磨细粉煤灰项目、年产60万立方米大理石脱硫剂项目、神华福能发电有限责任公司固废一体化处置项目及研发楼。
	21500
	2014-2017
	石狮市人民政府

	36
	石狮市新型染整产业循环发展园循环化改造项目
	建设新型染整产业园，整合提升祥芝、鸿山、锦尚三镇工业集控区。
	50000
	2014-2018
	石狮市人民政府

	37
	石狮海洋生物产业发展基地
	规划面积9.7k㎡，引进药品、保健品企业，集中发展海洋生物产业精加工区。
	200000
	2017-2020
	石狮市人民政府

	38
	石狮五金印刷产业园
	规划建设生态生态山体公园、购物、商业娱乐、社区教育、医疗、社区管理办公等综合配套设施。
	300000
	2012-2020
	石狮市人民政府

	39
	田园风光保护利用项目
	通过实施潘湖田园风光保护利用的示范性项目推广有机、绿色无公害种植，生态型环境基础设施建设和乡土建筑及文化景观的更新修复，探索美丽乡村保护与开发模式。
	500
	2014-2016
	晋江市人民政府

	40
	普洛斯晋江物流园
	项目总用地515亩，拟建设16万㎡现代仓储设施、4万㎡分拨中心及配套设施。
	40000
	2012-2016
	晋江市人民政府

	41
	泉州装备制造研究所晋江园区
	总建筑面积5万㎡，其中，一期建筑面积3万㎡。
	17000
	2015-2017
	晋江市人民政府

	42
	晋江三斯达废塑循环回收利用产业化基地
	总建筑面积9.21万㎡，建设综合利用生产车间、废塑循环回收利用车间、发泡生产车间、员工宿舍楼等。
	21005
	2013-2017
	晋江市人民政府

	43
	三六一度新塘园工业项目
	建设运动鞋服等生产、仓储及物流基地，年产TPU鞋底1万吨、运动鞋服300万双（套）。
	40000
	2017-2019
	晋江市人民政府

	44
	晋江英林园东区小企业园
	东区小企业园包含晋江市盛益服饰织造有限公司等10家企业，占地150亩。
	43500
	2013-2017
	晋江市人民政府

	45
	晋江成昌环保新型材料生产项目
	年产1200万双双色EVO鞋底及6000吨生物降解鞋材。
	50000
	2017-2019
	晋江市人民政府

	46
	晋江海天生态功能性面料研发生产项目
	总建筑面积6万㎡，年产生态功能性染色印花面料3万吨。
	50000
	2017-2019
	晋江市人民政府

	47
	福建物联网晋江基地
	总建筑面积1.5万㎡，建设集软件开发、物联网中间件、RFID智能芯片、通信行业等物联网产业基地。
	100000
	2016-2020
	晋江市人民政府

	48
	晋江围头物流园区
	总建筑面积28万㎡，建设保税仓库、冷藏、加工、物流贸易市场及配套办公设施等。
	100000
	2011-2022
	晋江市人民政府

	49
	南安市创意产业基地
	建设福建省工业设计与创意产业（南安）基地、南安市动漫产业园和南安市石材与建筑装饰创意设计园三个园区。
	250000
	2014-2019
	南安市人民政府

	50
	南安节能示范小区循环经济项目
	总建筑面积27万㎡，建设节能型示范生活小区。
	60000
	2013-2016
	南安市人民政府

	51
	南安绿滢现代农业项目
	建设蔬菜、瓜果、体验大棚1000亩。
	20000
	2014-2018
	南安市人民政府

	52
	南安翔云云顶山旅游生态园
	种植特色农业1800亩，建设乡村观光旅游配套设施。
	30000
	2013-2018
	南安市人民政府

	53
	南安为为科技海西物流项目
	总建筑面积9.5万㎡，建设体验中心、配送中心、仓储中心、信息处理中心、宿舍楼等设施。
	30000
	2012-2016
	南安市人民政府

	54
	南安清境桃源生态农业观光项目
	建设现代花卉观光园及示范推广基地，配套建设接待中心及停车场、机耕路10km、野外垂钓台20座。
	36800
	2016-2020
	南安市人民政府

	55
	南安大理石粉循环经济项目
	总建筑面积18万㎡，建设年收集大理石粉280万吨收集站、年产90万吨电厂脱硫剂项目、年产60万吨工业氧化钙项目、年产60万吨硅酸盐胶凝材料项目。
	52000
	2016-2018
	南安市人民政府

	56
	南安中轻石材物流项目
	总建筑面积20万㎡，建设荒料堆场、石材工艺、石材物流等设施。
	100000
	2012-2018
	南安市人民政府

	57
	福建海西再生资源产业园区
	总建筑面积15万㎡，建设交易市场及污水处理厂等市政配套设施。
	120000
	2013-2017
	南安市人民政府

	58
	南安水头永泉山生态科技园
	总建筑面积52万㎡，建设石材机械、石材工艺、高科技产业、绿色循环经济、行政商贸等专业功能区。
	130000
	2012-2018
	南安市人民政府

	59
	南安观音山现代物流产业基地
	总建筑面积12万㎡，建设观音山现代物流配套基础设施。
	170000
	2011-2018
	南安市人民政府

	60
	南安海西石材物流园
	总建筑面积81万㎡，建设荒料、半成品板材精品仓库以及石材产业配套服务设施。
	200000
	2012-2018
	南安市人民政府

	61
	南安海峡科技生态城
	总建筑面积195万㎡，包括：森态木业竹藤家俱、绿威新能源科技太阳能电池片、跃宇健身器材、鑫硕家电、佳东卫浴、科晟卫浴科技等项目。
	412000
	2011-2025
	南安市人民政府

	62
	惠安喆畋现代农业示范园
	建设高端智能温室设施农业，智能化、产业化现代农业示范区；建立农业产品食品卫生安全的检测系统、可追溯系统、建立农业+物联网+互联网系统。
	60000
	2016-2020
	惠安县人民政府

	63
	永春县岵山古镇文化旅游开发项目
	包括镇中心区6个平原村（内含茂霞、铺上、铺下、塘溪四个中国传统村落），规划用地3375亩，建富有魅力的闽南文化体验区、古镇古村遗产保护区、生态旅游休闲区。
	50000
	2014-2018
	永春县人民政府

	64
	德化国宝云龙谷景区建设
	建设省彭村水库→戴云山25km二线公路，打造田园人文生态休闲区、瓮口生态探险区、彭村水库水上娱乐区、戴云寺宗教朝拜旅游区、戴云之战革命纪念碑纪念馆、文革印记一条和街陶吧体验区等旅游景点。
	27500
	2014-2018
	德化县人民政府

	65
	德化县观音山风景区建设
	建设占地1000亩的集陶瓷文化、宗教文化和生态旅游为一体的风景区。
	85000
	2014-2018
	德化县人民政府

	66
	泉州市八峰水库
	总库容962.73万立方米，建设大坝、取水建筑物、泄水建筑物及配套设施。
	21860
	2013-2016
	洛江区人民政府

	67
	双溪水库
	水库坝址位于五社村上游双溪水口，主要建筑物由拦河坝、湄洲湾南岸供水工程隧洞改线和引水工程等组成，规划库容约984.9万m³。
	23511
	2014-2016
	泉港区人民政府

	68
	白濑水库永春项目区
	完成1200人口转移、11万米的建筑面积的安置、库区旅游项目。
	120000
	2016-2020
	永春县人民政府

	69
	惠安中标南方低碳建筑材料产业项目
	总规划面积1000亩，主要建设建筑智能化产品生产与研发区、轻质隔热保温墙体材料生产加工区、钢结构加工区、玻璃制品深加工区及仓储区、物流配送区、行政办公综合配套设施等。其中一期用地200亩，总建筑面积20万㎡。
	60000
	2013-2018
	惠安县人民政府

	70
	泉惠石化工业区风电项目
	规划总装机容量50MW，布置20台2.5MW风力发电机组。
	52029
	2016-2018
	惠安县人民政府

	71
	安溪弘桥智谷泉州电商园
	总建筑面积100万㎡，建设电商实体体验店及商务办公、仓储物流和产品深加工区。
	200000
	2014-2017
	安溪县人民政府

	72
	厦门泉州安溪经济合作区湖里园
	总建筑面积100万㎡，建设集新型厂房、科研办公、物流配送、员工公寓、生活娱乐、培训交流等工业园区。
	200000
	2015-2018
	安溪县人民政府

	73
	厦门泉州安溪经济合作区思明园
	总建筑面积106万㎡，建设标准厂房。
	200000
	2015-2018
	安溪县人民政府

	74
	中国国际信息技术福建产业园
	总建筑面积6.7万㎡，建设数据中心提供数据存储、数据交换、数据通信处理、数据备份恢复等数据服务设施。
	200000
	2013-2016
	安溪县人民政府

	75
	安溪大坪风电场
	规划装机容量46MW。
	43000
	2016-2018
	安溪县人民政府

	76
	永春县金线莲等兰科药用植物种业创新
	育种、研发、品牌建设、交易等。
	2000
	2015-2020
	永春县人民政府

	77
	永春县园区循环化示范改造
	健全循环型生态产业链，重点开展废弃物的回收与交易平台建设、再生水回收利用、节能与新能源推广等工程。
	100000
	2015-2020
	永春县人民政府

	78
	永春县生物医药产业园
	完善园区的基础设施配套，引导与服务企业科技创新，健全公共孵化平台建设。
	15000
	2015-2020
	永春县人民政府

	79
	永春县生态产业园区
	用地2500多亩，依托湖洋高速口，打造现代生态产业链。
	100000
	2016-2020
	永春县人民政府

	80
	永春一都现代农业
	建设一都镇玉三村500亩生态茶园示范基地，逐步改造鲁山、龙卿、林山、仙友等村10000亩生态茶园；扩建500亩食用菌生产基地；改造龙卿、鲁山、吴殊、光山等村20000亩竹林，扩大吴殊村铁皮石斛种植基地。
	5000
	2016-2020
	永春县人民政府

	81
	永春下洋现代农业
	（涂山）种植中草药500亩，（新坂）种植辣木、杜仲、清香桂、油茶、水果4000亩，（新村）林下种植金线莲300亩，（大荣）种植林木、水果500亩。
	10000
	2015-2018
	永春县人民政府

	82
	永春天依现代农业开发项目
	建设农综开发基地，办公楼、管理房、农业设施建设，种植百香果500亩，柠檬300亩，红花大果1500亩。
	5000
	2016
	永春县人民政府

	83
	永春雪山现代农业项目
	雪山兰花基地、高山生态茶园、佛手瓜示范基地及采摘长廊、“大马士革”玫瑰花观光示范园、配套深加工设施建设、风雅颂果树观光示范园及高山农业示范基地等项目。
	10000
	2015-2018
	永春县人民政府

	84
	永春石鼓农业观光项目
	整合吾江、东安、大卿、马峰4个村资源建设集休闲、旅游、采摘、体验度假等功能的现代农业观光园区。
	10000
	2015-2018
	永春县人民政府

	85
	永春苏坑现代农业
	悦水佛手茶生产基地生态茶园1500亩，标准茶叶厂房1000㎡；绿祺现代农业建设花卉苗木基地1000亩；祺聚农林发展有限公司生态新型现代花卉观光园200亩。
	10000
	2014-2018
	永春县人民政府

	86
	永春县蓬壶镇现代精致农业
	食用菌产业园标准化改造提升，发展休闲观光农业，对南幢、美林、丽里、观山、美山等村约7000亩设施农业。
	10000
	2016-2020
	永春县人民政府

	87
	永春吾峰现代农业观光旅游区
	整合农业资源，打造大耕山-卧龙山-森林公园，三红蜜柚、葡萄、美国红提、百香果、番石榴等农业旅游观光产业园。
	8000
	2014-2019
	永春县人民政府

	88
	永春桃城现代农业基地
	建设沉香基地200亩、铁皮石斛基地200亩及相关配套设施；建设800亩的现代农业观光园。
	5100
	2015-2018
	永春县人民政府

	89
	永春东关镇现代农业示范区
	用地面积5000亩，溪南村、东关村冬瓜生产示范基地、龙坑云河现代农业观光园、龙坑菠萝蜜养老农庄、山城竹鼠养殖基地、山城、金城生态茶园及茶叶加工基地等。
	10000
	2015-2018
	永春县人民政府

	90
	永春湖洋万亩现代农业示范园
	规划面积约1万亩，建设农副产品物流中心、名优花卉生产与休闲观赏区、高优水稻蔬菜栽培示范区、现代果业发展区、生态型珍禽养殖区及茶文化观赏园2000亩。
	10000
	2014-2018
	永春县人民政府

	91
	永春喆畋农业转型升级示范园区
	应用现代农业新科技对山地进行水肥一体化改造，3000亩建成农业转型升级示范区，智能农业温室大棚500亩的智能产业示范园区，生态农场7个。
	13000
	2016-2018
	永春县人民政府

	92
	永春县设施林业建设项目
	设施竹业1万亩，建设蓄水池、喷灌设施、竹山道路等。油茶基地抚育5000亩。
	1200
	2016-2020
	永春县人民政府

	93
	永春县现代生态茶业发展
	建设高标准生态茶园2.5万亩，硬化茶园干支道150km，新建步道170km、完善茶园排、蓄水系统；种植茶园绿化树12.5万株，梯壁留草护坡；“五新”集成示范，推广茶园绿色防控2.5万亩；改造茶叶初制加工清洁化茶厂65家，新建或改建厂房面积60000㎡，培育茶业龙头企业。
	8300
	2014-2020
	永春县人民政府

	94
	永春县食用菌标准化建设
	建设食用菌生产加工基地2400亩，推进一都、桂洋、达埔、蓬壶、石鼓等乡镇食用菌基地建设。
	12000
	2014-2018
	永春县人民政府

	95
	永春县现代花卉建设工程
	新增设施花卉苗木面积1万亩；实施福建省现代农业（花卉）生产发展项目，新建标准智能温室1.44万㎡，新建观赏苗木生产示范基地1160亩。
	10000
	2016-2020
	永春县人民政府

	96
	永春县名贵花卉培育区、珍贵水果种植
	种植改造茶园500亩，种植名贵花卉400亩，溪道整治1km，灌溉水沲3处等。建设珍贵水果采摘体验区200亩。
	5000
	2014-2018
	永春县人民政府

	97
	永春县生态禅茶园建设
	完成三郊线一重山、镇办村办茶场等茶园去茶还林、绿化1万亩，建设2万亩生态茶园，打造中国禅茶科普馆。
	10000
	2014-2018
	永春县人民政府

	98
	永春县闽台农业合作产业园
	台湾名优特水果蔬菜示范基地一期建设1000亩，二期建设2000亩；闽台农业合作产业园区基础设施建设。
	18000
	2015-2018
	永春县人民政府

	99
	永春县万菇之王（九绿）绣球菌生产项目
	用地面积100亩，建筑面积10万㎡，建成5条日产10吨生产线。
	10000
	2015－2018
	永春县人民政府

	100
	永春县华薪幼苗培育观光农场
	用地面积650亩，台湾蔬菜水果种植销售，台湾生态农业观光旅游。
	15000
	2014-2018
	永春县人民政府

	101
	永春县叙柑园现代农场
	用地面积600亩，引进种植台湾品种蔬菜水果。
	5000
	2016-2018
	永春县人民政府

	102
	永春县湖洋老家休闲观光农场
	规划面积1500亩，古村落整理、生态休闲游乐场、休闲观光农业、乡村旅游、农家乐及农产品物流配送等。
	11000
	2014-2018
	永春县人民政府

	103
	永春县水果花卉及生态茶园建设
	新希望农业用地面积500亩建设花卉苗木种植基地及销售中心；世冠农业种植名贵花卉建设生态茶园300亩，卧龙名优特现代农业种植番荔枝200亩及相关基础建设。
	9300
	2016-2017
	永春县人民政府

	104
	永春县永发沉香基地
	土地流转800亩，以菌液培育沉香造香为主，种植各种名贵苗木，建设办公场所；并进行林下规模饲养鸡、鸭、鹅。
	6000
	2015-2017
	永春县人民政府

	105
	永春县外山生态观光农业片区
	名贵苗木观赏基地、四季花海观光基地、芦柑采摘基地、柠檬基地、金银花基地、蜜本南瓜基地、蜜蜂养殖基地、冬瓜基地、黄麻菜基地、红柚油桃基地。
	9000
	2016-2020
	永春县人民政府

	106
	永春县永发辣木科技
	土地流转600亩，以种植辣木为主，增设辣木茶深加工。
	8000
	2016－2017
	永春县人民政府

	107
	永春县云福农林科技
	租地400亩建设现代农业示范区。
	5000
	2016－2018
	永春县人民政府

	108
	永春县岵山休闲观光农业
	以道畋科技高效生态循环农业示范园为龙头，推动休闲观光农业发展，全镇种植荔枝树300亩、辣木20亩、航天高梁及竹柳200亩、花卉苗木200亩、番石榴100亩、龙眼200亩、铁皮石斛50亩、袖珍菇50亩、火龙果50亩。
	15000
	2015-2017
	永春县人民政府

	109
	永春县五一水库生态经济示范基地
	水库清淤、岸坡生态整治、农村生活污水和垃圾无害化处理、千亩水源涵养林建设等；在水源涵养林结合花卉苗木基地的建设；开展林下生态种养模式；发展库区生态旅游。
	14000
	2015-2018
	永春县人民政府

	110
	永春县海西香品物流园
	总用地面积800亩，建设成集香品物流、仓储、会展、商业等功能于一体的现代物流中心。
	100000
	2016-2020
	永春县人民政府

	111
	永春县城4A级景区
	将东平镇、东关镇、岵山镇、桃城镇、五里街镇、桃溪流域打包创建国家4A级旅游区。
	10000
	2014-2020
	永春县人民政府

	112
	永春县7个A级旅游景区提级改造乡镇建设
	完善雪山、云河谷、乌髻岩等旅游风景区设施，鼓励发展农家乐，完善景区配套设施。
	10000
	2016-2020
	永春县人民政府

	113
	永春县横口乡红色旅游开发项目
	建设红军广场、公园、郭氏家庙修缮、挖掘维护红军居住过的旧厝修缮以及红色旅游项目。
	4000
	2016-2020
	永春县人民政府

	114
	永春县桃溪生态环保产业园
	重点培育水环境服务产业，包括农村分散型污水治理、水生态修复与生态湿地、水生态景观等本地率先探索创新的领域，推进生态工程实践与生态产业培育的融合发展。
	50000
	2015-2020
	永春县人民政府

	115
	德化国家循环化改造示范试点园区
	开展陶瓷生产产生的固体废弃物综合利用、窑炉余热收集利用、废水净化处理回用等资源化利用，优化布局和结构调整，发展与主导产业紧密结合的生产性服务业和信息、培训等服务平台。
	130000
	2012-2015
	德化县人民政府

	116
	德化高效生态循环旅游农业示范园
	建设国家级现代农业示范园区，打造现代农业高效生态循环旅游完整产业链。建设智能温室大棚、科技研究所等设施，总建筑面积65.9万㎡。
	31000
	2015-2017
	德化县人民政府

	117
	泉州开发区圣弗兰产业综合体
	总建筑面积约20万㎡。
	70000
	2015-2019
	泉州开发区管委会

	118
	泉州开发区官桥园区起步区建设
	建设市政道路及地下管网等基础设施。
	300000
	2010-2020
	泉州开发区管委会

	119
	泉州台商投资区立棋精密机械生产项目
	总建筑面积3.2万㎡，生产全自动回转式塑胶鞋底射出成型机、全自动回转立式射出成型机、全自动EVA射出发泡成型机等系列鞋机产品及其相关配件，年产50万台（套）。
	28000
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	120
	泉州台商投资区孵化基地项目
	总建筑9.4万㎡，建设孵化大楼、中试基地及配套综合楼。
	20000
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	121
	泉州台商投资区中熙产业园项目三期
	三期总建筑面积22万㎡，建设标准厂房13栋，员工公寓2栋，配套建设“台湾创业园”以及“两岸青年创业基地”。
	85000
	2016-2018
	泉州台商投资区管委会

	三、生态环境提升工程（132项，约676.4亿元）

	122
	泉州市大气颗粒物来源解析
	采取实验分析和模型预测等技术手段，分析影响我市环境空气质量的大气颗粒物成分、含量、来源，提出相对污染控制及预防措施。结合空气质量监测数据与气象监测资料，建立空气质量预测模型。
	800
	2016-2017
	市环保局

	123
	泉州市工业废物综合处置中心项目
	建设泉州市工业废物综合处置中心。
	50000
	2016-2017
	市环保局、惠安县人民政府

	124
	重点污染源和主要入海河流自动监测能力建设工程
	大气自动监测网络改、扩建工程；重点污染源管理系统建设；水质自动监测站建设。
	2500
	2016-2020
	市环保局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	125
	土壤环境污染防治
	加强土壤环境监管基础能力建设；编制《泉州市土壤污染防治工作方案》和《泉州市土壤污染修复与治理试点修复项目实施方案》，开展潜在污染地块的摸底调查及评估，开展土壤污染修复与治理试点工作。
	20000
	2016-2020
	市环保局、经信委、国土局、住建局、城乡规划局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	126
	乡镇、村庄生活污水收集处置工程
	新建农村小型污水处理设施150座，重点乡镇污水处理厂扩建及管网配套工程，扩建至0.5万t/d。
	20000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市住建局

	127
	污水收集管网建设
	全市新增配套污水收集管网300km。
	100000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市管网办

	128
	泉州金鸡水厂
	总规模40万吨/日，建设取水工程、净水厂工程、输配水管道工程。
	43700
	2014-2018
	市市政公用事业局、国资委，南安市人民政府

	129
	城市道路清扫洒水工程
	各区每年增加机扫车、洒水车，并对老旧车辆实行更新淘汰。
	2000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市政公用事业局

	130
	生活垃圾转运、处置工程
	全市建设生活垃圾转运站35座，实现每个乡镇至少有1座压缩式中转站或实现垃圾直接压缩转运。
	6500
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市政公用事业局

	131
	餐厨垃圾处置中心建设
	采用PPP形式建设，工程按“一次规划、分期实施”原则进行建设。
	9600
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市市政公用事业局

	132
	村庄垃圾集中处理及污水集中处理项目
	所有行政村垃圾得到有效处理，包括增加垃圾收集和转运设施，建设配套管网提升污水集中处理率。
	6000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市住建局、市政公用事业局

	133
	农业面源污染治理项目
	大力推广高效低毒、低残留农药新品种，降低农药使用强度。积极推广应用高效缓释、配方肥等新型肥料；运用科学施肥技术，改表施、撒施为深施，推广适期施肥和水肥一体化施肥技术。积极开展耕地地力提升工程。
	15000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市农业局、环保局

	134
	畜禽养殖粪污集中处置工程
	严格实施全市畜禽养殖规划，扶持建设畜禽养殖场蓄粪池、贮粪间或贮粪阳光塑料大棚，有机肥生产工程。扶持规模养殖场畜禽粪便无害化处理设施。
	15000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市农业局、环保局

	135
	泉州湾滨海湿地生态环境整治工程
	滨海湿地生态修复。
	800
	2016-2020
	市林业局，晋江市、丰泽区、洛江区、石狮市人民政府、泉州台商投资区管委会

	136
	供水管网工程
	实施供水管网建设和改造，优化管网配置，提升城市水质；打破现有行政区域限制，实现相邻水厂相互调配。
	5000
	2016-2020
	市市政公共事业局

	137
	泉州白濑水利枢纽工程
	总库容5.75亿立方米，调节库容5.11亿立方米，最大坝高107.1米，坝长598米，正常蓄水位290米，电站装机容量5.7万千瓦。
	1281061
	2017-2021
	市水利局

	138
	德化县彭村水库
	总库容0.78亿立方米，建设砼面板堆石坝最大坝高92.5米，正常蓄水位642米，电站装机容量7400千瓦。
	133000
	2014-2017
	市水利局

	139
	泉州市七库连通工程惠女水库至菱溪水库段
	建设进水口、输水隧洞、输水管道及管道附属建筑物、出水口等，输水线路长40.71公里，设计流量7.1立方米/秒。
	75787
	2014-2019
	市水利局

	140
	泉州市惠女水库引调水工程（山美水库至惠女水库连通工程）
	建设进水口、输水隧洞、输水管道及管道附属建筑物、出水口等设施，总长18.526km，年引水量1.55亿立方米。
	53903
	2014-2017
	市水利局

	141
	晋江防洪工程（二期）
	建设堤防37.42km，水闸10座，排水涵洞13座。
	74700
	2016-2018
	市水利局

	142
	山美水库生态环境保护试点项目
	建设流域污染源治理、生态修复与保护、环境监管能力建设、产业结构调整、生态安全调查与评估等五大类项目。
	134500
	2013-2017
	市水利局、环保局，南安市、永春县、德化人民县政府

	143
	重点地区中小河流治理及中小河流域重点县治理项目
	河道综合治理，提高防洪标准，新建/加固堤岸，清淤疏浚。
	462400
	2016-2020
	市水利局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	144
	万里安全生态水系建设
	实施637.06km河道生态水系建设，生态清淤、重塑河滩、建设生态堤岸、修复河滩地等水环境综合整治。
	291100
	2016-2020
	市水利局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	145
	泉州市农村饮水安全项目
	建设取水、输配水工程，解决“十二五”规划剩余30.7万人农村饮水不安全和提升166.3万人农村饮水问题。
	150000
	2014-2018
	市水利局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	146
	金门供水工程
	输水线路总长27.56km，晋江境内陆上管线长11.68km。
	12918
	2015-2016
	市水利局，晋江市人民政府

	147
	渔业种质资源保护工程
	本地渔业种增殖放流，放流海域包括泉州湾、深沪湾、围头湾、湖洋溪黑脊倒刺鲃国家级水产种质资源保护区、大樟溪支流，以及西溪大龙湖河段、蓝溪河段、象山村段等。
	100
	2016-2020
	市海洋渔业局

	148
	近岸海域水质自动监测体系建设
	完善近岸海域水质监测体系。
	1000
	2016-2020
	市海洋渔业局、环保局

	149
	近岸海漂垃圾治理
	积极推进海漂垃圾治理行动。
	10000
	2016-2020
	市海洋渔业局、丰泽区、洛江区、泉港区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县人民政府，泉州台商投资区管委会

	150
	挥发性有机污染物治理工程
	控制挥发性有机污染物排放。
	20000
	2016-2020
	各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市环保局

	151
	社会生活、交通噪声污染防治
	加强生活噪声管理，逐步完善声屏障，以及将来建设的外围快速路网高架部分的降噪设施等。
	7000
	2016-2020
	市公安局、环保局

	152
	机动车排放管理
	控制国IV以下机动车准入，加强机动车年检。建立道路抽检制度，加大对超标排放车辆查处力度。
	5000
	2016-2020
	市公安局、交通运输委、环保局

	153
	地下水监测网点建设
	监测地下水的水质、水量和水位，防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。
	2500
	2016-2020
	市国土局

	154
	群石排洪渠
	朋山岭至博东路排水渠，全长约800米。
	5000
	2016-2017
	市住建局

	155
	泉州市城市气象防灾减灾系统
	建设市区气象灾害自动监测站；开展市区排涝能力及内涝风险调查；建立城市气象灾害预报预警和风险评估平台；建设城市气象灾害预警信息发布系统。
	1000
	2016-2020
	市气象局

	156
	泉州市海洋气象灾害预报预警系统
	近海海域建设自动气象监测站（新建或更新海岛站3个，新建或共享浮标站1～2个）。
	1500
	2016-2018
	市气象局

	157
	泉州港外来物种检验检疫能力建设
	包括加强出入境生物物种资源管理，提升生物物种资源出入境检验鉴定能力，开展特色农产品潜在的检疫性危险性外来有害生物数据库的建设，等；完善旅邮检监管体系、运输工具检疫监管体系；国门生物安全能力建设与宣传教育，利用新媒体普及生态文明知识。
	500
	2016-2020
	泉州出入境检验检疫局

	158
	鲤城2号污水提升泵站
	占地面积3亩，设计规模为3.0万吨/日，主要收集江南新区东北片区产生的污水，并提升至3号污水提升泵站送至晋江仙石污水处理厂。
	2900
	2016-2017
	鲤城区人民政府

	159
	洛阳江流域洛江区河市段综合治理工程
	总长7.23km，整治洛阳江河市段官洋坝至西埭桥、观音亭桥至庄田新桥的溪堤。
	23000
	2014-2017
	洛江区人民政府

	160
	泉州湾洛阳江口用海整治项目
	包括红树林种植和红树林生态修复，滩涂疏浚及适当造地筑路，清除大米草蔓延区等3个方面。海域约3148公顷。
	110000
	2014-2018
	洛江区人民政府

	161
	食品级二氧化碳回收项目
	用地40亩，新建10万吨/年食品级二氧化碳项目。
	20000
	2015-2017
	泉港区人民政府

	162
	汽油质量升级项目（GBVI）---新建30万吨/年烷基化装置
	建设1套规模为30万吨/年的烷基化装置。
	67000
	2016-2018
	泉港区人民政府

	163
	酸性气排放标准升级项目---新建硫磺回收装置
	建设一系列12万吨/年硫磺回收单元。
	32000
	2016-2017
	泉港区人民政府

	164
	普柴质量升级改造项目（GBV）
	80万吨/年柴油加氢装置改造，主要内容为新增一台反应器、配套换热网络、产品分馏塔改造。
	5000
	2016-2017
	泉港区人民政府

	165
	锅炉、燃机烟气脱硝改造
	2台225t/h辅锅、1台燃机余热锅炉和1台150t/h高压锅炉增设烟气脱硝设施，预留脱硝空间执行更高排放标准。
	11500
	2016
	泉港区人民政府

	166
	南山片区水利项目
	一期：建设南线排洪渠和北线排洪渠、西滞洪区和2座桥梁，南线排洪渠长2.28km；北线排洪渠长4.92km；西滞洪区1150亩。二期：东滞洪区600亩；南埔水闸。
	65000
	2013-2018
	泉港区人民政府

	167
	泉港区污水处理厂配套管网工程
	配套建设污水收集管网13.7km，包括学院路污水管道3.7km，提升泵站1座；峰尾渔港路污水管道10km。
	2580
	2015-2016
	泉港区人民政府

	168
	泉港北部城区供水和排污管道工程
	给水工程从石化园区沿201省道至潘南园区及界山镇区，长约10km。污水工程拟从界山镇区经201省道铺设至石化园区污水处理厂，长约10km。
	8600
	2015-2017
	泉港区人民政府

	169
	坝头溪流域综合整治项目
	涂岭镇世上桥至山腰盐场出海口全线河道14.1km，建设集滞洪排涝、文化、休闲功能的闽南水乡式亲水走廊。
	65000
	2016-2020
	泉港区人民政府

	170
	泗洲水库饮用水源地综合治理项目
	对泗洲水库开展底泥清淤，疏浚工程量25万m³，对库区周边500亩速生林进行改造。
	5000
	2016-2020
	泉港区人民政府

	171
	福建湄洲湾氯碱和福橡有限公司搬迁项目
	氯碱片区总面积2.04k㎡，搬迁技改福建省石化集团10万吨/年离子膜烧碱、4万吨/年环氧丙烷、5万吨/年聚醚、4万吨/年1，4－丁二醇、4万吨/年50%浓离子膜烧碱，以及福橡公司10万吨/年丁苯橡胶、5万吨/年顺丁橡胶等。
	250000
	2016-2020
	泉港区人民政府

	172
	泉港石化工业区工业固体废弃物综合处置项目
	一期总规模2.3万吨/年，焚烧或无害化处置1万吨/年，资源化利用0.3万吨/年，一般工业固废填埋1万吨/年。
	18000
	2016-2017
	泉港区人民政府

	173
	泉港石化应急救援体系（应急平台建设）项目
	新建应急救援指挥平台1套；购置个人防护装备、应急救援装备等。
	3000
	2016-2017
	泉港区人民政府

	174
	泉港石化工业园区公共应急池系统建设项目
	包括园区公共应急池一座及拦截、导流等附属工程。
	3000
	2016-2017
	泉港区人民政府

	175
	泉州惠屿生态修复与保护项目（二期）
	进行巷道整治、海岛防护堤、滨海岸线整治与旅游道路、防护林修复与绿化工程等。
	3800
	2016-2018
	泉港区人民政府

	176
	石狮市中心区污水处理厂扩建工程二阶段项目（续）
	新建规模5万吨/日污水处理设施。
	13541
	2016-2017
	石狮市人民政府

	177
	蚶江连片农田整治保护项目（环湾湿地公园）
	项目用地范围约4k㎡，包括环湾金海岸湿地公园、排涝枢纽、生态农业休闲公园等，将滨海红树林湿地景观和淡水湿地景观、生态农田景观融为一体。
	10000
	2016-2020
	石狮市人民政府

	178
	石狮市水系综合治理工程
	拟对全市水系进行综合治理，包括石狮市应急水源工程、石狮市水系生态环境进行综合整治工程、石狮市水头排涝枢纽工程、石狮市生活污水处理厂及配套管网工程等。
	177000
	2016-2020
	石狮市人民政府

	179
	石狮市垃圾综合处理厂飞灰稳定化处理工程（一期）
	建设飞灰稳定处理工程（一期）填埋场一期及配套道路、综合机房、污水处理设备。
	2400
	2014-2016
	石狮市人民政府

	180
	石狮市综合应急救援中心暨特勤消防站
	总建筑面积23953㎡，主要建设特勤消防站、模拟训练区、应急救援指挥中心及其配套设施。
	12000
	2015-2018
	石狮市人民政府

	181
	晋江龙湖虺湖（金门供水水源地）水资源保护工程
	龙湖水源地保护、虺湖水环境综合整治以及龙湖虺湖之间水系沟通。
	58000
	2016-2020
	晋江市人民政府

	182
	安海湾海域环境整治工程
	安海湾总面积13.13k㎡，进行海湾疏浚、疏浚物回填资源化利用、滨海湿地整治修复。
	150000
	2016-2020
	晋江市人民政府

	183
	晋江市农村生活污水处理工作
	因地制宜实施农村生活污水处理工作，可纳入城市（镇）污水处理厂的全部纳入污水处理厂进行处理。
	11200
	2014-2016
	晋江市人民政府

	184
	晋江市流域污染源整治工程
	强化流域污染源整治工程。
	43567
	2014-2016
	晋江市人民政府

	185
	晋江东石滞洪人工湖建设项目
	建设集生态景观、防洪排涝为一体的城市水生态系统，主河道长7.74km，新建水闸3座。
	50000
	2017-2020
	晋江市人民政府

	186
	晋江金门供水应急水源工程
	输水线路总长48.3km，其中管道段39.3km，隧洞段长9km。
	176000
	2016-2025
	晋江市人民政府

	187
	南安市近海流域整治
	按近海水域环保整治要求进行南安市近海溪流净化整治。
	20000
	2014-2018
	南安市人民政府

	188
	南安市“两溪一湾”安全生态水系统综合整治工程
	南安境内晋江干流、东溪干流及其主要支流、西溪干流及其主要支流、石井湾及沿海水系等生态水系综合整治。
	220000
	2012-2018
	南安市人民政府

	189
	南安市污水处理厂及管网建设工程
	加强和完善市区和乡镇污水处理厂及配套管网建设，力争全市建成9座污水处理厂及490km污水管网配套设施。
	95000
	2016-2020
	南安市人民政府

	190
	南安市垃圾焚烧发电厂三期工程
	设计规模为日处理生活垃圾700吨，配置1台700t/d的焚烧炉及1套15MW凝汽式汽轮发电机组。
	25000
	2014-2017
	南安市人民政府

	191
	惠安县城市防洪和生态环境建设项目（惠东应急备用水库）
	用地面积455亩，库容210万立方米，一期拟整治惠女水库惠东干渠12km；开挖水库土方工程量350万立方米；埋设应急备用水库至中化蓄水池压力管道总长度7km。整治蔗潭溪南埔支流3km。
	23670
	2015-2017
	惠安县人民政府

	192
	惠安县农村饮水工程
	解决全县9个镇95个行政村共计21.38万人饮水安全问题。
	12830
	2014-2018
	惠安县人民政府

	193
	泉惠石化工业区固废综合填埋场
	用地面积约100亩；日处理一般工业固体废物35吨，填埋库区库容约65万立方米。
	10943
	2016-2020
	惠安县人民政府

	194
	惠安县城市防洪排涝和生态环境建设东湖公园项目
	用地面积942.8亩，滞洪区防洪排涝、景观水体公园建设。
	44600
	2016-2020
	惠安县人民政府

	195
	安溪紫云山风景区建设项目
	总建筑面积2.4万㎡，建设龙藏岩、龙山寺、玉佛寺、观音寺及观音文化广场、紫云山休闲山庄及服务配套设施。
	500000
	2012-2016
	安溪县人民政府

	196
	安溪县清水岩风景区旅游公路
	路线9.657km，采用二、三级公路标准建设，镇区按四车道，路基宽24米；其他按两车道，路基宽7.5米。
	12000
	2015-2016
	安溪县人民政府

	197
	永春县森林生态建设工程
	造林绿化5万亩，中幼林抚育20万亩，封山育林18万亩，对全县44.5万亩生态公益林进行管护。
	25000
	2016-2020
	永春县人民政府

	198
	永春中心城区环城一重山森林景观提升、高速公路森林生态景观通道建设项目
	中心城区环城一重山森林景观提升项目面积5000亩，高速公路森林生态景观通道建设800亩。
	3500
	2016-2020
	永春县人民政府

	199
	永春牛姆林自然保护区生态环境保护与水资源建设项目
	牛姆林自然保护区视频监控能力、生态定位监测站及保护区科研基础设施项目建设。
	1800
	2016-2020
	永春县人民政府

	200
	永春大荣林场森林培育工程
	改培速生丰产用材林基地3000亩、新建珍贵树种1625亩、森林抚育20000亩、新封续封管护15000亩、割灌除草施肥抚育间伐总规模3000亩、续建林药基地500亩、青钱柳育苗技术新建1亩、新开林区公路4km、维护10km、森林景观提升改造600亩、创建1处森林人家。
	1563
	2016-2020
	永春县人民政府

	201
	永春碧卿林场森林培育工程
	割灌除草施肥修枝、间伐面积27951亩、森林资源监管配备设施、大径材基地建设、珍贵树种基地建设、丰产竹林基地、森林经营示范片项目、良种基地建设、封育面积16300亩、生态公益林开发利用与功能提升、森林公园建设、新建改建30km林区道路、绿化大苗基地示范点建设、近自然林业经营、防火生土带及林带维护、森林资源管护、鄂西红豆树混交林建设。
	6159
	2016-2020
	永春县人民政府

	202
	永春下洋森林资源培育工程
	完成人工造林更新5000亩，幼林抚育3年8600亩，生态防火林带建设6km（180亩），封山育林15000亩。
	10000
	2015-2018
	永春县人民政府

	203
	永春县安全生态水系建设项目
	通过两岸绿化、水生植物、生物操控、生态护岸、清淤疏浚等措施建设安全生态水系160km。
	20300
	2016-2020
	永春县人民政府

	204
	永春县重点流域水环境综合整治工程
	在晋江东溪、西溪、湖洋溪3条重点流域展环保基础设施建设、饮用水水源保护整治及面源污染治理等项目。
	50000
	2014-2020
	永春县人民政府

	205
	永春县马跳水库水利枢纽工程
	工程总库容1200万立方米，中型水库，新建C15砌块石重力坝，主要建筑物等级3级。
	45000
	2016-2020
	永春县人民政府

	206
	晋江防洪工程（二期）永春段
	新建堤防8132米。
	14886
	2016-2017
	永春县人民政府

	207
	永春小流域防洪工程
	晋江桃溪城关段防洪工程（霞陵溪石鼓镇河段）、湖洋溪东关镇段防洪工程、一都溪横口乡防洪工程、桃溪支流仙夹溪仙夹镇防洪工程、锦溪锦斗镇段防洪堤工程、湖洋溪支流外山溪外山乡防洪工程，累计综合治理约17km。
	3271.5
	2016-2018
	永春县人民政府

	208
	福建省永春县晋江西溪一都溪下洋镇长汀溪塔河道治理工程
	综合治理河道长度5km。
	1380
	2016-2018
	永春县人民政府

	209
	永春县入河排污口整治工程
	达埔入河排污口整治、霞陵溪雨污分流改造、济川溪管道改造、石鼓大桥至卿园大桥污水管道、东关镇山美水库入库河道排污口建设等，累计新建或改造管道长度12km。
	2000
	2016-2018
	永春县人民政府

	210
	永春县第三自来水厂及五一水库城区备用饮用水源地建设和保护
	建设五一水库自备水源地作为永春县城区应急供水水源地，开展一级保护区范围隔离带建设工程，建设隔离带10千米，设置标志牌、警示牌等。
	30000
	2015-2020
	永春县人民政府

	211
	永春县岵山镇抗旱应急水源工程
	工程新建输水管道4.7km，连通岵山、岭头、北溪水库。
	2950
	2016-2020
	永春县人民政府

	212
	永春县一都片区抗旱应急水源工程
	工程新建输水系统9km，从三美、莲花山水库取水。
	3000
	2016-2020
	永春县人民政府

	213
	永春县五里街石鼓片区抗旱应急水源
	工程新建输水管道3km，连接五一水库。
	2880
	2016-2020
	永春县人民政府

	214
	永春县农村安全饮水巩固提升工程
	解决农村40.33万人饮水安全问题。
	20200
	2016-2020
	永春县人民政府

	215
	永春县河道综合治理工程
	五里街镇石鼓河道整治工程、湖洋镇东溪仔溪河道整治工程、蓬壶镇壶东溪综合治理工程综合治理等系列工程，累计实施河道综合整治约100km。
	59200
	2016-2020
	永春县人民政府

	216
	泉州市灌溉试验中心站
	建设3个水稻、3个旱作物、2个花卉、2个高效节水灌溉和1个水生态修复试验区，配套测筒、气象园等设施。
	3000
	2016-2018
	永春县人民政府

	217
	永春耕地开发旧村复垦土地整理项目
	将荒草地开发为耕地，完善项目区内基础设施，面积7500亩；拆除旧房复垦为耕地，总面积1000亩；完善项目区内农田水利、田间道路等基础设施建设，总面积20000亩。
	26900
	2016-2018
	永春县人民政府

	218
	永春农业面源污染治理
	对农业种植结构和耕作技术的优化调整；对水库周边、桃溪两岸的农田实施生态沟渠等工程措施，农业面源污染处理率达到60%。
	3930
	2014-2016
	永春县人民政府

	219
	永春县农村生活污水处理工程提升及第三方运维
	推进农村生活污水处理工程长效管理机制，提升农村生活污水处理设施及其配套管网，委托“第三方”运行管理维护。
	3000
	2016-2020
	永春县人民政府

	220
	永春县乡镇环卫设施建设
	对一都镇、坑仔口镇、玉斗镇、锦斗镇、外山乡等5个乡镇进行垃圾中转站、生活污水处理设施等环卫设施建设。
	11600
	2016-2018
	永春县人民政府

	221
	永春县农村生活污水处理工程
	在全县180个行政村建设320座小型集中式农村生活污水处理设施及其配套管网。
	25000
	2014-2018
	永春县人民政府

	222
	永春县农村生活垃圾治理工程
	16个乡镇生活垃圾压缩转运系统建设，提升完善22个乡镇200个村庄设施建设和保洁水平；开展“垃圾不落地”城乡清洁行动试点。
	10000
	2015-2017
	永春县人民政府

	223
	永春蓬壶污水处理厂及配套管网
	建设污水处理厂，分步建设污水收集管网。
	10000
	2014-2020
	永春县人民政府

	224
	永春东关镇生活污水处理设施及配套管网
	在东关、溪南、内碧、外碧、山城、金城等村建设生活污水处理设施及配套管网。
	4000
	2015-2020
	永春县人民政府

	225
	桃溪流域水土保持与景观绿化项目
	治理崩岗168座、水保林32.46hm2、种草36.54hm2，坡改梯工程456hm2，经果林治理面积1577hm2，实施封禁治理498hm2，建设493hm2源头水源涵养林。
	11250
	2014-2016
	永春县人民政府

	226
	永春县防洪工程湖洋溪流域综合治理
	建设堤防6km、景观绿化工程。
	10000
	2015-2016
	永春县人民政府

	227
	永春县矿区地质环境综合治理项目
	实施废弃非煤矿山治理项目、水土流失治理工程；实施地质灾害搬迁治理项目，煤矸石合成氮氧化物复合耐火材料项目；有色金属废料渣湿法回收综合利用建设项目。
	100000
	2015-2020
	永春县人民政府

	228
	永春县天湖山煤矿区地质环境治理（续作）项目
	在天湖山煤矿区煤矸石堆积地段的水土流失治理工程；继续对下洋、长汀溪河道清淤工程，长度约10km；含春村上山角落环境整治；在溪塔格建设煤矸石集中堆放工程。
	12000
	2016-2017
	永春县人民政府

	229
	永春县废弃非煤矿山治理项目
	对8个废弃非煤矿山进行整治。
	10000
	2016-2018
	永春县人民政府

	230
	永春县地质灾害搬迁治理项目
	200处房前屋后高陡边坡进行治理。
	4000
	2015-2018
	永春县人民政府

	231
	永春县五一水库水土流失综合治理
	五一水库周边坡边地山体进行综合整治，治理面积2万亩。
	20000
	2016-2018
	永春县人民政府

	232
	永春县“泉三”与“莆永”高速公路弃土场治理项目
	完成对“泉三”高速公路沿途7处弃土场与“莆永”高速公路2处弃土场进行土地整治与环境治理。
	10000
	2014-2018
	永春县人民政府

	233
	永春县下洋镇高速公路弃方地及崩岗地综合整治
	将高速公路弃方地及周边崩岗迹地200亩综合整治为产业园区用地。
	5000
	2016-2018
	永春县人民政府

	234
	永春县山洪沟防洪治理工程
	湖洋溪流域东溪仔溪山洪沟防洪治理工程、蓬壶镇汤城溪山洪沟防洪治理工程、达埔镇延清溪前峰溪园段山洪沟防洪治理工程等，综合治理河道约12km。
	3000
	2016-2020
	永春县人民政府

	235
	永春县山洪灾害调查评级及非工程措施补充完善项目
	水雨情自动站改造升级，乡镇高清视频会商系统建设等。
	2000
	2016-2020
	永春县人民政府

	236
	永春县桃溪下游段涝区治理工程
	建设排涝河道9条，共计25.14km。
	13680
	2016-2020
	永春县人民政府

	237
	永春县锦斗镇生态综合整治项目
	完成安全水利生态设施建设整治10km，截污控水环境综合整治措施，建设亲水景观和生态防洪工程，小型农田水利设施建设等，对全镇约2000亩茶果园按照管灌、喷灌、滴灌等节水改造，锦斗镇马跳水库上游饮用水源保护区。
	50000
	2016-2019
	永春县人民政府

	238
	永春县下洋矿区综合整治
	采矿废水深度治理（11家煤矿），矿山荒废地绿化800亩。
	16000
	2015-2018
	永春县人民政府

	239
	永春县桂洋镇跨境流域整治项目
	在全镇建设饮用水源保护工程、生活污水、垃圾处理设施建设工程、养殖业污染防治工程、工业污染治理、生态环境建设与保护工程等流域整治。
	8000
	2016-2018
	永春县人民政府

	240
	永春外山生态环境综合整治
	6.5km河道堤岸景观建设；农村生活污水处理、禽畜养殖整治；水源地保护、工业污染治理；荒废地绿化5000亩，水林涵养1万亩；宜居环境五大工程、旅游配套设施建设。
	15000
	2016-2020
	永春县人民政府

	241
	永春县牛姆林景区提升工程
	森林酒吧、自驾车露营地建设，溪塔格到景区5km道路拓宽成3级公路。
	35000
	2014-2018
	永春县人民政府

	242
	永春路灯节能工程
	对城区夜景路灯进行节能减排提档升级，改造城区道路LED路灯7000盏，新建LED路灯2500盏。
	5000
	2016-2020
	永春县人民政府

	243
	永春县节水型城镇
	推广先进节水技术、器具等。
	3000
	2014-2016
	永春县人民政府

	244
	永春县国家生态文明建设先行示范区建设
	开展饮用水源地保护工程、水污染、大气污染、土壤污染治理、生态环境修复工程等生态文明先行示范区建设。
	30000
	2015-2020
	永春县人民政府

	245
	德化农村饮水安全提质增效工程
	改造饮水安全工程输配水管网65处、安装消毒器设施及建设净水设施106处、新建水源工程7处。
	4560
	2014-2018
	德化县人民政府

	246
	德化供水工程
	德化县县城供水工程、赤水镇自来水厂及配套管网工程。
	44555
	2014－2016
	德化县人民政府

	247
	德化县尾矿渣综合利用
	尾矿渣综合利率达80%以上。
	10000
	2016-2020
	德化县人民政府

	248
	闽江防洪工程德化段
	建设防洪堤14.45km，整治河道13.95km，建设水闸两座，桥梁拆除重建1座。
	24828
	2014-2016
	德化县人民政府

	249
	德化县污水处理厂及配套管网工程
	建设污水处理厂二、三期，铺设管网，建设及改造城镇污水收集管网共165km。
	31700
	2014-2018
	德化县人民政府

	250
	泉州台商区防洪排涝工程含百崎湖整治工程
	百崎湖湖区整治及防洪排涝系统（二期）工程、杏田东园片工业启动园区市政道路、渠道等工程、百崎湖中央公园、浮山湖流域整治及防洪排涝系统工程、秀涂金融商务区综合管廊、给水管网（一期）等。
	357870
	2015-2020
	泉州台商投资区管委会

	251
	泉州台商投资区泉州特种设备检验检测实验基地及福建省起重机械产品质量监督检验中心项目
	总建筑面积1.3万㎡，建设综合检验检测大楼、特种设备作业人员培训设施及福建省起重机械产品质量监督检验中心。
	21700
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	252
	泉州台商投资区污水处理厂配套管网建设项目
	改造惠南污水处理厂，建设惠南四期临时接驳工程、凯林路改造工程，以及污水提升泵站7座、污水管道62km。
	80000
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	253
	泉州台商投资区重点排洪渠建设项目
	建设月亮湖周边、东园镇、张坂镇排洪渠14.6km。
	42450
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	四、生态人居营造工程（63项，约602.3亿元）

	254
	泉州市滨江北路景观提升与绿道工程晋江下游生态整治工程一期
	新建生态低水驳岸4段长4.44km，整治提升、新建沿线9处公园，新建人行景观桥6座，配套改造防洪堤内外生态休闲设施4km。
	165000
	2015-2018
	市住建局、水利局

	255
	泉州山线绿道项目
	全长约22.5km，起于西湖公园北大门，终于东海滨海公园。
	110000
	2016-2037
	市市政公用事业局

	256
	城市公园绿地建设
	实施城市公园拆墙透绿及景观改造提升工程。
	3000
	2016-2020
	市市政公用事业局

	257
	城区绿化见缝插绿
	持续开展主干道、公园、街头绿地、背街小巷及内沟河两侧绿地查漏补绿。
	500
	2016-2020
	市市政公用事业局

	258
	道路景观带建设
	实施中心市区2条门户廊道（东线：西福高速出入口—鹤山路—城东大街—安吉路—山海路—丰海路—通港东街—迎宾馆；西线：泉州动车站—站前南北大道—江滨北路—云鹿路—通港西街—迎宾馆）生态景观提升工程。
	12000
	2016-2020
	市市政公用事业局

	259
	增加新建绿色建筑数量对既有建筑节能改造
	对全市新建建筑全面执行绿色建筑标准，对既有建筑进行节能改造
	3000
	2016-2020
	市市政公用事业局

	260
	公共自行车系统建设
	中心市区和其他县（市、区）根据需要建设。
	25000
	2016-2020
	市市政公用事业局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	261
	厦沙高速公路安溪至达埔段
	主线长25.06km，双向四车道，设计时速80km/小时。
	220379
	2014-2017
	市交通运输委

	262
	泉厦漳城市联盟路泉州段
	全长约27.3km，采用高速公路标准建设，设计速度100km/小时，双向六车道，路基宽度33.5米，设福田（枢纽）、永和、东石、促进（枢纽）、院前5处互通。
	470800
	2016-2019
	市交通运输委

	263
	公交线路优化、车辆提升
	规划公交枢纽站7处，年增加新能源公交车100辆
	1000
	2016-2020
	市交通运输委、城乡规划局，各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

	264
	厦沙高速公路德化段
	全长73.694km，新建路线54.287km，双向四车道，设计时速80km/小时。
	482900
	2014-2017
	市交通运输委、德化县人民政府

	265
	泉州湾航道二期工程
	建设小坠10万吨级航道、大坠5万吨级航道、秀涂2万吨级航道、锦尚3.5万吨级航道，同步建设锚地及导助航等配套设施。
	59048
	2014-2017
	泉州港口管理局

	266
	鲤城南环路道路及景观提升改造工程
	道路全长7.8km，路宽44米，建设内容包括主车道、非机动车道加铺沥青路面，雨污水管道清淤和疏通改造。
	13000
	2018-2020
	鲤城区政府

	267
	泉州市电子商务企业总部基地
	总建筑面积12.1万㎡，拟培育入驻电子商务企业1000家。
	65200
	2014-2018
	鲤城区人民政府

	268
	鲤城温陵商贸中心（美食街北延段片区改造）
	用地面积84亩，总建筑面积36.44万㎡，其中安置区16.7万㎡、商贸区19.74万㎡。
	237000
	2013-2018
	鲤城区人民政府

	269
	丰泽区东海湾城市综合体
	总建筑面积220万㎡。
	600000
	2011-2017
	丰泽区人民政府

	270
	泉州上实“海上海”项目
	总建筑面积161万㎡，建设大型城市综合体。
	1200000
	2014-2019
	丰泽区人民政府

	271
	石化园区生态休闲公园
	开发面积约200亩，建设集生态旅游、休闲度假、乡村生活体验等为一体的综合性景区。
	5000
	2013-2016
	泉港区人民政府

	272
	红塔湾旅游公路
	普通公路全长5.306km，采用双向6车道设计，道路等级二级公路兼城市主干道。
	47000
	2015-2017
	石狮市人民政府

	273
	海西高速路泉厦漳联盟路石狮连接线
	初步规划起点位于晋江市永和镇福田村，设互通与泉厦漳城市联盟路泉州段形成十字枢纽，规划里程12.49km。
	120000
	2017-2022
	石狮市人民政府

	274
	晋江“一山一水”慢行系统景观项目
	总长约19.2km，宽度43.5米。
	20000
	2013-2015
	晋江市人民政府

	275
	晋江罗裳片区市政道路
	罗裳片区改造（一期）市政道路工程共包含12天市政道路，全长约7.43km，建设内容包括地基处理、道路工程、排水工程、电力工程、绿化工程及交通工程等附属工程。
	22223
	2015-2020
	晋江市人民政府

	276
	晋江九十九溪流域田园风光项目
	规划建设田园风光生态慢道、种植农作物、整治区域内水系和设置景观构筑物。
	20000
	2017-2019
	晋江市人民政府

	277
	南安创意大道
	全长约5.5km，设计时速50km/小时。
	40000
	2014-2017
	南安市人民政府

	278
	丰州片区滞洪排涝系统工程
	建设滞洪区及景观工程、排涝泵站、排洪沟渠等项目，滞洪区占地约1008亩。
	50300
	2015-2020
	南安市人民政府

	279
	南安石井芦青生态休闲项目
	总建筑面积42万㎡，建设山体公园休闲旅游、商务会议为一体的综合性项目。
	230000
	2013-2020
	南安市人民政府

	280
	科山森林公园景观提升工程
	园区道路及服务配套设施建设、森林景观改造提升。
	20000
	2016-2018
	惠安县人民政府

	281
	惠安动车站综合交通枢纽
	用地面积110亩，总建筑面积2.6万㎡，建设综合交通枢纽站，构筑旅客运输集散中心和二级旅游集散中心。
	33250
	2015-2016
	惠安县人民政府

	282
	安溪东二环石狮岩隧道左洞工程
	隧道长1904米，宽2车道及配套工程
	12000
	2016-2017
	安溪县人民政府

	283
	永春北环路片区公园建设项目
	建设大鹏森林公园，古树名木培植基地207亩，城市湿地水景公园208亩，配套建设广场及景观设施等；建设仰贤水库景观公园，用地42亩，通村公路、近水亲景平台、健身场所、栈道、凉亭等设施。
	23700
	2014-2017
	永春县人民政府

	284
	永春县游客集散中心
	用地面积50亩，建设游客集散中心、生态停车场和旅游商品展示中心等。
	30000
	2014-2017
	永春县人民政府

	285
	“海西•四季永春”高端生态健康养生养老项目
	规划总面积4000多亩，建设山水生态养老集镇和中医药康复中心；规划总面积1200亩，建设永春老醋文化创意园、醋疗中心和老醋美食养生中心；规划总面积1000亩，建设温泉养老康体中心；规划总面积500亩，建设健康形养武术文化中心和南北“候鸟”式养生度假基地。
	100000
	2016-2020
	永春县人民政府

	286
	永春县水凤凰旅游渡假区
	水凤凰景区、渡假别墅、疗养保健中心、观光农场、侨乡文化旅游村、探险大峡谷等，建设集休闲养生、观光旅游、疗养渡假、文化体验等多功能综合性旅游渡假村。
	18000
	2015-2020
	永春县人民政府

	287
	永春城区排水排涝设施建设
	建设城区雨水管渠155km、雨水行泄通道27km及应急能力建设。
	29300
	2016-2020
	永春县人民政府

	288
	永春县自来水市政设施及管网改扩建工程
	自来水市政设施、水源地保护工程、备用水厂、供水管网改扩建及供水管网地理信息系统建设；蓬壶自来水厂及管网改造；东关自来水管网建设，实现镇区的溪南、东关、美升、东美、东华等村（社区）与县自来水网管连接。
	29900
	2015-2020
	永春县人民政府

	289
	永春污水处理厂提标改造及配套污水管网
	污水处理厂提标改造工程、污水处理厂扩建配套管网二期工程、污水处理厂二期扩建工程。
	15000
	2015-2020
	永春县人民政府

	290
	桃溪流域公共自行车租赁系统
	建设200个公共自行车租赁点，每个投放20辆车公共自行车，委托专业公司运营。
	6000
	2015-2020
	永春县人民政府

	291
	永春县城区公园建设
	建设金龟山、象山寨、大鹏生态公园，对留安山、魁星岩、万春寨公园进行提档升级，完善配套设施，补植绿化。
	15000
	2016-2018
	永春县人民政府

	292
	永春县城区生态绿化景观建设
	提高县城生态景观，改善人居环境。
	5000
	2016-2020
	永春县人民政府

	293
	清新桃源·宜居永春行动
	实施“新房美化、裸房装修、古厝修缮、危房拆除、违建清理”等五项整治工程，推动城乡人居环境取得明显成效。
	132000
	2014-2017
	永春县人民政府

	294
	永春美丽乡村建设
	每年创建一批县级示范村、一批乡镇级示范村，把永春县打造成全省、全国美丽乡村建设样板。
	100000
	2016-2020
	永春县人民政府

	295
	永春一都美丽镇区建设
	以“清新桃源·宜居永春”三年行动为契机，让镇区3个村做好新房美化、裸房装修、古厝修缮、危房拆除、违建清理。并做好排污排水，道路两旁绿化工作。
	50000
	2016-2020
	永春县人民政府

	296
	永春县横口乡宜居环境建设
	福德村、福中村、上西坑村、下西坑村宜居环境建设。
	5000
	2014-2018
	永春县人民政府

	297
	永春县横口新镇区建设
	建设占地400亩集政府、医疗、电力、公路、教育、商铺、群众新居为一体的现化新镇区。
	40000
	2016-2020
	永春县人民政府

	298
	永春县宜居下洋建设
	全镇新房美化4万㎡，裸房装修3万㎡，古厝修缮1.5万㎡，危房拆除1.2万㎡，违建清理1.5万㎡，建设相关村中心公园，对各村进行美化、绿化建设。
	35000
	2015-2020
	永春县人民政府

	299
	永春县玉斗宜居环境建设
	新房美化、裸房装修、古厝修缮、危房拆除、违建清理等五大工程，完成整治面积3万㎡，对房前屋后进行绿化、美化、亮化。
	16000
	2014-2016
	永春县人民政府

	300
	永春县锦斗镇美丽镇区
	镇区立面装修，统一店招等整治提升，完善提升溪滨公园、锦龙文明街、五美小区建设及配套设施。
	42500
	2016—2020
	永春县人民政府

	301
	永春县“美丽小镇、宜居呈祥”建设
	实施溪流景观、古树公园、特色产品采摘体验长廊、祖厝文化馆、坡地景观、美丽乡村变化展馆等美丽乡村建设项目；实施旅游小镇深化建设。
	5000
	2015-2017
	永春县人民政府

	302
	永春县苏坑宜居建设
	建设美丽镇区、万邦城市广场及各村宜居环境建设。
	20000
	2014-2018
	永春县人民政府

	303
	永春县宜居蓬壶建设
	裸房装修、危房拆除、新房建设；鳌山片区改造；三角街整体保护性改造。
	135000
	2015-2020
	永春县人民政府

	304
	永春县吾峰美丽社区与美丽乡村带建设
	提升吾顶美丽乡村县级示范村水平，创建吾中村、枣岭村、吾西村为县级美丽乡村示范村，进行环境整治等。
	35000
	2016-2018
	永春县人民政府

	305
	永春县东平镇“清新桃源·宜居永春”建设项目
	裸房整治，违法建筑的拆除，道路和公园美化、绿化、亮化，小区基础设施建设。
	13000
	2015－2018
	永春县人民政府

	306
	永春县东关镇美丽乡镇建设
	建设南美回族特色美丽乡村、东美村和美升村库区移民美丽乡村、山美水库生态河道、东关镇镇区改造工程。
	20000
	2015-2018
	永春县人民政府

	307
	永春县岵山镇省级宜居小镇
	按照住房城乡建设部提出的风景宜居、街区宜居、功能宜居、生态宜居、生活宜居的要求，结合“清新桃源•宜居永春”三年行动，打造宜居宜游美丽新岵山。
	10000
	2016-2017
	永春县人民政府

	308
	永春县美莲村新农村建设项目
	河流整治、小区道路建设、环境美化绿化、污水处理等。
	4000
	2016
	永春县人民政府

	309
	永春县侨乡星城建设及美丽镇区创建项目
	商住小区建设面积约25.8亩，总建筑面积约17186㎡，实施美寨旧区改造、瀛善公园建设，宜居环境综合改造等。
	10000
	2015-2020
	永春县人民政府

	310
	德化九仙山旅游度假区
	建设避暑休闲、山水观光和养生度假设施，打造国家4A级旅游景区。
	32000
	2010-2017
	德化县人民政府

	311
	海西天然气管网工程德化支线对接建设项目
	建设天然气接收门站5座及配套建设中压管网40km。
	13000
	2017-2019
	德化县人民政府

	312
	泉州开发区“美丽园区”建设
	建设包括“三纵三横三园”提升改造及新建二号路、四号路南段市政道路。
	20000
	2015-2018
	泉州开发区管委会

	313
	泉州金屿大桥
	全长约4.06km，双向六车道，设计时速60km/小时，建设主桥、引桥、乌屿互通、洛秀互通及接线道路。
	300000
	2016-2019
	泉州台商投资区管委会

	314
	泉州台商投资区道路绿化亮化工程
	东西主干道二期、南北主干道二期、国道324线拓宽改造工程、海湾国际与金融广场水渠景观绿化工程、张坂镇下宫溪、渠道两侧景观提升工程、百崎湖东片区内道路绿化工程一期、洛杏大道绿化工程、洛沙大道绿化工程、泉州跨海大桥两侧景观提升工程等。
	30209
	2015-2017
	泉州台商投资区管委会

	315
	泉州台商投资区惠城大道
	全长6.37km，城市交通主干道，双向八车道，设计时速60km/小时。
	95693
	2016-2019
	泉州台商投资区管委会

	316
	泉州百崎大桥
	全长4.5km，城市I级主干道，双向八车道，建设东海侧及百崎侧2座互通立交，设计车速60km/小时。
	300000
	2016-2020
	泉州台商投资区管委会

	五、生态文化培育工程（68项，约785.6亿元）

	317
	泉州南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台（一期）
	建设谱牒方志、姓氏宗祠、宗亲社团、海外华侨华人社团、侨商侨智和归侨侨眷数据库，打造海内外寻根寻亲互动平台，其中一期力争完成泉州1万册谱牒文献的数字化。
	10700
	2016-2020
	市委统战部、市侨联

	318
	泉州海西植物园
	建设集科研、科普、游览、休闲功能为一体的城市植物园。
	150000
	2012-2022
	市市政公用事业局，洛江区人民政府

	319
	泉州图书馆
	总建筑面积约4.84万㎡。
	35171
	2015-2018
	市国资委、住建局

	320
	泉州科技与规划馆
	总建筑面积约4.2万㎡。
	35206
	2015-2018
	市国资委、住建局

	321
	泉州东海工人文化宫
	总建筑面积4.8万㎡，建设文体综合活动区、技能培训行政管理区和职工活动广场。
	52587
	2015-2018
	市国资委、住建局

	322
	泉州大剧院
	总建筑面积约3.84万㎡。
	67920
	2015-2018
	市国资委、住建局

	323
	泉州市民广场含地下公建
	总建筑面积约16.9万㎡。
	162863
	2015-2018
	市国资委、住建局

	324
	中国海上丝绸之路国际文化交流展示中心（中国海上丝绸之路博物馆）
	拟规划用地200亩，以现有泉州海交馆提升改造为“中国海上丝绸之路博物馆”，建筑50000㎡；海上丝绸之路体验馆；周围相关配套建筑。一期建设“中国海上丝绸之路博物馆”，二期完成海上丝绸之路体验馆和周围相关配套建设。
	500000
	2017-2021
	泉州海外交通史博物馆

	325
	鲤城江南学园
	总建筑面积12.6万㎡，建设七中江南校区、区第三实验小学和区第二实验幼儿园。
	25600
	2013-2020
	鲤城区人民政府

	326
	鲤城“东亚之窗”文化创意产业园
	拟对中侨集团机床厂（崇福路）进行改造，项目占地面积52.1亩，改造后建筑面积约3.5万㎡。
	16000
	2016-2019
	鲤城区人民政府

	327
	鲤城侨乡自驾游中心
	总建筑面积3.2万㎡，配套建设园林绿化景观等基础设施。
	20000
	2018-2021
	鲤城区人民政府

	328
	泉州新门旅游文化休闲街
	总建筑面积约1.7万㎡，总长800余米，皮革厂、化建公司、豆制品厂、蔬菜公司、港务公司及芳草园、甲第巷、临漳门、南音艺苑、梨园剧团、笋浯溪等历史人文景观。
	20000
	2015-2020
	鲤城区人民政府

	329
	海西广告产业园区泉州园
	总用地面积约508亩，总改造面积约80万㎡。
	100000
	2013-2018
	丰泽区人民政府

	330
	丰泽海丝国际中心
	建设海丝博园、海上食界、会展中心、研发办公大楼等。
	50000
	2015-2016
	丰泽区人民政府

	331
	丰泽南益广场
	总建筑面积约13万㎡。
	120000
	2011-2017
	丰泽区人民政府

	332
	泉州市东海影城文化中心
	建筑面积15万㎡，建设以影视城为核心的现代化服务城。
	150000
	2012-2017
	丰泽区人民政府

	333
	丰泽东海泰禾广场
	总建筑面积约68万㎡，建设集广场、SOHO、商业街区等为一体的现代城市综合体。
	320000
	2014-2017
	丰泽区人民政府

	334
	丰泽华大泰禾广场
	总建筑面积约75万㎡。
	500000
	2013-2017
	丰泽区人民政府

	335
	泉州浦西万达广场
	总建筑面积123万㎡。
	900000
	2010-2017
	丰泽区人民政府

	336
	洛江八峰水库“生态·活力”游项目
	滨水休闲度假区占地面积1000亩，建筑面积40000万㎡；山地运动区占地700亩；拓展训练基地区占地500亩；青少年生态保育基地占地500亩；攀岩训练基地占地200亩；广桥观瀑点建筑面积100㎡；接待中心建筑面积0.3万㎡。
	55000
	2013-2018
	洛江区人民政府

	337
	洛江仙公山生态休闲旅游项目
	旅游居家度假区：占地面积1000亩，建筑面积36万㎡；会议中心：占地面积100亩，建筑面积11万㎡。
	362100
	2015-2020
	洛江区人民政府

	338
	洛江阳江文化产业园项目
	规划总用地面积4000亩，建设总部经济区、文化创意产业园，拟引进现代传媒、设计服务业、文化创意服务、工艺美术品服务等文化产业及配套项目。
	600000
	2015-2020
	洛江区人民政府

	339
	正大富硒生态园
	规划建设特色生态果园、朝阳茶文化主题园和富硒生态食品生产基地。
	20000
	2015-2017
	泉港区人民政府

	340
	金钟潭生态旅游项目
	建设以观光、休闲、体验为一体的乡村旅游度假区。
	12000
	2016-2018
	泉港区人民政府

	341
	石狮城市文化中心
	总建筑面积10万㎡，建设传媒大厦、服饰博物馆、民俗文化馆、科技馆、城市规划馆、演艺中心等。
	50000
	2017-2020
	石狮市人民政府

	342
	石狮市世茂摩天城主题乐园
	石狮世茂摩天城主题乐园、育儿娱乐、主题商店、主题酒店、主题餐厅、主题演艺等诸多配套集群。
	66200
	2014-2016
	石狮市人民政府

	343
	石狮永宁古卫城历史文化及滨海旅游项目
	建设集闽海文化、古卫城历史文化遗迹保护、滨海生态休闲旅游、美丽乡村景观示范为一体的旅游产业园区。
	200000
	2014-2016
	石狮市人民政府

	344
	晋江市八仙山全民健身中心
	项目占地72.42亩，总建筑面积39228.01㎡。建设有综合训练馆、游泳馆及室外游泳池、室外篮球场、室外网球场、足球场、健身路径、健身步道及地下停车场。
	23137
	2014-2017
	晋江市人民政府

	345
	晋江市青少年活动中心、妇女儿童活动中心
	青少年活动中心塔楼、妇女儿童活动中心塔楼、综合活动中心裙房等建筑，以及道路广场、停车场其他配套设施。
	38300
	2016-2019
	晋江市人民政府

	346
	福州大学晋江科教园
	建设福州大学晋江校区、福州大学晋江研究生院和福州大学科技园晋江分园。
	100000
	2016-2022
	晋江市人民政府

	347
	中轻集团晋江公共服务和研发平台项目
	一期3500㎡、二期37000㎡，制鞋、纺织服装、食品饮料、纸制品、化纤业、制革等行业公共服务平台及研发平台，包括检测中心、标准化服务中心等。
	17000
	2017-2019
	晋江市人民政府

	348
	晋江安平桥生态文化公园
	建设集文化体验、生态体验、旅游等一体生态文化公园。
	38000
	2012-2016
	晋江市人民政府

	349
	晋江婴童产业文创园
	建设集婴童用品品牌展示交易中心、电商交易中心、婴童体验中心、创意设计中心等为一体的婴童用品文创园。
	50000
	2014-2017
	晋江市人民政府

	350
	晋江洪山文化创意产业园
	改造旧厂房面积35万㎡，涉及企业23家，发展“工业设计”“文化创意”“互联网+”和“众创空间”等4大主导产业。
	220000
	2012-2017
	晋江市人民政府

	351
	国家篮球训练基地
	总建筑面积10万㎡，建设国家篮球训练基地、体育学校、群体活动中心、路网及安置房。
	75100
	2011-2017
	南安市人民政府

	352
	南安天柱山香草世界旅游开发项目
	扩建娱乐设施并建设酒店、停车厂等配套设施
	50000
	2016-2020
	南安市人民政府

	353
	惠安闽台文化创意园
	建设客家人景点，摄影棚，演员宿舍楼，制景车间，园区道路，绿化景观等。
	200000
	2016-2020
	惠安县人民政府

	354
	港丰物流
	建设3万吨级液体化工泊位、栈桥及配套设施和罐区陆域38.83万立方米油库及配套设施，泊位岸线长320米，年设计吞吐量178万吨。
	67623
	2014-2018
	惠安县人民政府

	355
	安溪清水岩休闲度假山庄
	总建筑面积6.35万㎡，宴会餐饮中心、温泉疗养中心等。
	30000
	2013-2016
	安溪县人民政府

	356
	安溪云中山旅游综合开发项目
	建设生态保育区、旅游综合服务区、生态旅游区、泰华庙朝圣区、农林科普教育区、农林生态种植区、铁观音茶叶制作体验宣传区、沿溪漂流区、沿溪赏花区、鸟语林区等。
	50000
	2017-2019
	安溪县人民政府

	357
	安溪海峡茶博园
	总建筑面积11万㎡，建设铁观音生态文化园、茶主题度假村、茶庄园、现代茶城、山地体育公园、森林公园。
	120000
	2013-2016
	安溪县人民政府

	358
	安溪两岸金融研究中心
	总建筑面积7.5万㎡，建设会议中心、商务中心等。
	150000
	2013-2016
	安溪县人民政府

	359
	安溪闽南文化旅游城项目
	总建筑面积30万㎡，建设闽南风情文化旅游街区、民族园、影视外景拍摄区等。
	160000
	2017-2019
	安溪县人民政府

	360
	安溪海西茶业基地
	总建筑面积240万㎡，建设交易市场及配套设施。
	700000
	2012-2018
	安溪县人民政府

	361
	永春县823西路旧街历史地段风貌建筑保护项目
	823西路旧街历史地段风貌建筑全长约590米，两侧房屋共有286间店面，总建筑面积约48000㎡，立面约为12000㎡，按修旧如旧实施修复整治及相关公共配套设施建设。
	12000
	2016-2020
	永春县人民政府

	362
	永春县西安古村落保护
	建筑面积407203㎡。旧街两侧房屋的保护修缮、2处县级重点文物保护单位（华岩室、翁公祠），传统古街道及重点闽南传统古建筑的保护开发，相关公共配套设施建设。
	34000
	2016-2020
	永春县人民政府

	363
	永春县岵山镇生态宜居历史文化名镇名村
	打造最有魅力休闲乡村，沟通联系东南亚乃至海内外的侨亲信众，打造闽南文化血脉枢纽。
	100000
	2013-2018
	永春县人民政府

	364
	中国香都
	总用地面积2300亩，建设集香品研发生产、香文化展示、旅游香品展示与辅料市场等功能为一体的专业园区。
	20000
	2016-2018
	永春县人民政府

	365
	永春老醋工业文化园区
	5万吨食醋及其衍生综合产品产能规模，中国南派醋博园文化产业园区及其相关配套产业。
	20000
	2015-2020
	永春县人民政府

	366
	永春县乡村旅游提升工程
	建设三岭村、大羽村、茂霞村、观山村等为第二批全省闽台乡村旅游试验基地、建设呈祥乡、岵山镇为省级乡村旅游休闲集镇。
	10000
	2014-2018
	永春县人民政府

	367
	中国香都文化旅游区
	整合香城一期、二期香文化展示中心、汉口创意园、美丽乡村等资源，打造香文化旅游区，争创3A级旅游购物区。
	6500
	2016-2017
	永春县人民政府

	368
	永春县岵山自驾游基地
	总用地面积约200亩，其中基础配套建设用地面积约18亩。建成集自驾游露营、休闲、购物、餐饮娱乐、车辆维修、紧急救援等配套功能为一体的综合大型自驾游基地。
	10000
	2016-2018
	永春县人民政府

	369
	永春县闽南花卉苗木交易市场
	以高垅花卉苗木交易市场为中心和载体，全面整合11个村（社区）已有苗木基地和20多家花卉苗木种植大户资源，打造万亩花卉苗木种植基地，按照“六区、四功能”总体布局，打造集花卉苗木储存中转、养护、种植、生产、销售等一体的现代化综合型花卉苗木交易中心。
	21000
	2014-2018
	永春县人民政府

	370
	桃溪干支滨溪景观示范带
	昆仑寨、留安山、万春寨等公园建设，沿溪景观到绿化等。
	8000
	2014-2016
	永春县人民政府

	371
	永春县国家智慧城市试点创建
	重点建设农产品溯源监测系统、流域水质监测预警系统、电子商务和电子政务，以及信息网络基础设施的完善等，打造透明高效的网上永春，开拓绿色健康产品销路。
	10000
	2015-2020
	永春县人民政府

	372
	永春县清新吾峰•人文名镇
	在全镇8个行政村范围内大力开展裸房装修、危房拆除、新房美化、违建清理、古厝修缮等“五项工程”。整合名人文化资源，建设清新宜居家园，打造生态人文旅游名镇。
	10800
	2014-2016
	永春县人民政府

	373
	永春县东关镇教育设施完善与传统文化保护与传承
	东碧中学、中心小学运动场建设，打造南美回族文化中心、东美库区移民文化中心、金城畲族文化中心、东华华侨文化展示中心，镇电影院提升改造工程，东关桥的保护、东关陈氏祖厝基础设施建设，外碧乡愁记忆馆建设等项目。
	6000
	2016-2020
	永春县人民政府

	374
	永春县日用陶瓷之乡
	开发保护商周古窑址及旧窑地窑址，建设旅游配套设施及陶瓷展馆，发掘整理陶瓷文化；整合提升现有陶瓷企业，打造日用陶瓷之乡。
	35000
	2016-2022
	永春县人民政府

	375
	永春县仙夹漆艺文化产业园
	建设以漆篮和漆画创作为主导的集产品创作与展览、漆艺文化展示、技艺传承培训、商贸旅游服务等功能为一体的综合性文化产业园。规划面积15亩，总建筑面积8000㎡。
	5000
	2015-2020
	永春县人民政府

	376
	永春白鹤拳文化创意园
	项目规划建设用地约1600亩，建设内容包括：中华神武庙、武术名人馆、白鹤拳武馆等10余个旅游休闲娱乐度假项目，高起点策划创意设计景观景点项目。
	100000
	2015-2020
	永春县人民政府

	377
	永春县海西生态经济研究院
	总结桃溪流域开发与生态特色产品供给模式经验，完善创新桃溪生态经济区的发展机制，服务周边地区的生态经济发展，发布海西生态经济发展报告和召开生态经济论坛。
	2000
	2015-2020
	永春县人民政府

	378
	永春县海西生态产品交易中心
	为桃溪流域的水权、排污权、节能量、碳排放权等提供试点交易平台支持，率先建成海西生态产品交易中心。
	5000
	2015-2020
	永春县人民政府

	379
	德化龙鹏文化产业创意园
	用地面积为56.3亩，总建筑面积12.5万㎡，A区建设五星级酒店，建筑面积7.07万㎡，B区建设文化创意产业园，包括办公综合大楼和技术研发中心等。
	35000
	2015-2017
	德化县人民政府

	380
	海上丝绸之路·德化瓷遗迹群落保护展示项目
	建设古代陶瓷取矿展示点—观音岐山遗址公园、著名陶瓷加工点遗址—梅岭、桐岭、屈斗宫国家大遗址公园、西周寮田尖窑址、月记窑国际陶艺博览村，古代陶瓷交易遗址—大兴商行、德化明代陶瓷雕塑家纪念公园——何朝宗公园、德化明代窑神祭祀点——祖龙宫。
	49000
	2014-2020
	德化县人民政府

	381
	德化新华玉瓷文化产业园
	总建筑面积12万㎡，建设总部办公大楼、新华图书城、培训研发中心、物流配送中心、陶瓷商业街等。
	38000
	2016-2018
	德化县人民政府

	382
	德化中国茶具城
	总建筑面积30万㎡，建设会展中心、电商、物流、仓储等设施。
	250000
	2015-2020
	德化县人民政府

	383
	德化城东陶瓷园区配套基础设施三期、四期项目
	三期：建设工业、商贸、文化娱乐等综合性工业新区；四期：总建筑面积280万㎡，建设工业、商业、服务业、物流仓储等综合项目集中区。
	278000
	2010-2022
	德化县人民政府

	384
	泉州台商投资区莲花研发中心
	总建筑面积11.4万㎡，建设NVH试验室，环境模拟试验室、发动机试验室、碰撞试验室等。
	100000
	2016-2018
	泉州台商投资区管委会

	六、生态制度创新工程（5项，约0.9亿元）

	385
	陆域土地节约集约使用制度
	探索经营性基础设施和社会事业用地的有偿使用制度，加大批而未供和闲置土地的处置力度，推进废弃矿用地整治再利用。
	200
	2016-2020
	市国土局

	386
	生态环境损害责任终身追究制
	探索制定生态环境损害责任追求办法，明确各职能部门设计生态环境责任追求的相应职责，实行生态环境损害责任终身追求制。
	100
	2016-2017
	市委组织部、市监察局

	387
	完善生态公益林、天然林生态效益补偿机制
	完善生态公益林补偿机制，探索建立天然林生态补偿模式，提高生态公益林补偿标准，通过试点逐步扩大天然林补偿范围。
	6500
	2016-2020
	市林业局、财政局

	388
	领导干部自然资源资产离任审计
	2017年，开展审计试点；2018年起，建立经常性的审计制度，按照干部管理权限，受组织部门委托开展领导干部自然资源资产离任审计。
	200
	2017-2020
	市审计局

	389
	永春县桃溪流域水资源利用红线制度和水资源交易制度
	开展桃溪流域水资源承载力核算，划定不同功能分区的水资源利用红线。建立桃溪流域基于水资源利用红线的水质和水量交易试点，建立流域水资源交易市场、重点用水和排水户节水减排等。
	1600
	2015-2018
	永春县人民政府


PAGE  

