附件1

全市农村生活污水提升治理任务汇总表

| 县（市、区） | 总任务数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 总行政村数量 | 治理类村庄数 | 管控类村庄数 | 其中：七类重点村庄数 |
|  |  | 纳入城镇污水管网村庄数 | 建设集中式污水处理设施村庄数 |  |  |
| 洛江区 | 67 | 21 | 42 | 4 | 6 |
| 泉港区 | 92 | 78 | 12 | 2 | 53 |
| 石狮市 | 101 | 101 | 0 | 0 | 36 |
| 晋江市 | 293 | 186 | 107 | 0 | 117 |
| 南安市 | 379 | 147 | 200 | 32 | 258 |
| 惠安县 | 207 | 141 | 65 | 1 | 92 |
| 安溪县 | 438 | 94 | 159 | 185 | 151 |
| 永春县 | 209 | 17 | 135 | 57 | 163 |
| 德化县 | 191 | 9 | 40 | 142 | 24 |
| 泉州台商投资区 | 78 | 53 | 25 | 0 | 14 |
| 合计 | 2055 | 847 | 785 | 423 | 914 |

注：1.治理类村庄是指人口集聚程度高、对尾水排放有严格要求的村庄，主要通过纳入城镇污水处理厂或建设集中式污水处理设施实施治理，确保尾水达标排放。

2.管控类村庄是指人口集聚程度低、对尾水排放要求较低的村庄，主要通过户厕改造三格化粪池实现粪污无害化处理，尾水排入山体、林地、农田消纳，实现管控。

3.通过“纳厂、集中、分散”实现处理的总户数应占该村庄常住户数90%以上。

4.七类重点村庄指的是位于饮用水源保护区、水质需进一步稳定的主要流域和小流域控制单元、重要海湾沿岸、“两高”沿线的村庄，以及存在黑臭水体的村庄、旅游重点村庄和省级乡村振兴试点村。村庄具体名单可登陆“福建省农村生活污水监管平台”查询（网址http://220.160.52.213:8093/front/login.html）。

5.各地总行政村数、七类重点村庄数根据村庄实际演变情况动态调整。

附件2

全市农村生活污水提升治理2021—2025年度任务分解表

| 涉农县 （市、区） | 总行政 村数 | 2021— 2025年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | “十四五” 末治理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛江区 | 67 | 54 | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 80% |
| 泉港区 | 92 | 69 | 10 | 10 | 20 | 20 | 9 | 75% |
| 石狮市 | 101 | 92 | 30 | 25 | 15 | 15 | 7 | 90% |
| 晋江市 | 293 | 264 | 30 | 30 | 70 | 71 | 63 | 90% |
| 南安市 | 379 | 269 | 20 | 30 | 70 | 70 | 79 | 70% |
| 惠安县 | 207 | 155 | 20 | 20 | 40 | 40 | 35 | 75% |
| 安溪县 | 438 | 310 | 20 | 30 | 90 | 90 | 80 | 71% |
| 永春县 | 209 | 157 | 20 | 25 | 30 | 30 | 52 | 75% |
| 德化县 | 191 | 172 | 20 | 20 | 35 | 40 | 57 | 90% |
| 泉州台商投资区 | 78 | 62 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 80% |
| 合计 | 2055 | 1604 | 200 | 210 | 400 | 394 | 400 | 78% |

附件3

全市农村生活污水提升治理重点任务细化分解表

| 主要任务 | 具体要求 | 指导单位 |
| --- | --- | --- |
| （一）确定实施主体 | 1.确定实施主体。以县级为单位，选取合适建管模式，优选或组建专业公司统一负责县域农村生活污水治理（含厂站及管网）项目“投、建、管、运”，各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会按规定授予特许经营权，实行专业化建设企业化管理。鼓励支持泉州水务集团发挥融资、技术、建设、管理等方面优势，通过控股或参股等方式参与各涉农县（市、区）农村生活污水治理专业公司组建。各地于2022年1月底前上报统一负责农村生活污水处理设施建设运维的专业公司。 | 市生态环境局、国资委、发改委、城管局、水利局按职责分工负责 |
|  | 2.推进资产整合。根据产权及经营权归属，依法依规、分类分步推进农村生活污水处理设施资产整合，逐步实现由同一公司负责。对产权及经营权属于集体或国有的，通过转让、租赁、作价入股、委托代管、兼并收购等方式整合；对其他情形的，鼓励通过作价入股、兼并收购等方式进行资产回购，或待特许经营期限到期后实施整合。各地在资产整合过程中要规范运作，防止国有资产流失。 | 市国资委、生态环境局、城管局、水利局按职责分工负责 |
| （二）策划项目清单 | 3.规划编制。各涉农县（市、区）要全面调查分析村庄演变趋势、人口分布、地形地貌、治理现状、治理需求等，开展已建设施及管网“回头看”，统筹供水与排水、城镇与村庄、新建与已建、设施与管网、建设与运维，合理确定治理模式、目标任务，规范编制或修订完善县域农村生活污水治理规划（方案），并将工作任务细化到自然村，2021年8月底前完成编制或修订工作，由县级以上人民政府印发实施。 | 市生态环境局牵头，市发改委、城管局、卫健委、水利局、资源规划局配合 |
|  | 4.策划项目。各涉农县（市、区）充分应用农村生活污水治理专项规划成果，合理制定各年度计划，策划生成年度项目清单，当年度项目清单总投应占到“十四五”期间资金盘子30%以上。于每年10月底前上报下一年度的农村生活污水治理提升项目，3月底前上报项目实施方案，工作任务应细化到自然村，由市生态环境局汇总筛选审核，并报送省生态环境厅。 | 市生态环境局牵头，市发改委、城管局、卫健委、水利局、资源规划局等配合 |
| （三）实施精准治理 | 5.优先提升存量。对已建处理站或主干管的村庄，分批实施提升治理，从管网延伸覆盖、设施提升改造、资源化利用、管护机制入手，对标对表，实施提升治理。完成提升治理的村庄，通过“纳厂、集中、分散”实现处理的总户数须占该村庄常住户数90%以上。 | 市生态环境局牵头，市城管局、卫健委、农业农村局、水利局配合 |
|  | 6.稳步增量建设。根据地形地貌、人口分布、施工条件等，合理选择、灵活组合“纳厂、集中、分散”等技术路线，科学确定设施规模和数量，实施精准治理。完成提升治理的村庄，通过“纳厂、集中、分散”实现处理的总户数占该村庄常住户数90%以上。其中，对位于城镇、园区周边的，要坚持以城带村、以镇（乡）带村、以园区带村，具备纳管条件的优先纳入城镇（含乡镇）、园区污水处理厂统一处理，加快推进城镇（含乡镇）污水管网和服务向周边村庄延伸；对距离城镇较远且人口相对集中的，优先建设集中式污水处理设施；对人口分散或较少的，结合户厕改造建设标准三格化粪池，尾水通过污水管等就近还林还田。 | 市生态环境局牵头，市城管局、资源规划局、卫健委、农业农村局、水利局配合 |
|  | 7.优选适用工艺设备。根据处理规模、排放要求，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、集中与分散相结合的方式，优选低成本、低能耗、易维护、高效率的技术工艺设备，防止片面追求“高大上”。鼓励同区域、同类型的村庄技术工艺设备相对统一，减轻后期运维难度。对节假日人口“潮汐”现象明显的地区，应合理设计调节池等处理设施规模，适当扩大容积。对农村经营活动产生的污水，应充分论证并预处理达到要求后，方可接入。 | 市生态环境局牵头，市城管局配合 |
|  | 8.开展资源化利用。鼓励农户利用房前屋后菜园、果园、花园等就近消纳三格化粪池尾水。鼓励高标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水站尾水综合利用相结合，统一规划、一体设计，将污水处理站尾水回用于灌溉、绿化、景观等，实现农业农村水资源的良性循环。鼓励以县级为单位探索污泥处置模式，合理布局污泥集中收集处置中心，开展污泥与秸秆综合利用等。 | 市生态环境局、农业农村局、水利局、城管局按职责分工负责 |
| （四）规范建设运维 | 9.做好项目前期工作。项目业主要选择经验丰富、有相应资质、熟悉农村情况的设计单位逐村逐户现场踏勘、合理设计。在踏勘、设计过程中，各地要坚持“修复一批、改造一批、新建一批、淘汰一批”，综合考虑修复和改造成本，优先利用已建厂站及管网。以县级为单位，逐村确定厂站选址，绘制勘测定界图，统一上报调整用地性质，成熟一批、上报一批。以县级为单位，将治理项目整体打包、统一报批相关审批手续，支持采取容缺受理等措施，依法优化项目审批事项。 | 市生态环境局、资源规划局、发改委、城管局等按职责分工负责 |
|  | 10.规范工程建设。各地要坚持“一次建设、长久使用”，精心组织施工、确保工程质量。项目业主对工程质量负责，严格确定选材的质量标准、技术参数和使用范围，污水处理设施及管网等主要建设材料，鼓励以县级为单位，统一招标采购。鼓励建设过程聘请专业监理单位进行监理。工程质量监管由县级人民政府负责，对违规违法的勘察、设计、施工、监理等单位依法依规进行处罚，其中责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚由颁发该资质证书的机关作出决定。项目业主应及时申请项目工程竣工及环保等验收，可根据建设进度分批、分期组织开展。实行“一项目一档案”，存档备查。 | 市生态环境局、住建局、城管局按职责分工负责 |
|  | 11.落实日常运维。承担日常运维的单位要成立专班、指派专人，对处理设施及管网进行日常养护、定期巡查。按要求分级分类安装在线监测或监控设施。定期开展水质检测。发现问题要及时妥善处理，确保污水有效收集、设施正常运行、出水水质达标，鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术，开展智慧化管理，实现无人值守、远程监控，提高管理效能、降低运维成本。 | 市生态环境局牵头，市城管局配合 |
| （五）提升治理水平 | 12.加强协同治理。坚持“规划、设计、建设、运维”统筹考虑，强化部门协作，协同推进农村生活污水治理。农村道路、连片住宅、河道整治、景观工程等镇村项目建设，应同步规划建设农村生活污水处理设施及管网。将农村生活污水治理与农村人居环境综合整治、山水林田湖草系统治理、流域综合治理等捆绑打包、整体治理；与城镇（含乡镇）污水厂网建设有效衔接，加快延伸城镇（含乡镇）污水处理厂管网；与农村户厕改造协同推进，将建设标准三格化粪池、预留化粪池出水口至污水管预留口用地等内容纳入农房建设图集。 | 市生态环境局牵头，市农业农村局、住建局、城管局、卫健委、水利局配合 |
|  | 13.开展试点示范。列入省级第一批农村生活污水提升治理试点县的南安市、永春县要探索农村生活污水治理县域一体化、建管一体化、城乡水务一体化，并在试点乡镇推进农村生活污水治理尾水及污泥资源化利用、村庄人口潮汐现象治理适用模式、山区地区农村生活污水适用处理技术工艺等试点示范工程，总结一批可复制、可推广的治理经验和模式。 | 市生态环境局牵头，市城管局、水利局配合 |
| （六）强化成效管理 | 14.创新智慧监管模式。统筹建设全市农村生活污水治理智慧监管平台，实现任务在线调度管理、问题及时转办督办、整改限期落实反馈，提高行政效能、减轻行政负担，打通农村生活污水治理监管“最后一公里”。 | 市生态环境局牵头，市城管局配合 |
|  | 15.建立第三方评估制度。各地要强化开展成效评估、常态化明察暗访，可通过购买服务等方式委托第三方评估。对设计、建设、运维企业履约情况纳入企业信用评价，结果上传全国信用信息共享平台，营造诚实守信的农村生活污水治理市场环境。 | 市生态环境局牵头，市发改委、农业农村局、城管局配合 |
|  | 16.实行以效付费。各地要坚持厂站与管网、进水浓度与出水水质统筹，将治理成效作为双方签订污水治理合同的约定义务，与建设运维企业合理确定治理成效考核指标体系，按照管网配套情况、污水收集情况、设施运行情况等，每季度或每半年开展成效考核。 | 市生态环境局牵头，市城管局配合 |

附件4

农村生活污水治理改革措施清单

| 序号 | 类别 | 政策及改革措施内容 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施模式 | 以县级为单位，优选或组建专业公司统一负责农村生活污水治理项目“投、建、管、运”，鼓励有投融资能力、项目运营能力及相关经验的国有企业与地方合作组建。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责 | 2022年1月底 |
| 2 |  | 推行城乡供排水一体化，鼓励将城乡供水、农村生活污水治理、城镇污水处理整体打包委托专业公司统一负责建设运维。根据产权及经营权归属，依法依规、分类分步推进农村生活污水处理设施资产整合。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责 | 持续推进 |
| 3 |  | 推行投资项目资本金制度，项目资本金由省级、市级奖补资金、县级财政出资、专业公司参与方出资等构成，债务性资金通过符合规定的银行融资，申请政府性基金、专项债券等方式筹集。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责，市财政局、发改委、生态环境局等指导 | 持续推进 |
| 4 | 收费政策 | 综合考虑污水处理成本、使用者承受能力等因素，合理确定使用者付费标准，稳步推行使用者付费，逐步实现收支平衡，鼓励依托供水公司代收污水处理费，探索依托供电公司代收污水处理费。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责，市发改委、财政局、生态环境局等指导 | 持续推进 |
| 5 | 资金保障 政策 | 市级财政从2022年起至2025年，每年安排农村生活污水治理专项资金，用于奖补农村生活污水提升治理，重点支持各地配套管网建设。各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责农村生活污水提升治理资金兜底保障，按照年度项目计划编列专项资金，同时积极争取中央农村环境整治资金、省级重点流域生态保护补偿资金、省级农村生活污水治理“以奖代补”资金，按相应比例统筹安排和使用土地出让收益，统筹市级晋江洛阳江上游水资源保护补偿资金、市级重点流域水环境综合整治专项资金、省级乡村振兴试点村配套补助专项资金等涉农、涉水资金，保障农村生活污水治理设施建设及运维。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责，市财政局、生态环境局牵头指导，市农业农村局、资源规划局、水利局配合 | 持续推进 |
| 6 | 优化审批 | 以县级为单位，将治理项目整体打包、统一报批相关审批手续，支持采取容缺受理等措施，依法优化项目审批事项。 | 市发改委、生态环境局、资源规划局等按职责分工负责 | 持续推进 |
| 7 |  | 以县级为单位，逐村确定厂站选址，绘制勘测定界图，统一上报调整用地性质，成熟一批、上报一批。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责，市资源规划局指导 | 持续推进 |
| 8 | 用地政策 | 农村生活污水治理项目依法使用国有建设用地或集体建设用地，新增建设用地计划指标按规定由设区市人民政府分类统筹安排。各地可在乡镇国土空间规划和村庄规划中预留不超过5％的建设用地机动指标，用于农村公共公益设施等项目建设用地需求，并开辟用地审批绿色通道，支持单列审批。 | 市资源规划局负责 | 持续推进 |
| 9 | 排污权 政策 | 将农村生活污水治理形成的“可监测、可统计、可考核”的主要污染物削减量纳入排污权交易范围。 | 市生态环境局负责 | 持续推进 |
| 10 | 协同推进 | 推动尾水资源利用。鼓励高标准农田建设、农田水利建设与农村生活污水治理相结合，统一规划、一体设计，实现农业农村水资源的良性循环。 | 市农业农村局、生态环境局、水利局、城管局等按职责分工负责 | 持续推进 |
| 11 | 工作推进 机制 | 市、县两级成立农村生活污水提升治理领导小组，组建工作专班协调解决问题推进工作。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责，市生态环境局 | 2022年1月底 |
| 12 | 社会共治 | 将农村污水处理设施及管网的日常巡查纳入乡镇综合执法队伍工作范畴，鼓励优化整合河道专管员、国土城建环保协管员、道路协管员、护林员等职责，聘请专职人员，工作经费纳入财政预算。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责 | 持续推进 |
| 13 |  | 设立群众举报平台和举报电话，结合福建省农村人居整治“互联网+督查”平台和生态环境部门信访举报平台，畅通群众信访举报渠道。 | 市生态环境局、农业农村局按职责分工负责 | 持续推进 |
| 14 | 成效管理 | 创新智慧监管模式，建设农村生活污水治理智慧监管系统；鼓励运用5G传输、大数据、物联网技术实现设施远程监控。 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会和市生态环境局负责 | 持续推进 |
| 15 |  | 建立以效付费制度，建立第三方评估制度，常态化开展成效评估、明察暗访、企业信用评价。要以污水收集率、出水达标率为重点，每季度或每半年开展成效考核，实行以效付费 | 各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责 | 2022年底 |
| 16 | 考核奖惩 | 建立评先挂钩机制，将农村生活污水治理成效与乡村振兴、农村人居环境实效考评、绿盈乡村等相关创先评优示范工作挂钩。 | 各相关市直部门和各涉农县（市、区）人民政府、泉州台商投资区管委会负责 | 持续推进 |
| 17 |  | 建立资金奖惩机制，对试点地区适当提高补助比例，对试点成效显著的给予一定奖励；对治理工作推进不力、未完成年度提升治理任务、绩效目标未完成、预算执行进度慢的地区，适当扣减年度奖补资金。 | 市财政局、生态环境局负责 | 2022年底 |
| 18 |  | 完善督导考核机制，将农村生活污水治理列为乡村振兴、农村人居环境整治、河湖长制、绿盈乡村约束性指标，加强监督考核。 | 市生态环境局、农业农村局、水利局等按职责分工负责 | 持续推进 |

附件5

泉州市农村生活污水提升治理领导小组成员名单

为统筹推进全市农村生活污水提升治理工作，经市政府同意，决定成立泉州市农村生活污水提升治理工作领导小组。组成人员名单如下：

组  长：黄景春  市委常委、市政府党组副书记

副组长：林晋炼  市政府副秘书长

李国坤  市生态环境局局长

成  员：陈锦霞  市发改委副主任

任秀斌  市财政局副局长

王少毅  市资源规划局四级调研员

林庆梅  市生态环境局总工程师

刘云峰  市住建局副局长

骆伙明  市农业农村局四级调研员

林方亮  市水利局副局长

林淑惠  市卫健委四级调研员

刘海祥  市国资委副主任

吴家琅  市城管局副局长

张嘉斌  泉州水务集团副董事长、总经理

市农村生活污水提升治理领导小组下设办公室，设在市生态环境局，办公室主任由李国坤同志兼任。办公室负责督促落实领导小组作出的决策部署，协调推进全市农村生活污水提升治理工作；开展有关问题调研和政策研究；跟踪推进项目实施，了解掌握各地动态情况，定期通报工作进展，培育典型，总结推广经验和做法；检查指导农村生活污水提升治理项目建设，组织开展督查考核和工作成效评估。

领导小组成员因职务变动不再担任的，由继任者自然接任。

领导小组存续期自发文日起至2025年12月31日。