2018年度泉州市重点流域水环境

综合整治专项资金绩效评价报告

项目名称：泉州市重点流域水环境综合整治专项资金

项目实施单位：      泉州市生态环境局

项目总金额：         2000万元

评价年度：           2018年度

评价机构：          泉州市财政局

绩效评价工作组主要成员

吴钦桂    泉州市财政局绩效管理科  科长

曾志钢    泉州市财政局经济建设科  科长

谢锦海    泉州市财政局绩效管理科  副科长

董文山    泉州市财政局经济建设科  副科长

辜秀评    泉州市财政局绩效管理科  科员

吴炳全	泉州信息工程学院经管学院 高级经济师

黄双胜    泉州市计算机学会  　　　 高级工程师

目  录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	1

1、项目立项依据	2

2、项目总体绩效目标	2

二、项目实施基本情况	3

1、项目组织管理情况	3

2、项目财务管理状况	4

三、项目评价基本概况	7

1、评价目的	7

2、评价依据	7

3、评价原则	8

4、评价指标设计	8

5、评定方法及等级设定	8

6、评价工作	9

四、项目绩效评价指标体系	9

五、绩效评价分析	12

（一）项目组织与管理情况得19分（分值为21分）	12

1、绩效目标决策情况得6分（分值为7分）	13

2、业务管理情况得3分（分值为4分）	13

3、财务管理得6分（分值为6分）	14

4、会计信息管理得4分（分值为4分）	14

（二）资金落实情况得12分（分值为15分）	15

（三）项目产出得38分（分值为39分）	15

1、实际产出数量得24分（分值为24分）	15

2、实际产出质量得14分（分值为15分）	17

（四）综合效益得25分（分值为25分）	18

1、环境效益得18分（分值为18分）	18

2、可持续影响得4分（分值为4分）	19

3、服务对象满意度得3分（分值为3分）	20

六、评价结论	20

七、项目绩效问题及建议	20

（一）存在问题	20

（二）改进建议	21

附件1：泉州市重点流域水环境综合治理专项资金绩效评价指标体系得分情况	23

附件2：2018年泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目调查问卷	26

附件3：现场调研图片	27

2018年泉州重点流域水环境综合整治

专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）、泉州市财政局《泉州市财政支出绩效评价管理规定》（泉财预〔2016〕407号）和《泉州市财政局关于做好2019年度市级预算绩效管理工作的通知》（泉财绩〔2019〕187号）等有关要求，泉州市财政局引入泉州市计算机学会参与，组织项目绩效评价工作小组，于2019年7月至10月对2018年泉州市重点流域水环境综合整治专项资金实施绩效评价工作。本次绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2018年度泉州市重点流域水环境综合整治专项资金2000万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实；并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2018年泉州重点流域水环境综合整治专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

泉州市生态环境局为泉州市人民政府正处级工作部门，实行以福建省生态环境厅为主的双重管理，包括12个机关行政科室和下属4个事业单位，同时承担市重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室工作，依法对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责主管与组织实施市重点流域水环境综合整治项目,负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。

## （二）项目基本情况

2018年度市财政安排重点流域水环境综合整治专项奖励资金2000万元，专门用于用于奖励列入市重点流域水环境综合整治工作方案中除晋江、洛阳江上游水资源保护项目外的整治项目。市财政局、环保局以市环保局部门预算和泉财指标〔2018〕597号、967号文，分批将该2000万元细化安排，补助市级饮用水水源地环境问题整改、省重点考核小流域综合整治（小流域“以奖促治”）工作等29个项目。

## 1、项目立项依据

依据市政府第50次市长办公会议纪要(〔2009〕11号)、《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》(泉财建〔2010〕37号)等文件精神，泉州市从2009年起设立重点流域水环境综合整治专项资金，主要用于奖励列入市重点流域水环境综合整治工作方案中除晋江、洛阳江上游水资源保护项目外的整治项目。同时，根据贯彻落实《泉州市小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）》（泉政文﹝2017﹞19号）和《泉州小流域“以奖促治”专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕369号）的文件精神，2018年起设立市级小流域“以奖促治”专项资金，从晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金和重点流域水环境综合整治项目专项资金中统筹安排。

## 2、项目总体绩效目标

根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书和2018年重点流域水环境综合整治专项奖励资金绩效目标申报表，等文件精神，项目总体绩效目标如下：2018年9月底前，市生态环境局会同市财政局分批将重点流域水环境综合整治专项奖励资金2000万元，全额拨付到29个重点流域水环境综合整治项目。2018年，晋江、洛阳江流域国（省）控断面水质达标率100%，省重点考核小流域水质达标率达80.0%以上，市级、县级饮用水水源地水质达标率分别达到100%、95%，山美水库、惠女水库总体水质满足Ⅲ类标准，泉州市近岸海域一、二类水质比例达86.3%以上。

# 二、项目实施基本情况

## 1、项目组织管理情况

（1）项目工作程序

泉州市重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室2017年年底下发《重点流域（含近海水域）水环境综合整治实施计划项目申报指南》，指导各县（市、区）、市级行业主管部门申报2018年度整治项目。2018年初，对上报项目进行汇总审核，形成2018年度《重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》。市重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室、市环保局、市财政局根据《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2010〕37号）和《泉州小流域“以奖促治”专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕369号）的规定，按照“奖补结合”和“以奖促治”的原则，结合年度市重点流域水环境综合整治工作方案中项目的实施完成情况、工作量、投资额等因素，确定整治项目的奖励额度，下达奖励计划。最后由市生态环境局水与海洋生态环境科负责市重点流域水环境综合整治专项资金的管理与监督，由各县市区生态环境主管部门负责具体资金的使用和管理。

（2）项目使用范围

根据《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2010〕37号）和《泉州小流域“以奖促治”专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕369号）的文件规定，项目奖励资金的使用按照以奖代补和“以奖促治”的原则，遵循“奖励补助，多做多补，少做少补，不做不补”的原则，明确了重点流域水环境综合整治专项奖励奖励范围：

①市重点流域水环境综合整治方案中的环保基设施建设项目，主要包括城乡生活污水集中处理设施、市政管网，垃垃圾无化处置、收集设施建设等。

②市重点流域水环境综合整治方案中的饮用水源保护规划及整治项目等。

③市重点流域水环境综合整治方案中的生态建设与保护项目，主要包括小流域污染综合整治项目和农村生态建设等。

④市重点流域水环境综合整治方案中的面源污染治理，主要是区城性、行业性污染防治等项目。

⑤市重点流域水环境综合整治方案中的其他项目。

## 2、项目财务管理状况

根据泉财指标〔2018〕597、967号文件精神及各县区2018年重点流域水环境综合整治专项工作总结报告， 2018年重点流域水环境综合整治专项资金2000万元，项目单位均建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，项目资金支出，项目单位均按照单位财务收支制度办理财务收支业务，在项目实施过程中，通过查阅各相关单位的中期监控报告、终期财务报告以及内部各类财务资料、项目绩效自评报告等资料，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 预算批复 下达文号 | 实际 到位数 | 到位率（％） | 项目资金 使用项目 | 补助资金 | 项目实际投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年第一批重点流域水环境综合整治专项资金 | 1477 | 泉财指标 〔2018〕597号 | 1477 | 100% | 南高干渠（鲤城段）市级 饮用水水源地环境问题整改 | 25 | 87.8 |
| 2 |  |  |  |  |  | 北高干渠（洛江段）市级 饮用水水源地环境问题整改 | 25 | 120 |
| 3 |  |  |  |  |  | 北高干渠（丰泽段）市级 饮用水水源地环境问题整改 | 25 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 泉港区泗州水库市级 饮用水水源地环境问题整改 | 25 | 710 |
| 5 |  |  |  |  |  | 泉港区坝头溪小流域综合整治项目 | 240 | 3479.5 |
| 6 |  |  |  |  |  | 泉港区菱溪小流域综合整治项目 | 210 | 1108 |
| 7 |  |  |  |  |  | 泗州水库水质自动站建设项目 | 120 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  | 泉港污水处理厂提标改造工程 | 20 | 1600 |
| 9 |  |  |  |  |  | 泉港秀溪小流域“赛水质”项目 | 30 | 415 |
| 10 |  |  |  |  |  | 泉州备用水源地奈清水库和莲湖水库 生活污水治理工程 | 100 | 10100 |
| 11 |  |  |  |  |  | 泉州备用水源地奈清水库和莲湖水库 清淤扩容工程 | 200 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 石狮市厝上溪小流域“赛水质”项目 | 10 | 1750 |
| 13 |  |  |  |  |  | 晋江九十九溪内坑段小流域“赛水质”项目 | 10 | 330 |
| 14 |  |  |  |  |  | 晋江市钞井溪永和段小流域“赛水质”项目 | 10 | 2000 |
| 15 |  |  |  |  |  | 南高干渠（晋江段）市级饮用水水源地环境问题整改 | 25 | 100 |
| 16 |  |  |  |  |  | 北高干渠（南安段）市级饮用水水源地环境问题整改 | 25 | 80 |
| 17 |  |  |  |  |  | 惠安县林辋溪水环境综合整治项目 | 57 | 8025 |
| 18 |  |  |  |  |  | 锦芳水库水质自动站建设项目 | 120 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 梅山水库水质自动站建设项目 | 120 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 惠安县污水处理厂提标改造工程 | 20 | 1000 |
| 21 |  |  |  |  |  | 泉州开发区清濛污水处理厂提标改造工程 | 20 | 3500 |
| 22 |  |  |  |  |  | 泉州台商投资区惠南污水 处理厂一期提标改造工程 | 20 | 2138 |
| 23 |  |  |  |  |  | 泉州台投区洋厝溪小流域“赛水质”项目 | 20 | 67.8 |
| 24 | 2018年第二批重点流域水环境综合整治专项资金 | 523 | 泉财指标 〔2018〕967号 | 523 | 100% | 鲤城区晋江鲟埔断面水质达标整治项目 | 80 | 769.1 |
| 25 |  |  |  |  |  | 丰泽区晋江鲟埔断面水质达标整治项目 | 80 | 590.9 |
| 26 |  |  |  |  |  | 泉港区泗州水库市级饮用水水源地 环境问题整改（隔离围网建设） | 60 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 晋江市晋江鲟埔断面水质达标整治项目 | 80 | 1335.5 |
| 28 |  |  |  |  |  | 南安市晋江鲟埔断面水质达标整治项目 | 80 | 290.8 |
| 29 |  |  |  |  |  | 南高干渠市级饮用水水源地环境问题整改（隔离围网建设及截污系统改造） | 143 |  |

# 三、项目评价基本概况

## 1、评价目的

为客观评价2018年度泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目绩效，提高财政资金使用效率，根据《泉州市财政局关于做好2019年度市级预算绩效管理工作的通知》（泉财绩〔2019〕187号）及其他相关要求，在市局、县市区生态环境局2018年度绩效自我评价的基础上，结合评价项目的特点，制定2018年度泉州重点流域水环境综合整治专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，公正、客观地对项目进行综合性评价，反映其经济效益和社会效益。

## 2、评价依据

（1）福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

（2）《泉州市财政支出绩效评价管理规定的通知》（泉财预〔2016〕407号）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

（5）《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

（6）《泉州市财政局关于做好2019年度市级预算绩效管理工作的通知》（泉财绩〔2019〕187号）；

（7）《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2010〕37号）；

（8）《泉州小流域“以奖促治”专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕369号）；

（9）《泉州市人民政府办公室关于印发市级饮用水源保护区环境限期整改方案通知》（泉政办明传〔 2018 〕53 号）；

（10）《晋江鲟埔断面水质达标工作方案》（泉政办明传〔 2018 〕 91号）；

（11）《关于印发2018年泉州市重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划的通知》（泉流域办〔2017〕2号）；

（12）《关于印发2018年泉州市“清新小流域水质提升工程”工作计划的通知》（泉环委办〔2018〕15号）；

（13）《关于印发2018年泉州市“第三批小流域“赛水质”活动实施方案的通知》（泉流域办〔2016〕13号）；

（14）《关于印发泉州市环保设施与能力建设大会战实施方案的通知泉政办》（泉政办〔2017〕115号）；

（15）《泉州饮用水源地环境保护总体实施方案》（泉政办〔2017〕32号）；

（16）《泉州市环境保护局关于修订专项资金内部管理规程的通知》（泉环保〔2018〕50号）

（17）泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书。

## 3、评价原则

在具体的评价过程中，依据绩效评价准则，秉承科学规范、公正公开、利害关系回避与绩效相关等原则，开展评价活动。

## 4、评价指标设计

绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性。设计和选择评价指标时，基于外部独立评价的特点和要求，我们在对项目资料进行充分了解、分析的基础上，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性及系统性”的原则，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

## 5、评定方法及等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查阅项目管理及财务会计资料等方式收集信息，采用比较法、问卷调查法、专家评议法等进行评分，采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格等四个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的等级。具体如下表所示：

评价结果评级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S ≥ 90 | 90 ＞ S ≥ 75 | 75 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

## 6、评价工作

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤，具体实施如下：

（1）准备阶段（2019年7月）：成立绩效评价领导小组，签订合作协议，明确评价内容、双方责任等事项；拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

（2）实施阶段（2019年8-9月）：①下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，部署开展具体的绩效评价工作。②收集整理资料，项目主管单位、实施单位根据绩效评价实施方案要求，提供给绩效评价小组。③评价小组勘验检查项目现场，听取项目实施单位情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

（3）评价报告撰写阶段（2019年9-10月）：评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效等级，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系

通过对泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目相关政策的理解、项目特点的掌握，参考2018年度泉州市重点流域水环境综合整治专项资金绩效评价自评表和预算项目绩效监控情况，该项目围绕绩效项目管理情况、项目投入情况、项目产出情况和综合效益情况四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、33个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“项目管理情况”21分，主要体现绩效目标决策情况、业务管理情况、财务管理状况以及会计信息管理情况；“投入情况”15分，主要体现资金到位率、支出进度及到位及时率情况；“项目产出情况”39分，主要体现实际产出数量和实际产出质量方面的情况；“综合效益”25分，主要体现环境效益、可持续影响和服务满意度等。指标体系和评分标准如下表所示。

泉州市重点流域水环境综合治理专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织与管理 （21） | 绩效目标 决策情况 （7分） | 项目立项规范性 | 项目符合相关政策，按相关实施和管理办法进行规范的立项、申报、批复等，得3分，存在不符合事项酌情扣分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 设定绩效目标指标得1分，目标和指标的设计符合绩效管理要求得1分，目标设立合理得1分，绩效指标具有可测性得1分，不符合的酌情扣分，扣完4分为止。 | 4 |
|  | 业务管理 （4分） | 制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分。 | 2 |
|  |  | 管理制度有效性 | ①相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度；②是否能按照相应管理制度有效执行。一项不符合扣1分。 | 2 |
|  | 财务管理 （6分） | 财务管理制度健全性 | 有专门的资金管理办法，有项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度得3分，一项不符合扣一分，都不符合不得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 下达符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续得3分，一项不符合扣一分，无项目预算批复以及出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分。 | 3 |
|  | 会计信息管理 （4分） | 信息规范性 | 项目相关的会计核算完全规范得2分，发现一项问题扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  |  | 信息完整性 | 项目会计核算相关资料完整得2分，发现一项问题扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| 投入（15） | 资金落实情况（15分） | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用情况 | 已使用资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金支出进度对项目实施的影响程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资金*100%。资金使用率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
|  |  | 资金到位率 | 及时到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金及时落实情况对项目实施的总体保障程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 |
| 产出（24） | 实际产出数量（24分） | 市级饮用水水源地整改项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 小流域综合整治项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 水质自动监测站建设项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 污水处理厂提标改造项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 小流域“赛水质”项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 泉州备用水源地生活污水治理工程数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 泉州备用水源地清淤扩容工程数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 晋江浔埔断面水质达标整治项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  | 实际产出质量 （15分） | 水质自动监测站建设项目完成情况 | 已完成监测站数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 市级饮用水水源地整改项目完成情况 | 已完成市级饮用水水源地整改项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 小流域综合整治项目完成情况 | 已完成小流域综合整治项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 污水处理厂提标改造项目完成情况 | 已完成污水处理厂提标改造项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
|  |  | 晋江浔埔断面水质达标整治项目完成情况 | 已完成晋江浔埔断面水质达标整治项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 |
| 综合效益（36） | 环境效益 （18分） | 主要流域水环境质量 | 晋江、洛阳江流域国（省）控断面水质达标率达到100%得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 小流域水环境质量 | 省重点考核小流域水质达标率≥80.0%得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 市级饮用水水源地水环境质量 | 市级饮用水水源地水质达标率达到100%得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 县级饮用水水源地水环境质量 | 县级饮用水水源地水质达标率≥95%得3分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 重要湖库水环境质量 | 山美水库、惠女水库总体水质满足Ⅲ类标准 | 3 |
|  |  | 近岸海域水环境质量 | 泉州市近岸海域一、二类水质比例≥86.3%得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 可持续影响 （4分） | 专项资金增长率 | 专项资金增长率≥100%，得2分；专项资金增长率≤100%，得分=2018年专项资金增长率/100%X2分。 | 2 |
|  |  | 单位项目补助资金增长额 | 单位项目补助资金增长额≥52.63万元得2分；单位项目补助资金增长额≤52.63万元，得分=2018年单位项目补助资金增长额/52.63万元X2分。 | 2 |
|  | 服务对象 满意度（3分） | 群众满意度调查 | 群众满意度达到95%以上得3分；90%—95%得2分，85%—90%得1分，低于85%此项不得分。 | 3 |
| 合计 | 100分 |
| 项目评价等级 | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |
| 备注：分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60 |

# 五、绩效评价分析

## （一）项目组织与管理情况得19分（分值为21分）

主要体现绩效目标决策情况、业务管理情况、财务管理状况以及会计信息管理情况。

## 1、绩效目标决策情况得6分（分值为7分）

“绩效目标决策情况”从“项目立项规范性”和“绩效目标明确性”两个三级指标进行评价。

（1）项目立项规范性（分值为3分）。项目单位申请资金材料均有相应政策依据，用于重点流域水环境综合整治专项补助，列入市级专项，具有立项、申报和相应批复完整手续，立项完整规范，该项得3分。

（2）绩效目标明确性（分值为4分）。查阅该项目的部门专项（一次性项目）绩效目标申报表，项目设定了绩效目标和8个绩效指标，均为可测的定量指标，基本符合管理要求，但某些指标不够具体明确，较为简单，根据评分标准，扣1分，该项得3分。如该项目的“数量目标”指标中的“资金细化率”,就难以衡量评价。

## 2、业务管理情况得3分（分值为4分）

“业务管理”从“制度健全性”和“管理制度有效性”两个三级指标进行评价。

⑴“制度健全性”。该专项资金遵循的业务管理制度包括《重点流域（含近海水域）水环境综合整治实施计划项目申报指南》（泉科〔2012〕29号）、《重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》（泉科〔2012〕35号）等，明确规定业务的操作流程与办法，开展部门专项（一次性项目）绩效自评表、预算项目绩效监控情况表等工作。业务管理制度合法、合规、完整。该项指标满分2分，得2分。

⑵“管理制度有效性”。根据评价组对该项目工作人员及相关实施单位管理人员的访谈情况，可以了解到市生态环保局水与海洋环境管理科的相关人员熟悉并遵循相应的管理制度，基本能按照相应管理制度有效执行。但根据泉财指标〔2018〕597号、967号的文件要求，各补助项目实施单位需在2018年7月31日、10月30 日前向市生态环保局备案项目资金细化情况，但经与市生态环境局和部分具体实施单位现场调研得知，均未有相应的备案资料，说明相关监督管理落实有待于加强，部分具体项目资料较为松散，无专门系统完整的项目管理档案，专项监督检查有待进一步提高，根据评分标准，扣1分，该项得1分。

## 3、财务管理得6分（分值为6分）

（1）财务管理制度健全性（分值为3分）。该项目先后出台了《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2010〕37号）和《泉州小流域“以奖促治”专项奖励资金管理暂行规定》（泉财建〔2018〕369号）等专项资金管理办法，出台了《2018年重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》，具有完整的财务管理制度和会计核算制度，根据评分标准，该项得3分。

（2）资金使用合规性（分值为3分）。根据实地调研和查证，重点流域水环境综合整治专项资金都是采用事后奖补的办法实施，由于在申报文件中事后奖补资金未规定预期用途，项目单位的资金实际使用多计入“营业外收入”、“递延收入”、“财务费用”等会计科目，均属于合规使用情况。市财政局、环保局以市环保局部门预算和泉财指标〔2018〕597号、967号、711号、966号文，分批将该2000万元细化安排，补助市级饮用水水源地环境问题整改、省重点考核小流域综合整治（小流域“以奖促治”）工作等29个项目。各项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续，该项目已使用的所有资金实行专款专用，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出项目资金的情况。根据评分标准，该项得3分。

## 4、会计信息管理得4分（分值为4分）

“会计信息管理”从“信息规范性”和“信息完整性”两个三级指标进行评价。

⑴“信息规范性”。经核查，专项资金项目会计核算符合规范要求，该项指标满分2分，得2分。

⑵“信息完整性”。经核查，该项目会计核算相关资料存档完整，该项指标满分2分，得2分。

## （二）资金落实情况得12分（分值为15分）

主要体现资金到位情况、资金使用情况、资金及时到位情况。

1、资金到位情况（分值为5分）。根据泉财指标〔2018〕597号、967号等文件精神，分两批下达2018年重点流域水环境综合整治专项市级配套资金2000万元，资金到位率100%，该项得5分。

2、资金使用情况（分值为5分）。根据各县市区的2018年重点流域水环境综合整治专项工作总结的数据统计、汇总与分析，截至2018年12月底，全市重点流域水环境综合整治专项补助资金累计支出1274.7226万元，占2018年市重点流域水环境综合整治专项资金2000万的63.74%，按照评分标准，该项扣3分，得2分。

3、资金及时到位率（分值为5分）。根据泉财指标〔2018〕597号、967号文件精神，2018年9月30日前分两批下达2000万元给各县市区生态环保局，资金及时到位率100%，根据评分标准，该项得5分。

## （三）项目产出得38分（分值为39分）

主要体现项目产出数量和产出质量情况。

## 1、实际产出数量得24分（分值为24分）

（1）市级饮用水水源地整改项目数量（分值为3分）。根据《泉州市人民政府办公室关于印发市级饮用水源保护区环境限期整改方案通知》（泉政办明传〔 2018 〕53 号）的文件精神，2018年需建设南高干渠市级饮用水水源地环境综合整治项目等7个市级饮用水水源地整改项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（2）小流域综合整治项目数量（分值为3分）。根据《关于印发2018年泉州市重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划的通知》（泉流域办〔2017〕2号）和《关于印发2018年泉州市“清新小流域水质提升工程”工作计划的通知》（泉环委办〔2018〕15号）的文件精神，2018年需建设泉港区坝头溪等3个小流域综合整治项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（3）水质自动监测站建设项目数量（分值为3分）。根据《关于印发泉州市环保设施与能力建设大会战实施方案的通知泉政办》（泉政办〔2017〕115号）的文件精神，2018年需建设梅山水库等3个水质自动监测站项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（4）污水处理厂提标改造项目数量（分值为3分）。根据《关于印发泉州市环保设施与能力建设大会战实施方案的通知泉政办》（泉政办〔2017〕115号）的文件精神，2018年需建设惠安县污水处理厂提标改造工程等4个污水处理厂提标改造项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（5）小流域“赛水质”项目数量（分值为3分）。根据《关于印发2018年泉州市“第三批小流域“赛水质”活动实施方案的通知》（泉流域办〔2016〕13号）的文件精神，2018年需奖励晋江市九十九溪内坑段等5个小流域“赛水质”项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金奖励。根据评分标准，该项得3分。

（6）泉州备用水源地生活污水治理工程数量（分值为3分）。根据《泉州饮用水源地环境保护总体实施方案》（泉政办〔2017〕32号）的文件精神，2018年需建设1个泉州备用水源地生活污水治理工程，即泉州备用水源地奈清水库和莲湖水库生活污水治理工程。2018年该项目得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（7）泉州备用水源地清淤扩容工程数量（分值为3分）。根据《泉州饮用水源地环境保护总体实施方案》（泉政办〔2017〕32号）的文件精神，2018年需建设1个泉州备用水源地清淤扩容工程，即泉州备用水源地奈清水库和莲湖水库清淤扩容工程。2018年该项目得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助，根据评分标准，该项得3分。

（8）晋江浔埔断面水质达标整治项目数量（分值为3分）。根据《晋江鲟埔断面水质达标工作方案》（泉政办明传〔2018〕91号）的文件精神，2018年需建设鲤城区段等4个晋江浔埔断面水质达标整治项目，2018年以上所有项目均得到市重点流域水环境综合整治专项资金补助。根据评分标准，该项得3分。

## 2、实际产出质量得14分（分值为15分）

（1）水质自动监测站建设项目完成情况（分值为3分）。根据《关于印发泉州市环保设施与能力建设大会战实施方案的通知泉政办》（泉政办〔2017〕115号）的文件精神和惠安县和泉港区生态环保局2018年重点流域水环境综合整治项目工作总结报告，2018年应完成锦芳水库水质自动站等3个水质自动监测站项目，实际完成惠安锦芳水库和梅山水库两个水质自动站建设项目，泉港泗州水库水质自动站2018年7月完成项目选址、仪器参数收集工作，8月确定招投标代理公司，10月完成招标文件编制，于11月确定中标单位。截至2019年8月，已完成采购任务，因站房仍在建设，设备暂时无法安装，项目未完成。根据评分标准，该项扣1分,得2分。

（2）市级饮用水水源地整改项目完成情况（分值为3分）。根据《泉州市人民政府办公室关于印发市级饮用水源保护区环境限期整改方案通知》（泉政办明传〔 2018 〕53 号）的文件精神和鲤城、洛江等7个县市区生态环保局2018年重点流域水环境综合整治项目工作总结报告，2018年需完成南高干渠市级饮用水水源地环境综合整治项目等7个市级饮用水水源地整改项目，2018年全部完成预期建设任务，根据评分标准，该项得3分。

（3）小流域综合整治项目完成情况（分值为3分）。根据《关于印发2018年泉州市重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划的通知》（泉流域办〔2017〕2号）和《关于印发2018年泉州市“清新小流域水质提升工程”工作计划的通知》（泉环委办〔2018〕15号）的文件精神和泉港生态环保局2018年重点流域水环境综合整治项目工作总结报告，2018年应完成泉港区坝头溪等3个小流域综合整治项目，2018年全部完成预期建设任务，根据评分标准，该项得3分。

（4）污水处理厂提标改造项目完成情况（分值为3分）。根据《关于印发泉州市环保设施与能力建设大会战实施方案的通知泉政办》（泉政办〔2017〕115号）的文件精神和惠安、泉港生态环保局、泉州台商投资区环境保护委员会办公室及泉州经济技术开发区管委会 2018年重点流域水环境综合整治项目工作总结报告，2018年需建设惠安县污水处理厂提标改造工程等4个污水处理厂提标改造项目，2018年全部完成预期建设任务，竣工验收。根据评分标准，该项得3分。

（5）晋江浔埔断面水质达标整治项目完成情况（分值为3分）。根据《晋江鲟埔断面水质达标工作方案》（泉政办明传〔 2018 〕91号）的文件精神及鲤城、丰泽、晋江与南安市生态环境局的2018年重点流域水环境综合整治项目工作总结报告，2018年需完成鲤城区段等4个晋江浔埔断面水质达标整治项目，2018年全部完成预期建设任务。根据评分标准，该项得3分。

## （四）综合效益得25分（分值为25分）

主要体现项目环境效益、可持续影响和服务对象满意度情况。

## 1、环境效益得18分（分值为18分）

（1）主要流域水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年我市晋江、洛阳江等主要流域省控以上断面Ⅲ类水质达标率要达100%。根据监控数据，2018年泉州市晋江、洛阳江等主要流域14个国省控断面Ⅲ类水质达标率100%，达到省环保目标责任书考核目标，根据评分标准，该项得3分。

（2）小流域水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年我市省重点考核小流域Ⅲ类水质达标率要达80%以上，根据监控数据，实际达81.4%，达到考核目标。根据评分标准，该项得3分。

（3）市级饮用水水源地水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年泉州市市级集中式饮用水源地水质达标率应达100%，根据监控数据，实际达到100%，达到考核目标。根据评分标准，该项得3分。

（4）县级饮用水水源地水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年泉州市县级集中式饮用水源地水质达标率应达95%，根据监控数据，实际达到100%，达到考核目标。根据评分标准，该项得3分。

（5）重要湖库水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年山美水库、惠女水库总体水质应达到Ⅲ类以上。根据监控数据，实际水质均为Ⅲ类，达到考核目标。根据评分标准，该项得3分。

（6）近岸海域水环境质量（分值为3分）。根据泉州市2018年党政领导生态环境保护目标责任书，2018年近岸海域水质优良（一二类）面积占比应不低于86.3%。根据监控数据，实际达97.1%，达到考核目标。根据评分标准，该项得3分。

## 2、可持续影响得4分（分值为4分）

（1）专项资金增长率（分值为2分）。经查阅该项目历史资料，2016-2018年，市财政分别安排500万元、1000万元和2000万元，用于重点流域水环境综合整治，年增长率达到100% ，增长率高。根据评分标准，该项得2分。

（3）单位项目补助资金增长额（分值为2分）。经查阅该项目历史资料，2016-2018年，市财政分别安排500万元、1000万元和2000万元，分别补助30个、19个和29个项目，2018年单位项目补助金额达到68.97万元，超过2017年52.63万元。根据评分标准，该项得2分。

## 3、服务对象满意度得3分（分值为3分）

服务对象满意度（分值为3分）。根据市生态自评结果及抽查访谈的结果，群众对于周边环境的改善深有感受，普通赞扬政府的作为，满意度高，无不满意的情形，未出现因水环境问题而上访、投诉或者群体事件情况。

# 六、评价结论

经过审慎和科学评估，2018年度泉州重点流域水环境综合整治专项资金绩效评价得分为94分，评价等级优秀。

绩效评价工作组一致认为，该项目的实施是必要的，具有十分重要的现实意义。据不完全统计，2018年重点流域水环境综合整治项目专项资金带动投资近4亿元。该项目的有效实施，加快推进了泉州市的生态文明建设，建设美丽泉州，落实了国家“十三五”规划纲要和《水污染防治行动计划》提出的关于全面改善水环境质量的要求，深化了供给侧结构性改革，加快了泉州重点流域水环境综合治理，充分发挥了重点流域水污染防治财政资金的引导作用，推动改善了泉州市重点流域水环境质量、恢复水生态、保障水安全，为泉州市经济社会可持续发展提供了有力支撑。

# 七、项目绩效问题及建议

## （一）存在问题

2018年度泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目较好地实现了预期的绩效目标，取得了良好的综合效益，但也存在以下问题：

1、2010年出台的《泉州市重点流域水环境综合整治项目专项奖励资金管理暂行规定》是基于原预算每年200万的基础上制定的，已运行多年，其中有关资金使用范围的规定与现行水环境整治、水污染防治总体思路和要求已不相适应。

2、项目监管有待加强。根据泉财指标〔2018〕597号、967号的文件要求，各补助项目实施单位需在2018年7月31日、10月30 日前向市生态环保局备案项目资金细化情况，但经与市生态环境局和部分具体实施单位现场调研得知，均未有相应的备案资料，说明相关监督管理落实有待于加强，部分具体项目资料较为松散，无专门系统完整的项目管理档案，专项监督检查有待进一步提高。

3、部分项目推进力度有待加强。部分项目实施单位缺乏绩效管理意识，重申报轻绩效，有些项目资金规划不够到位和前瞻，个别项目推进缓慢，如泉港某项目，获得120万元专项补助资金，截至2019年8月份，因站房仍在建设，无法安装设备，未完成在2018年年底完成建设的预期目标，尚未支出任何资金。

## （二）改进建议

为了加强重点流域水环境综合整治专项资金管理工作，防范各种操作风险，更好地发挥重点流域水污染防治财政资金的引导作用，提升公共服务水平，结合已发现的问题，提出以下建议：

1、引导社会投资，增强重点流域水环境综合整治专项资金带动效应。除了按照上级要求配套市级资金，建议建立多渠道、多层次的投入机制，积极引导社会和企业资金参与重点流域水环境治理，增强重点流域水环境综合整治专项资金的带动效应

2、修订专项资金管理规定。完善补助范围与资金绩效挂钩、与水质提升精准治理项目挂钩、与上级下达的重点水污染防治项目挂钩的机制，充分体现集中财力办大事原则。

3、统筹规划近远期任务，优先解决突出问题，优化项目申报流程，尝试采取按流域或区域打包申报的方式，继续指导各县（市、区）多策划生成并申报规模效益好、生态效益佳的水环境整治项目，推进整治工作针对性、系统性和资金管理时效性。

4、建立健全项目绩效管理机制。一是开展专门绩效管理培训和辅导，提高项目实施主体的绩效管理意识。二是加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标,精准编制预算。三是强化资金管理，细化资金项目分类，明确资金用途，加强具体项目的内部成本控制，精细化财务核算，完善工程手续台账，便于后期绩效审核和资金监管。四是实施资金使用进度管理监控，定期开展检查和稽查。五是进一步加强项目实施的跟踪问责工作，落实对绩效目标完成不好或者违规使用经费的惩处措施，加大惩处力度。

# 附件1：泉州市重点流域水环境综合治理专项资金绩效评价指标体系得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织与管理 （21） | 绩效目标 决策情况 （7分） | 项目立项规范性 | 项目符合相关政策，按相关实施和管理办法进行规范的立项、申报、批复等，得3分，存在不符合事项酌情扣分，扣完3分为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 设定绩效目标指标得1分，目标和指标的设计符合绩效管理要求得1分，目标设立合理得1分，绩效指标具有可测性得1分，不符合的酌情扣分，扣完4分为止。 | 4 | 3 |
|  | 业务管理 （4分） | 制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分。 | 2 | 2 |
|  |  | 管理制度有效性 | ①相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度；②是否能按照相应管理制度有效执行。一项不符合扣1分。 | 2 | 1 |
|  | 财务管理 （6分） | 财务管理制度健全性 | 有专门的资金管理办法，有项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度得3分，一项不符合扣一分，都不符合不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 下达符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续得3分，一项不符合扣一分，无项目预算批复以及出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分。 | 3 | 3 |
|  | 会计信息管理 （4分） | 信息规范性 | 项目相关的会计核算完全规范得2分，发现一项问题扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 信息完整性 | 项目会计核算相关资料完整得2分，发现一项问题扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 |
| 投入（15） | 资金落实情况（15分） | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用情况 | 已使用资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金支出进度对项目实施的影响程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资金*100%。资金使用率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 | 2 |
|  |  | 资金到位率 | 及时到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金及时落实情况对项目实施的总体保障程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到100%得5分，每下降10%扣1分，扣完5分为止。 | 5 | 5 |
| 产出（24） | 实际产出数量（24分） | 市级饮用水水源地整改项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 小流域综合整治项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 水质自动监测站建设项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 污水处理厂提标改造项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 小流域“赛水质”项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 泉州备用水源地生活污水治理工程数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 泉州备用水源地清淤扩容工程数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 晋江浔埔断面水质达标整治项目数量 | 达到或超过2018年目标数量得3分，未达到绩效目标，按实际建设数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  | 实际产出质量 （15分） | 水质自动监测站建设项目完成情况 | 已完成监测站数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 2 |
|  |  | 市级饮用水水源地整改项目完成情况 | 已完成市级饮用水水源地整改项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 小流域综合整治项目完成情况 | 已完成小流域综合整治项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 污水处理厂提标改造项目完成情况 | 已完成污水处理厂提标改造项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 晋江浔埔断面水质达标整治项目完成情况 | 已完成晋江浔埔断面水质达标整治项目数量/2018年项目数量×100%。达到100%得3分；不足100%的，按实际完成数/绩效目标数×3 得分。 | 3 | 3 |
| 综合效益（36） | 环境效益 （18分） | 主要流域水环境质量 | 晋江、洛阳江流域国（省）控断面水质达标率达到100%得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 小流域水环境质量 | 省重点考核小流域水质达标率≥80.0%得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 市级饮用水水源地水环境质量 | 市级饮用水水源地水质达标率达到100%得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 县级饮用水水源地水环境质量 | 县级饮用水水源地水质达标率≥95%得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 重要湖库水环境质量 | 山美水库、惠女水库总体水质满足Ⅲ类标准 | 3 | 3 |
|  |  | 近岸海域水环境质量 | 泉州市近岸海域一、二类水质比例≥86.3%得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  | 可持续影响 （4分） | 专项资金增长率 | 专项资金增长率≥100%，得2分；专项资金增长率≤100%，得分=2018年专项资金增长率/100%X2分。 | 2 | 2 |
|  |  | 单位项目补助资金增长额 | 单位项目补助资金增长额≥52.63万元得2分；单位项目补助资金增长额≤52.63万元，得分=2018年单位项目补助资金增长额/52.63万元X2分。 | 2 | 2 |
|  | 服务对象 满意度（3分） | 群众满意度调查 | 群众满意度达到95%以上得3分；90%—95%得2分，85%—90%得1分，低于85%此项不得分。 | 3 | 3 |
| 总分(100分) | 94 |  |
| 项目评价等级 | (优秀 □良好 □合格 □不合格 |  |
| 备注：分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60 |

# 附件2：2018年泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目调查问卷

为充分了解2018年泉州重点流域水环境综合整治专项资金投入取得的成效，为市财政局进一步优化项目预算管理提供参考，泉州市计算机学会开展了此次社会调查。本次调查采取不记名形式，所有数据仅供2018年泉州重点流域水环境综合整治专项资金项目重点绩效评价的分析使用。真诚感谢您的配合，祝您生活愉快！

填答时间：＿＿＿＿＿＿＿

一、调查对象基本情况：

1、您的性别：（   ）A、男    B、女

2、您的年龄：（   ）A、18岁以下 B、18-35岁 C、35-60岁D、60岁以上

3、您的职业身份：（）A、乡镇干部B、村干部  C、村民  D、 其他

二、具体调查内容：

1、您对所在区域的水环境状况是否满意？（    ）

A、很满意       B、满意         C、不满意

2、您对所在区域政府的水环境治理工作认可程度如何？（   ）

A、很认可       B、认可         C、不认可

3、您认为政府水环境治理项目实施对本区域经济发展环境起到改善作用？（      ）    A、作用明显    B、作用一般    C、没有作用

4、您认为泉州水环境治理还有哪些方面需要改进和提高？请您提出您的意见和建议：__________________________________________________。

# 附件3：现场调研图片

南渠管理处现场调研图

市生态环境局现场调研图

石狮生态环境局现场调研图

# Text boxes

泉州市2018年重点流域水环境综合整治专项资金情况表

单位:万元