关于积极应对疫情影响推进

住建行业复工复产的若干措施

为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，全面落实省委省政府、市委市政府工作要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，抓紧抓实抓细防控工作，帮扶解决项目复工、产业发展、市场运行中面临的突出困难和问题，特研究制定以下措施。

- （一）加强复工安全检查。复工项目应严格落实“四项措施”（即：落实项目复工专项方案、督促关键岗位人员到岗履职、开展全员安全教育培训、组织全面风险隐患排查），对因疫情不能返岗的管理人员，允许企业安排执有相应资格证书的其他人员暂时顶岗。各县（市、区）住建主管部门要坚持监管和服务相结合，全力做好项目复工复产安全生产工作。

- （二）强化建筑工地疫情防控。各建设项目要严格实施“封闭式”管理，最大限度减少人员外出流动，生活区、办公区在工地外的，切实做好途中闭环管理，落实“两点一线”要求。对进场人员严格排查行程轨迹，查验体温、查验健康码、佩戴口罩等，落实“一人一档”制度，其中新招员工和送货司机、卸货人员等其他外来人员还应持有48小时内核酸检测阴性证明。

（三）促进项目工程款按时足额到位。督促建设单位严格按照合同约定按时足额支付工程款，鼓励有条件的建设单位提前预支工程款，不得形成新的拖欠。政府投资工程不得以审计机关的审计结论作为结算依据，建设单位不得以未完成决算审计为由，拒绝或拖延办理工程结算和工程款支付。

（四）实行派驻联络员制度。对省市城建重点项目，实行“派驻联络员”制度，专人专班协助解决项目建设需要的防护物资、原材料、生产设备、员工返岗等方面遇到的困难问题，并为企业提供前期手续“帮办代办”服务。

（五）加快重点项目开（复）工。对涉及民生保障的重点工程项目，优先协调材料物资，优先配备人员力量，优先保障开（复）工。4月底前补齐第一季度进度、投资额的项目，在“抓城建提品质”专项行动考评中予以加分鼓励。

（六）促进在建项目建设。加强对在建在售房地产项目的跟踪协调服务，协助企业解决存在问题和困难，简化相关审批手续，调整预售许可审批条件，建设形象进度要求从“建设形象进度达到五分之一及以上”调整为“建设形象进度达到±0.00以上”，加快开发企业资金回笼，促进项目建设进度。土地出让合同有约定预售许可工程形象进度具体标准的，按合同约定条件办理。本条款有效期至2022年12月31日。

- （七）放宽办理预售条件。放宽非住宅项目（包括车位）办理预售条件，允许非住宅项目以栋为单位办理商品房预售，不再要求预售面积达到30000平方米，加快项目推盘上市。

- （八）灵活实施预售资金监管。加大对房地产开发企业的资金支持力度，适当调整商品房预售资金的监管方式。一是即日起至2022年12月31日，调整重点监管资金额度。根据开发企业信用等级，重点监管资金额度由项目工程总造价的1.2倍核定调整为1.1、1.0倍核定，中心市区房地产项目不得低于以下标准（毛坯房，按建筑面积计算）：18层及以下的项目不少于3500元/平方米；19～30层的项目不少于4000元/平方米；31层及以上的项目不少于5000元/平方米。二是灵活拨付预售资金，在节点之间且不超过节点规定比例的情况下，根据工程实际完成量及合同约定拨付比例灵活拨付预售资金。三是对于分期开发的房地产项目，可精准提取单栋楼栋的监管资金。

（九）落实物资采购奖补。物业小区因疫情防控需要产生的物资采购、人员成本等费用，可由物业服务企业与业主或业主委员会共同协商同意后，从服务项目的公共收益中列支，也可由服务项目委托单位予以相应奖补。提取公共收益事项需业主投票同意的，鼓励和支持使用泉州市业主决策电子投票系统。

（十）优化工程审批服务。精简房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申报材料；压缩建筑工程施工许可、特殊工程建设工程消防设计审查、建设工程消防验收备案（未抽中）等事项的办理时限为“即办件”、审批环节由3个压缩为2个；推动建筑工程施工许可、特殊工程建设工程消防设计审查、人防审查等3个事项为“一件事”套餐；深化“局长走流程”活动，通过活动查找“堵点”、“难点”，进一步补短板、优流程；提高网上办、掌上办比例，畅通咨询服务渠道，指导相关企业、群众通过线上申请、证书邮寄送达、热线咨询等方式，推行“不见面”审批方式。

（十一）加大项目服务力度。推行分阶段办理施工许可，建设单位可根据施工进展顺序自主选择，分阶段申请办理施工许可证（含工程质量安全监督手续）。项目在设计方案批复后，完成基础部分施工图审查即可申请先行办理桩基施工许可；社会投资简易低风险工程建设项目，施工图审查不作为施工许可证前置条件；实行施工许可豁免清单，对不涉及较大主体或承重结构变动的背街小巷整治、城市立面改造、店牌店招整治、夜景灯饰改造、传统建筑保护修缮、零散的源头雨污分流、截污纳管工程、零星绿化整治提升等工程，免于办理施工许可证；推行帮代办工作，协同市工改办其他成员单位，积极推进帮代办工作，为项目快速落地开工建设提供审批优质服务。

（十二）简化企业相关资质审批。简化优化建设行业资质审批服务工作，从快从实，规范完成资质批后动态核查工作，对已核查合格的企业及时公布，及早恢复企业承接工程业务的限制；对龙头企业的专业资质升级、增项、分立等，不再考核其他的资质是否满足资质标准要求，由法定代表人签字承诺；本市企业全资子公司重组、分立，在企业与全资子公司之间、或各全资子公司之间，进行申请资质部分转移，不再考核被分立企业剩余资质是否满足资质标准要求；延长企业资质和从业资格有效期，我市审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、外地市迁入我市取得1年有效期等企业资质和从业人员资格，以及建筑施工企业安全生产许可证，其有效期即将届满的，统一顺延至2022年12月31日。

- （十三）支持企业依法处理工期延误。建设单位和施工企业、工程总承包企业可依法适用不可抗力有关规定，妥善处理因疫情防控产生的工期延误风险，因应对疫情防控导致的建设工期延误，根据实际情况合理顺延工期。

（十四）加强先进激励。评选50家市级建筑业龙头企业，公布一批市级建筑业准龙头后备名录，实施资质审批、业绩认定、创优辅导、信用激励等一系列扶持措施。表彰一批住建系统抗疫表现突出企业，向社会各地、各地各部门推荐，优先列入龙头企业加以扶持。开展“抗疫十佳物业小区”“抗疫十佳物业从业者”评选，按照规定对服务的物业企业信用进行加分。