附件

2024年度泉州市工业（产业）园区标准化

建设专项行动考评细则

一、考评工作机构和对象

（一）考评工作机构

泉州市工业（产业）园区标准化建设工作领导小组办公室

（二）考评对象

各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会

二、考评内容

考评主要分为平时考评、年度考评、前两年完成度得分，总分115分，其中2024年分值为100分（平时考评、年度考评各50分），2022年分值为5分，2023年分值为10分。

（一）平时考评

平时考评（50分）=（季度拉练比拼得分+季度现场考评得分）×50%

1.季度拉练比拼（50分）。每季度举办全市拉练比拼晾晒，由市园区办汇总四季度拉练得分计算县（市、区）平均分值。

2.季度现场考评（50分）

（1）投资落实情况（10分）。属地“四个一批”项目投资完成率占全年计划投资额比例最高的县（市、区）得10分，此项指标按标杆法计算得分。

（2）建设推进情况（10分）。按建设计划完成建成面积或提前完成建设计划面积的得10分，未完成计划面积数的，每1万平方米扣0.1分，当季开工项目未在下一季度开工的扣2分。谋划项目未在第四季度前开工的扣2分。

指标说明：各县（市、区）将每个项目的年度建设计划分解到每个月，报市园区办备案，作为考核依据。

（3）项目落地情况（15分）。

①入园企业均符合园区产业定位的得5分，不符合园区产业定位的，1家扣0.2分，最高扣5分；

②产业空间投产率=已投产面积÷建成产业面积×7分；

③每季度对纳入滚动管理项目开展亩均税收比拼，亩均税收前三名的县（市、区），给予3分。

指标说明：产业空间不包括停车位、商住配套、宿舍及食堂等生活配套用房空间。

（4）生产性服务业活动开展情况（10分）。当季度每开展1场园区生产性服务业活动（工业设计、产融对接、行政服务、物流服务、技术对接等服务对接活动）加2.5分，最高得10分。

（5）其他工作落实情况（5分）。项目降级管理1个扣2分。每季度按时保质报送简报信息至少3篇，得基础分1分，每少一篇扣0.5分，扣完为止；被市园区办工作简报采用，简讯每篇得0.5分，经验推广每篇得1分，此项综合满分5分。

（二）年度考评

年度指标考评得分（50分）=（创精品工程20分+创招商达效50分+创优良配套20分+创精细管理10分+创优势链群（加分项）10分）÷110×50%

1.创精品工程（20分）

（1）标准厂房及配套用房建设（15分）

责任单位、数据采集单位：市住建局

建设面积得分=2024年度封顶建成产业空间面积÷县（市、区）年度需封顶建成产业空间面积×100%×15分，最高得15分。

指标说明：①县（市、区）产业空间面积=（辖区内年度工业增加值÷全市年度工业增加值×60%+辖区内规上企业数÷全市规上企业数×40%）×1000万平方米；

②市级纳税大户（纳税百强）龙头企业在新供工业用地建设产业空间的可按1.2加权计算面积数，在自有工业地块通过零地增容、盘活低效用地空间建设产业空间用于增资扩产的，以及通过拆除自有低效、低容积率和简易搭盖产业空间，建设新的产业空间用于增资扩产或招引产业链企业入驻的，可按1.5加权计算面积数（计算面积数=实际建成面积×加权倍数）。

（2）竣备验收手续办理（2分）

园区项目竣备办理得分=竣备验收手续办理园区建筑面积数÷投用及分期投用园区建筑面积数×100%×2分，最高得2分。

（3）连片规划和建设情况（2分）

责任单位、数据采集单位：市资源规划局

①县（市、区）开展3000亩以上园区规划，并完成控规编制的得1分，可包含试点项目的连片；

②县（市、区）在试点项目连片（超1000亩）开发建设得分=连片范围内的项目投资强度÷县（市、区）纳入“四个一批”项目投资强度×100%×1分，最高得1分。

（4）园区城市风貌设计及景观形象改造提升（1分）

责任单位、数据采集单位：市资源规划局

①对工业园区进行连片规划设计，有建筑方案设计、有编制立面改造提升方案，报送评审并落地，工业建筑风貌与周边城市展示面或者美丽乡村风貌相协调得0.5分。

②园区内绿化景观建设情况。有开展绿化景观设计并进行绿化景观工程建设得0.5分。

2.创招商达效（50分）

（1）工业用地亩均税收及增速（5分）

责任单位、数据采集单位：市资源规划局、市税务局

①园区项目投用面积每平方米税收达到辖区参评工业园区项目平均值得2分，超过全市参评园区工业用地亩均税收平均值5%再得2分，低于平均值的不得分；

②增速按标杆法计算，以全市增速最大得1分，各县（市、区）增速与全市最高值占比×1分，负增长按扣分计算。

（2）单个项目亩均税收排名（3分）

责任单位、数据采集单位：市资源规划局、市税务局

单个项目亩均税收全市前三，所在县（市、区）1个加1分，最高3分。

（3）开工率（签约项目开工转化率）及年度投资完成率（5分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、统计局

①签约项目开工转化率=入园企业当年开工项目数÷签约项目数×100%×2分；

②园区项目年度投资完成率=园区项目年度完成投资额÷园区项目年度计划完成投资额×100%×3分，最高3分。

指标说明：园区项目是指纳入当年度市级“四个一批”滚动推进的园区项目。

（4）投产率（开工企业投产转化率）（5分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、统计局

开工企业投产转化率得分=入园投产企业数÷入园企业落地数×100%×5分，最高5分。

指标说明：招商投产企业数是指县（市、区）纳入市级“四个一批”园区项目中入驻投产的企业数，企业需要2022年以来新注册成立的企业，否则为存量企业增资扩产。

（5）达产率（投产企业达产率）（10分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、统计局

投产企业达产率得分=园区年度产值÷（年度约定达产产值×50%）×100%×10分，最高10分。

指标说明：入园企业是指纳入市级“四个一批”滚动管理园区项目的入园企业，注册地、产值、税收申报均需在园区范围内；考核年度指2024年度。年度约定达产产值是指项目入园、增资扩产企业与属地约定达产产值。

（6）入园企业经济贡献率（15分）

责任单位、数据采集单位：市工信局，市税务局

入园企业年度经济贡献率得分=入园企业当年度税收总额÷（入园企业约定达产税收×50%）×100%×15分，最高15分。

指标说明：年度约定达产税收是指项目入园、增资扩产企业与属地约定达产税收额。

（7）增资扩产项目在园投资率（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

增资扩产项目在园投资率得分=在库在园项目当年度完成纳统投资额÷当年在库企业年度完成纳统投资额×100%×3分，最高3分。

指标说明：增资扩产项目是指“一区多园”范围及纳入“四个一批”园区项目范围内的增资扩产项目，且单项目总投资额超过1亿元。

（8）战略性新兴产业在园产值占比（2分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、统计局

战略性新兴产业在园产值占比得分=在园规模以上战略性新兴产业产值÷辖区内战略性新兴产业年度产值×100%×2分。

（9）新增规模以上工业企业入园率（2分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、统计局

新增规上企业入园率=入园新增规模以上工业企业数÷辖区新增规模以上工业企业数×100%×2分。

指标说明：新增规模以上工业企业数是指在2024年度的新增数量；入园范围是指企业注册地和产值申报地在县（市、区）的“一区多园”范围内。

3.创优良配套（20分）

（1）大院大所进园区（2分）

责任单位、数据采集单位：市科技局

大院大所、科研平台、中试孵化等创新机构、要素进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得2分。

（2）工业设计进园区（2分）

工业设计等创新服务机构、要素进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得2分。

（3）行业协会进园区（1分）

行业协会等服务机构进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得1分。

（4）实训基地进园区（1分）

责任单位、数据采集单位：市人社局

园区与高等院校、职业院校、技工院校合作共建职业技能培训基地得1分。

（5）产业基金进园区（1分）

责任单位、数据采集单位：市金融监管局、财政局

园区设立产业基金的给予加0.5分，产业基金投资在园企业，每家给予加0.2分，其中投资市级“四个一批”招商落地项目的每家给予加0.5分（与0.2分按就高计算）。

（6）生产性服务业活动进园区（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局、金融监管局

①在园区组织开展招商对接、产融对接、行政服务、物流服务、技术对接等服务对接活动，每场得0.2分，最高得1分；②园区项目内落地的生产性服务业企业占在园企业数的10%得2分，按标杆法计算得分。

（7）数字化基础设施进园区（2分）

责任单位、数据采集单位：市数字办、市通信发展管理办

①加强信息基础设施建设，在园区内免费开放公共资源，简化行政审批，支持5G基站和千兆光网建设。得1.5分。

指标说明：在园区的文件中有提到对5G和千兆光网的支持措施得0.5分，免费开放公共资源建设基站不少于5个得1分。

②加快数字应用赋能，利用双千兆创新对规模以上企业生产流程或经营模式进行改造得0.5分；

指标说明：数字化运用改造项目数÷园区规上企业数达到70%得0.5分，按标杆法计算得分，指标数低于30%及以下不得分。

（8）生活配套进园区（4分）

责任单位、数据采集单位：市住建局

①园区配套有商超得1分；②在园区内或园区安全距离的周边配套建设符合年轻人需求的宿舍公寓和运动等配套设施的得1分；③园区配套建设食堂餐厅得1分；④入驻后人数超过1000人的园区，开设2家不同特色的食堂餐厅得1分。

（9）完善园区交通配套（2分）

责任单位、数据采集单位：市交通运输局、城管局

①园区内车位配比合理，在园区内或园区主要出入口、办公楼、宿舍区周边开设公交车线路、设立公交站的得1分；②设立公共自行车、公共电动自行车停靠站的得1分。

（10）园区用电、用水保障（2分）

责任单位、数据采集单位：国网泉州供电公司、市自来水公司

县（市、区）自来水、电力部门为园区项目设立专属项目经理，主动对接园区新增及扩能用电需求，开辟“绿色通道”，实行“一对一”服务得1分（水、电各1分）。

4.创精细管理（10分）

（1）园区规划环评完成情况（4分）

责任单位、数据采集单位：市生态环境局

①在县（市、区）开展“一区多园”规划基础上，并按要求委托（组织）技术单位编制规划环评报告得2分；②规划环评报告书经生态环境主管部门组织审查小组完成规划环评报告书审查得2分。

（2）整合托管手续办理情况（1分）

责任单位、数据采集单位：市商务局、市科技局按职责分工分头负责

在县（市、区）开展“一区多园”规划基础上，“一区多园”规划报市政府审批完成得1分。泉州开发区、泉州台商投资区该项按得1分计算。

（3）规范物业管理（2分）

责任单位、数据采集单位：市商务局

园区物业管理统一形象，建立较完善的园区管理、服务、消防、安全及园区公共服务等管理服务机制的，得2分。

（4）服务企业增资扩产（3分）

责任单位、数据采集单位：市商务局

园区管委会对在园企业购置软硬件设备进行建档入库管理，运用数字化手段加强入园设备设施管理的得3分。

5.创优势链群（加分项）（封顶10分）

（1）拥有链主企业（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

拥有省级、市级产业链链主企业，每个给予分别加2分、1分。

（2）新增省级以上中小企业特色产业集群（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

县（市、区）新增1个国家级、省级中小企业特色产业集群分别得3分、2分。

（3）新增绿色工业园区（2分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

首次被认定为国家级绿色工业园区给予加2分，投用项目同步投用绿色综合能源系统的，每个园区项目得1分，累计最高分为2分。

（4）新增单项冠军企业（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

在园每新增1家国家级、省级单项冠军企业分别给予加2分、1分。

（5）新增专精特新企业（2分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

在园每新增1家专精特新企业加0.5分，国家级专精特新小巨人加1分。

（6）园区获得荣誉情况（3分）

责任单位、数据采集单位：市工信局

园区或园区项目获得国家级、省级、市级荣誉的，分别酌情加3分、2分、1分。

（7）新增高新企业在园率（2分）

责任单位、数据采集单位：市科技局

新增高新企业入园率=在园新增高新企业数÷辖区内新增高新企业数×100%×2分。

指标说明：新增高新企业是指在2024年度的新增数量；在园范围是指企业注册地和产值申报地在县（市、区）的“一区多园”范围内。

（8）新增上市企业（1分）

责任单位、数据采集单位：市金融监管局

当年度辖区内新增1家主板上市企业得1分，新增1家新三板创新层企业得0.4分，新增1家新三板基础层企业得0.2分，新增1家海峡股权交易中心交易层挂牌企业得0.1分。

（三）考评最终成绩计算

2024年度各县（市、区）最终考评成绩满分为115分，即：2024年度最终考评得分115分=2022年5分+2023年10分+2024年100分，其中2022、2023年度各县（市、区）考评具体分值采用标杆法计算，以2022、2023年年度考评第一名的得分为标杆，第一名得满分，其余以其对比第一名的比例折算计分；2024年度得分为实际考评分数，满分100分。以上三部分合计的综合得分为2024年度的综合考评成绩。

附件：1.1  2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设专项行动年度指标考评细则

1.2  2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设专项行动平时考评细则

1.3  2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设专项行动考评相关指标说明

| 附件1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设 专项行动年度指标考评细则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 |  | 二级 指标 |  | 权 重 | 考评细则 | 责任 部门 | 数据 采集 单位 |
| 一 | 创精品 工程 （20分） | 1 | 标准厂房及配套用房建设 | 15 | 建设面积得分=2024年度封顶建成产业空间面积÷县（市、区）年度需封顶建成产业空间面积×100%×15分，最高得15分；统计范围：市级“四个一批”园区项目。 | 市住建局 |  |
|  |  | 2 | 竣备验收手续办理 | 2 | 园区项目竣备办理得分=竣备验收手续办理园区建筑面积数÷投用及分期投用园区建筑面积数×100%×2分，最高得2分。 |  |  |
|  |  | 3 | 连片规划和建设情况 | 2 | ①县（市、区）开展3000亩以上园区规划，并完成控规编制的得1分，可包含试点项目的连片； ②县（市、区）在试点项目连片（超1000亩）开发建设得分=连片范围内的项目投资强度÷县（市、区）纳入“四个一批”项目投资强度×100%×1分，最高得1分。 | 市资源 规划局 |  |
|  |  | 4 | 园区城市风貌设计及景观形象改造提升 | 1 | ①对工业园区进行连片规划设计，有建筑方案设计、有编制立面改造提升方案，报送评审并落地，工业建筑风貌与周边城市展示面或者美丽乡村风貌相协调得0.5分。 ②园区内绿化景观建设情况。有开展绿化景观设计并进行绿化景观工程建设得0.5分。 |  |  |
| 二 | 创招商 达效 （50分） | 1 | 工业用地亩均税收及增速 | 5 | ①园区项目投用面积每平方米税收达到辖区参评工业园区项目平均值得2分，超过全市参评园区工业用地亩均税收平均值5%再得2分，低于平均值的不得分； ②增速按标杆法计算，以全市增速最大得1分，各县（市、区）增速与全市最高值占比×1分，负增长按扣分计算。 | 市资源规划局 | 市税 务局 |
|  |  | 2 | 单个项目亩均税收排名 | 3 | 单个项目亩均税收全市前三，所在县（市、区）1个加1分，最高3分。 |  |  |
|  |  | 3 | 开工率及年度投资完成率 | 5 | ①签约项目开工转化率=入园企业当年开工项目数÷签约项目数×100%×2分； ②园区项目年度投资完成率=园区项目年度完成投资额÷园区项目年度计划完成投资额×100%×3分，最高3分。 | 市工 信局 | 市统 计局 |
|  |  | 4 | 投产率 | 5 | 开工企业投产转化率得分=入园投产企业数÷入园企业落地数×100%×5分，最高5分。 | 市工 信局 | 市统 计局 |
|  |  | 5 | 达产率 | 10 | 投产企业达产率得分=园区年度产值÷（年度约定达产产值×50%）×100%×10分，最高10分。 | 市工 信局 | 市统 计局 |
|  |  | 6 | 入园企业经济贡献达效率 | 15 | 入园企业年度经济贡献率得分=入园企业当年度税收总额÷（入园企业约定达产税收×50%）×100%×15分，最高15分。 | 市工信局 | 市税 务局 |
|  |  | 7 | 增资扩产项目在园投资率 | 3 | 增资扩产项目在园投资率得分=在库在园项目当年度完成纳统投资额÷当年度在库企业年度完成纳统投资额×100%×3分，最高3分。 | 市工信局 |  |
| 二 | 创招商 达效 （50分） | 8 | 战略性新兴产业在园产值占比 | 2 | 战略性新兴产业在园产值占比得分=在园规模以上战略性新兴产业产值÷辖区内战略性新兴产业年度产值×100%×2分。 | 市工 信局 | 市统 计局 |
|  |  | 9 | 新增规模以上工业企业入园率 | 2 | 新增规上企业入园率=入园新增规模以上工业企业数÷辖区新增规模以上工业企业数×100%×2分。 | 市工 信局 | 市统 计局 |
| 三 | 创优良 配套 （20分） | 1 | 大院大所 进园区 | 2 | 大院大所、科研平台、中试孵化等创新机构、要素进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得2分。 | 市科技局 |  |
|  |  | 2 | 工业设计进园区 | 2 | 工业设计等创新服务机构、要素进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得2分。 | 市工信局 |  |
|  |  | 3 | 行业协会进园区 | 1 | 行业协会进园区并开展相关活动的，每家得0.2分，最高得1分。 |  |  |
|  |  | 4 | 实训基地进园区 | 1 | 园区与高等院校、职业院校、技工院校合作共建设立职业技能培训基地得1分。 | 市人社局 |  |
|  |  | 5 | 产业基金进园区 | 1 | 园区设立产业基金的给予加0.5分，产业基金投资在园企业，每家给予加0.2分，其中投资市级“四个一批”招商落地项目的每家给予加0.5分（与0.2分按就高计算），最高得1分。 | 市金融局 财政局 |  |
|  |  | 6 | 生产性服务业活动进园区 | 3 | ①组织开展招商对接、产融对接、行政服务、物流服务、技术对接等服务对接活动，每场得0.2分，最高得1分； ②园区内落地的生产性服务业企业占在园企业数的10%得2分，按标杆法计算依次递减。 | 市工信局 市金融局 |  |
| 三 | 创优良 配套 （20分） | 7 | 数字化基础设施进园区 | 2 | ①加强信息基础设施建设，在园区内免费开放公共资源，简化行政审批，支持5G基站和千兆光网建设，得1.5分； ②加快数字应用赋能，利用双千兆创新对规模以上企业企业生产流程或经营模式进行改造得0.5分； 评价标准:改造数/园区规上企业数达到70%得0.5分，低于70%高于30%线性得分，30%及以下不得分。 | 市数 字办 | 市通信管理办 |
|  |  | 8 | 生活配套进园区 | 4 | ①园区配套有商超得1分；②在园区内或园区安全距离的周边配套建设符合年轻人需求的宿舍公寓和运动等配套设施的得1分；③园区配套建设食堂餐厅得1分；④入驻后人数超过1000人的园区，开设2家不同特色的食堂餐厅得1分。 | 市住建局 |  |
|  |  | 9 | 完善园区 交通配套 | 2 | ①园区内车位配比合理，在园区内或园区主要出入口、办公楼、宿舍区周边开设公交车线路、设立公交站的得1分；②设立公共自行车、公共电动自行车停靠站的得1分。 | 市交通局 城管局 |  |
|  |  | 10 | 园区用电、用水保障 | 2 | 县（市、区）自来水、电力部门为园区项目设立专属项目经理，主动对接园区新增及扩能用电需求，开辟“绿色通道”，实行“一对一”服务得1分（水电各1分）。 | 供电公司 自来水公司 |  |
| 四 | 创精细 管理 （10分） | 1 | 园区规划环评完成情况 | 4 | ①在县（市、区）开展“一区多园”规划基础上，并按要求委托（组织）技术单位编制规划环评报告得2分；②规划环评报告书经生态环境主管部门组织审查小组完成规划环评报告书审查得2分。 | 市生态 环境局 |  |
|  |  | 2 | 整合托管手续办理情况 | 1 | 在县（市、区）开展“一区多园”规划基础上，“一区多园”规划报市政府审批完成得1分。泉州开发区、泉州台商投资区该项按得1分计算。 | 市商务局、市科技局按职责分工分头负责 |  |
| 四 | 创精细 管理 （10分） | 3 | 规范园区 物业管理 | 2 | 物业管理统一形象，建立较完善的园区管理、服务、消防、安全及园区公共服务等管理服务机制的，得2分。 | 市商务局、市科技局按职责分工分头负责 |  |
|  |  | 4 | 服务企业增资扩产 | 3 | 园区管委会对在园企业购置软硬件设备进行建档入库管理，运用数字化手段加强入园设备设施管理的得3分。 |  |  |
| 五 | 创优势 链群 （加分项，封顶10分） | 1 | 拥有链主企业 | 3 | 拥有省级、市级产业链链主企业，每个给予分别加2分、1分。 | 市工信局 |  |
|  |  | 2 | 新增省级以上中小企业特色产业集群 | 3 | 县（市、区）新增1个国家级、省级中小企业特色产业集群分别得3分、2分。 |  |  |
|  |  | 3 | 新增绿色工业园区 | 2 | 首次被认定为国家级绿色工业园区给予加2分，投用项目同步投用绿色综合能源系统的，每个园区项目得1分，累计最高分为2分。 |  |  |
|  |  | 4 | 新增单项冠军企业 | 3 | 在园每新增1家国家级、省级单项冠军企业分别给与加2分、1分。 |  |  |
|  |  | 5 | 新增专精特新企业 | 2 | 在园每新增1家专精特新企业加0.5分，国家级专精特新小巨人加1分。 | 市工信局 |  |
|  |  | 6 | 园区获得荣誉情况 | 3 | 园区或园区项目获得国家级、省级、市级荣誉称号的，分别酌情加3分、2分、1分。入园项目纳入民企对接重大签约项目可参照加分。 |  |  |
|  |  | 7 | 新增高新企业在园率 | 2 | 新增高新企业入园率=入园新增高新企业数÷辖区内新增高新企业数×100%×2分。 | 市科技局 |  |
|  |  | 8 | 新增上市企业 | 1 | 当年度辖区内新增1家主板上市企业得1分，新增1家新三板创新层企业得0.4分，新增1家新三板基础层企业得0.2分，新增1家海峡股权交易中心交易层挂牌企业得0.1分。 | 市金融局 |  |

| 附件1.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设 专项行动平时考评细则 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 |  | 二级 指标 |  | 权 重 | 考评细则 | 责任 部门 |
| 一 | 季度拉练比拼（50分） | 1 | 季度拉练 比拼 | 50 | 每季度举办全市拉练比拼晾晒，由市园区办汇总四季度拉练得分计算县（市、区）平均分值。 | 市工信局 |
| 二 | 季度现场考评（50分） | 1 | 投资落实 情况 | 10 | 属地“四个一批”项目投资完成率占全年计划投资额的比例最高的县（市、区）得10分，此项指标按标杆法计算得分。 | 市工信局 |
|  |  | 2 | 建设推进 情况 | 10 | 按建设计划完成建成面积或提前完成建设计划面积的得10分，未完成计划面积数的，每1万平米扣0.1分，每一个开工项目未在下一季度开工的扣2分。谋划项目未在第四季度前开工的扣2分。 | 市住建局 |
|  |  | 3 | 项目落地 情况 | 15 | ①入园企业均符合园区产业定位的得5分，不符合园区产业定位的，1家扣0.2分，最高扣5分； ②产业空间投产率=已投产面积÷建成产业面积×7分； ③每季度对纳入滚动管理项目开展亩均税收比拼，亩均税收前三名的县（市、区），给予3分。 | 市工信局 资规局 税务局 |
|  |  | 4 | 生产性服务业活动开展情况 | 10 | 当季度每开展1场生产促进活动（工业设计、产融对接、行政服务、物流服务、技术对接等服务对接活动）加2.5分，最高得10分。 | 市工信局 |
|  |  | 5 | 其他工作落实情况 | 5 | 1.“四个一批”项目管理：项目降级管理1个扣2分。 2.项目数据报送、信息及工作专报报送等。每季度按时保质报送简报信息至少3篇，得基础分1分，每少一篇扣0.5分，扣完为止；被市园区办工作简报采用，简讯每篇得0.5分，经验推广每篇得1分。此项综合满分5分。 | 市工 信局 |

| 附件1.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年度泉州市工业（产业）园区标准化建设专项行动 考评相关指标说明 |  |  |  |
| 一级 指标 |  | 二级指标 | 指标说明 |
| 指标考评 |  |  |  |
| 一 | 创精品 工程 | 标准厂房及配套用房建设 | ①县（市、区）需封顶建成产业空间面积=（辖区内年度工业增加值÷全市年度工业增加值×60%+辖区内规上企业数÷全市规上企业数×40%）×1000万平方米； ②市级纳税大户（纳税百强）龙头企业在新供工业用地建设产业空间的可按1.2加权计算面积数，在自有工业地块通过零地增容、盘活低效用地空间建设产业空间用于增资扩产的，以及通过拆除自有低效、低容积率和简易搭盖产业空间，建设新的产业空间用于增资扩产或招引产业链企业入驻的，可按1.5加权计算面积数（计算面积数=实际建成面积×加权倍数）。 |
| 二 | 创招商 达效 | 开工率及年度投资完成率 | “四个一批”园区项目是指纳入当年度市级“四个一批”滚动推进的园区项目，签约指正式租赁或转让协议。 |
|  |  | 投产率 | 招商投产企业数是指县（市、区）纳入市级“四个一批”园区项目中入驻投产的企业数，企业需要2022年以来新注册成立的企业，否则为存量企业增资扩产。 |
|  |  | 达产率 | 入园企业是指纳入市级“四个一批”滚动管理园区项目的入园企业，注册地、产值、税收申报均需在园区范围内；考核年度指2024年度。年度约定达产产值是指项目入园、增资扩产企业与属地约定达产产值。 |
|  |  | 入园企业经济贡献率 | 年度约定达产税收是指项目入园、增资扩产企业与属地约定达产税收额。 |
|  |  | 增资扩产项目在园投资率 | 增资扩产项目是指“一区多园”范围及纳入“四个一批”园区项目范围内的增资扩产项目，且单项目总投资额超过1亿元。 |
|  |  | 新增规模以上工业企业入园率 | 新增规模以上工业企业数是指在2024年度的新增数量；入园范围是指企业注册地和产值申报地在县（市、区）的“一区多园”范围内。 |
| 三 | 创优良 配套 | 数字化基础设施进园区 | 在园区的文件中有提到对5G和千兆光网的支持措施得0.5分，免费开放公共资源建设基站不少于5个得1分。 |
|  |  |  | 数字化运用改造项目数÷园区规上企业数达到70%得0.5分，按标杆法计算得分，指标数低于30%及以下不得分。 |
|  |  |  | 数字化运用改造项目数÷园区规上企业数达到70%得0.5分，按标杆法计算得分，指标数低于30%及以下不得分。 |
| 四 | 创优势 链群 | 新增高新企业在园率 | 新增高新企业是指在2024年度的新增数量；在园范围是指企业注册地和产值申报地在县（市、区）的“一区多园”范围内。 |
| 平时考评 |  |  |  |
| 一 | 季度现场考评 | 建设推进情况 | 各县（市、区）将每个项目的年度建设计划分解到每个月，报市园区办备案，作为考核依据。 |
|  |  | 项目落地情况 | 产业空间不包括停车位、商住配套、宿舍及食堂等生活配套用房空间。 |